SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel: Správa sportovišť Kopřivnice p.o., Masarykovo náměstí 540/3, 742 21

Kopřivnice

zastoupený: 	Ing. Milanem Gilarem, ředitelem

bankovní spojení:ČS a.s. Kopřivnice, č.ú. 1767246369/0800

IČO:		62331078

DIČ:		CZ62331078

Tel.:		602 702 454

e-mail:		spsk@koprivnice.org

Zhotovitel: BAZENSERVIS, s.r.o., Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí

zastoupený:	Ing. Jiřím Kubcem, jednatelem

ve věcech smluvních: Jana Schejbalová, obchodní ředitelka, 602 703 159, schejbalova@bazenservis.cz

ve věcech technických: Dušan Bydžovský, 606 656 820, bydzovsky@bazenservis.cz

obchod. rejstřík: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9692

bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 19-1408020237/0100

IČO:		64791661

DIČ:		CZ64791661

Tel.:		494  37 20 10

Fax :		494  37 20 09

e-mail:		info@bazenservis.cz

1.  Předmět díla

Předmětem díla je dodávka a montáž průtokoměrů a dalších technologických dodávek a prací, v rozsahu dle cenové nabídky č. 134a)/17 ze dne 8. 6. 2017, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2.  Termín  plnění díla

Termín zahájení:             	          po podpisu smlouvy o dílo

Termín ukončení a předání:             15. 8. 2017

Termín předání díla je možné dodržet za předpokladu včasného uzavření smlouvy o dílo, tj. do 30. 6. 2017.

3.  Cena díla

CELKEM BEZ DPH: 105 243,- Kč

Případné práce, které bude nutné provést nad rozsah díla (vícepráce), budou vzájemně odsouhlaseny a řešeny dodatkem k této smlouvě.

4.  Platební podmínky

Zhotovitel bude cenu díla fakturovat v Kč bez DPH (formou přenesené daňové povinnosti).

Cena bude dále účtována na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.

Objednatel se zavazuje, že fakturovanou částku zaplatí ve lhůtě do 14 dnů od vystavení faktury zhotovitele připsáním na jeho účet.

Účastníci smlouvy sjednávají právo zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné fakturované částky za každý dokončený den prodlení nezaplacení ze strany objednatele.

Při prodlení objednatele s placením faktur delším jak 15 dní po lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn pozastavit práce a plnění svých povinností z této smlouvy vyplývajících na dobu do zaplacení splatných faktur ze strany objednatele. Za den   zaplacení faktury se považuje den připsání splatných pohledávek na účet zhotovitele. O tuto  dobu do zaplacení faktury se automaticky prodlužuje termín předání díla, aniž by tím byl   zhotovitel v prodlení s předáním díla, protože v tomto případě by se jednalo o překážku v plnění   díla způsobenou objednatelem.

5. Předání díla

Dílo je ze strany zhotovitele předáno objednateli po provedení všech funkčních zkoušek a zaučení obsluhy.

O předání a převzetí díla bude zpracován písemný zápis potvrzený oběma stranami.

Za objednatele je oprávněn dílo převzít: pan Petráš

Za zhotovitele je oprávněn dílo předat: pan Bydžovský nebo pan Cejpek nebo pan Mráz

6.  Záruka

Záruční lhůta na dílo je stanovena na dobu 24 měsíců od data podpisu předávacího protokolu. Za dodávku zařízení, na které dává výrobce, dovozce nebo zhotovitel záruční list, ručí zhotovitel po dobu této záruky, nejméně však 24 měsíců. Objednatel bere na vědomí, že materiál spotřební povahy (trubice, hadičky, ventily, atd.) této části díla, může mít výrobcem deklarovanou standardní životnost, která je kratší, než poskytnutá záruční doba.

Záruční i pozáruční servis je zajištěn technickým servisem firmy BAZENSERVIS, s.r.o., včetně dodávky náhradních dílů i po skončení záruční lhůty.

7.  Záruční podmínky

Nárok na uplatnění záruky má objednatel jen v případě, že zařízení bylo řádně provozováno a udržováno v souladu s pokyny zhotovitele. Reklamace vad musí být provedena písemně.

Odstranění reklamované vady bude provedeno dle telefonické dohody obou stran, časově závislé na náročnosti závady a potřebě náhradního dílu. Je-li k odstranění závady v záruční době potřeba dílu nebo komponentu ze zahraničí, stanoví se lhůta pro odstranění závady s ohledem na vyřízení dovozu.

V takovém případě, je však zhotovitel povinen zajistit provizorní řešení, tak aby nedošlo k přerušení provozu díla.

8.  Porušení smlouvy ze strany objednatele

V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu nezaviněných zhotovitelem, je povinný uhradit zhotoviteli náklady za již provedené práce a dodávky, včetně nákladů spojených se zrušením smluv na dosud nedodané dodávky a ušlý zisk včetně nákladů spojených s přípravou akce.

9.  Porušení smlouvy ze strany zhotovitele

V případě, že bude zhotovitel prokazatelně svoji vinou v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

10.  Ostatní ujednání

10.1. Podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy

odstoupit, je:

- prohlášení konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran,

- objeví-li se při provádění díla překážky, které nemohl zhotovitel zjistit před započetím díla a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem o změně smlouvy, má právo zhotovitel odstoupit od smlouvy,

- prodlení objednatele s úhradou splatné faktury o více než 30 dní.

10.2. Objednatel poskytne zhotoviteli zdarma el. energii, vodu a zařízení staveniště potřebné k realizaci díla.

10.3. Objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele přístup na místo montáže, kdykoliv   v pracovní době a bez vážných důvodů jej neodmítne ani v jiné době.

10.4.  Součástí díla není:

- elektropřipojení průtokoměrů

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením občanského zákoníku.

Všechny změny této smlouvy nebo dodatky k ní jsou účinné, pouze byly – li dohodnuty písemně formou dodatků ke smlouvě a podepsány oběma stranami.

Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem podpisu obou stran.

Smlouva se vyhotovuje ve 2 exemplářích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1 nabídka ze dne 8. 6. 2017

V Kopřivnici dne …………….                                       V Týništi nad Orlicí dne…………….

………………………….					………………………….

Ing. Milan Gilar						Ing. Jiří Kubec

ředitel           							jednatel