478/23/PEN

**Smlouva o dílo o zhotovení, dodání, instalaci a implementaci snímačů**

**uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

**Smluvní strany**

**Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace**

Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

Zastoupena: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem

IČO: 00064459

DIČ: CZ00064459

Bankovní spojení: PPF banka a. s.

Číslo účtu: 2000980001/6000

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Zoo Praha**“)

**a**

 **ESKON s.r.o.**

Se sídlem: Vrchní 1567/37, 747 05 Opava

Jednající: Mgr. Hanou Malurovou, MBA, jednatelkou

IČO: 253 58 839

DIČ: CZ253 58 839

Bankovní spojení*:* Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2300670478/2010

Společnost je zapsána v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Otravě, oddíl C, vložka 55189

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně označovány jako „smluvní strany“)

1. **Úvodní ustanovení**
	1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo o zhotovení, dodání, instalaci a implementaci snímačů (dále jen „**Smlouva**“).
	2. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva zahrnuje veškerá jejich předchozí ujednání o obsahu této Smlouvy.

1. **Předmět Smlouvy**
	1. Předmětem této Smlouvy je stanovení práv a závazků smluvních stran při zhotovení, dodání, instalaci a implementaci snímačů pro účely monitorování docházky a pohybu zaměstnanců v areálu Zoo Praha. Plnění této Smlouvy je podrobně specifikováno v cenové nabídce Zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, ve Specifikaci exportu průchodů do systému VEMA, která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a ve Specifikaci hardware systému BIS®, která tvoří přílohu č. 3 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“).
	2. Detailní rozpis položek nabídky, příloha č. 1, a specifikace uvedené v přílohách č. 2 a č. 3, jsou předmětem obchodního tajemství společnosti ESKON s.r.o. a jejich obsah je poskytnut druhé Smluvní straně pouze pro účely této smlouvy a práv a závazků z ní vyplývajících.
	3. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a předá Dílo Objednateli v rozsahu, kvalitě, podmínkách a termínech dohodnutých v této Smlouvě. Jednotlivé komponenty Díla dodávané Zhotovitelem budou nové, nepoužité, neopravované, funkční a odpovídající požadavkům Objednatele; Zhotovitel tyto komponenty následně zkompletuje, nainstaluje a uvede do provozu. Zhotovitel provede Dílo osobně.
	4. Součástí Díla je i kompletní dokumentace k Dílu, včetně schémat zapojení, uživatelských manuálů a dalších dokumentů potřebných a nutných k náležitému užití, provozu a údržbě Díla.
	5. Zhotovitel zajistí potřebné služby v rozsahu předmětu Díla, které sice nejsou detailně specifikované v této Smlouvě, ale jsou nezbytné pro předání Díla v dobré kvalitě, nebo jsou předepsány příslušnými právními předpisy a technickými normami. Znění tohoto odstavce se nevztahuje na případné změny rozsahu Díla, které by představovaly změnu předmětu Díla nad rámec této Smlouvy
	6. Zhotovitel neuskuteční žádnou změnu Díla, ceny, doby plnění ani žádných jiných podmínek této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel může po uzavření této Smlouvy provádět na Díle jen takové změny, které by znamenaly zlepšení jeho technických parametrů. Každou změnu však musí bezodkladně písemně ohlásit Objednateli a nesmí na základě takovýchto změn změnit ani cenu dodávaného Díla, ani prodloužit termín dokončení Díla.
	7. Objednatel si vyhrazuje právo zadat Zhotoviteli k dodání pouze dílčí jím vymezenou část celkového Díla.
2. **Cena a platební podmínky**
	1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této celkové ceně Díla: Cena díla bez DPH činí 276.746,00 Kč (slovy dvěstěsedmdesátšesttisícsedmsetčtyřicetšest korun českých) bez DPH.
	2. Cena Díla uvedená v odstavci 3.1. je cenou nejvýše přípustnou za celkový předmět plnění a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla a s plněním všech dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy.
	3. Cena Díla bude uhrazena po protokolárním předání a převzetí Díla. O řádném předání a převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán Předávací protokol, bez něhož není Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu.
	4. Cena stanovená v odst. 3.1. výše bude uhrazena do 30 dnů ode dne doručení faktury Zhotovitele, a to v elektronické podobě na e-mailovou na adresu Objednatele: fakturace@zoopraha.cz.
	5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od jejího obdržení zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. Lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
	6. Přílohou faktury bude kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu dle odst. 3.3. výše.

**3.6** Daňový doklad obsahuje položky v režimu přenesení daňové povinnosti. Výši daně je povinen doplnit, přiznat a a daň zaplatit plátce – Objednatel.

**3.7** Platba bude uskutečněna bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.

**3.8** Objednatel neposkytuje zálohové platby.

1. **Doba a místo plnění**

**4.1** Místem plnění je sídlo Objednatele uvedené v záhlaví této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dodat předmět této smlouvy do 4 týdnů od uzavření Smlouvy.

* 1. Podmínkou této lhůty je písemné oznámení stavební připravenosti specifikované v nabídce, která je přílohou č. 1 Smlouvy. Pokyn k zahájení plnění Smlouvy předá Objednatel Zhotoviteli elektronickou poštou na e-mailovou adresu kontaktní osoby Zhotovitele, která je uvedena v čl. 10 odst. 10.2. této Smlouvy.
	2. Dojde-li k prodlení z důvodů, jež jsou na straně Objednatele, dodací lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou je Objednatel v prodlení. Stejně tak se dodací lhůta prodlužuje, vyskytne-li se v průběhu výroby či instalace potřeba více prací, jež nebylo možno předvídat před podpisem této smlouvy.
	3. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o všech zásadních skutečnostech, které mají vliv na plnění předmětu této Smlouvy, především o předpokládaném rozšíření technologického prostředí (hardware počítačů, sítě pracovních stanic, upgrade verze operačního systému nebo systému řízení databáze apod.).
	4. Objednatel se zavazuje:
1. umožnit vjezd montážním vozidlům Zhotovitele do objektů nebo jejich těsné blízkosti, kde je prováděna instalace.
2. seznámit pracovníky Zhotovitele s podmínkami a pravidly pro pohyb v objektech Objednatele a upozornit je na všechna rizika s tím spojená.
3. připravit v případě, že při realizaci díla nastane nutnost připojení napájecích silových rozvodů 230 V do napájecí rozvodny Objednatele, vlastní fyzické přípojné místo pro připojení silových rozvodů 230 V, které bude osazeno samostatným jističem 10A. Tuto práci provede Objednatel svými odbornými pracovníky v rámci stavební připravenosti.
4. umožnit přístup na pracoviště a vlastní výkon montážních prací pracovníkům Zhotovitele v časovém intervalu od 08.00 h do 18.00 h, pokud nebude dohodnuto jinak.
5. stanovit po dobu montáže kontaktní osobu ze svých řad, která bude k dispozici osobně nebo na telefonní kontakt vedoucímu montážní skupiny Zhotovitele pro případ výskytu provozně realizačních problémů ze strany Objednatele.
	1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli po předchozí dohodě na svůj náklad součinnost při plnění této Smlouvy, a to v nezbytném rozsahu a v přiměřené míře (např. je-li plnění poskytováno Zhotovitelem v jeho sídle nebo prostorách, které užívá, poskytne Zhotoviteli spolupracovníky, pracovní prostory, hardware a software, dále např. data, dálkové připojení na technické prostředky software za podmínek respektujících jeho interní pravidla a směrnice) odpovídající jeho možnostem.

## **4.7** Zhotovitel je povinen při plnění jednotlivých činností dle této Smlouvy brát zřetel na provozní potřeby a požadavky Objednatele. Jednotlivá plnění bude provádět v součinnosti s Objednatelem podle pravidel obvyklých pro zpracování dat.

**5. Předání, převzetí a vlastnictví Díla**

* 1. Celková dodávka a realizace je splněna podpisem Předávacího protokolu systému BIS oběma stranami (dále Protokol). Protokol bude sepsán po řádném dokončení díla a uvedení systému do provozu.
	2. Zhotovitel je povinen Dílo v předepsané a dohodnuté kvalitě, množství a bez jakýchkoli faktických či právních vad protokolárně předat Objednateli a Objednatel se zavazuje Dílo převzít.
	3. Protokol bude obsahovat specifikaci Díla, místo a datum jeho předání, jakož i výslovné prohlášení Objednatele, zda Dílo přebírá či nikoli a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo převezme v místě plnění kontaktní osoba Objednatele, která je uvedená v čl. 10, odst. 10.1. této Smlouvy nebo jím pověřená osoba. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v pracovních dnech v době od 8:00 hodin do 16:00 hodin.
	4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, bude-li Dílo vykazovat v okamžiku předání vadu/více vad či nedodělků. O odmítnutí převzetí Díla bude sepsán zápis, v němž budou specifikovány vady či nedodělky Díla, případně jiná porušení této Smlouvy.
	5. Zhotovitel je povinen spolu s Dílem předat Objednateli také veškeré listiny a doklady nezbytné k řádnému užívání a k nakládání s Dílem, zejména technickou dokumentaci vztahující se k Dílu, jakož i veškeré listiny, doklady a příslušenství, kterých je třeba k nakládání s Dílem, k jeho řádnému užívání a údržbě.
	6. Zhotovitel si vyhrazuje vlastnictví ke všem věcem, jež jsou součástí dodávaného systému, a to až do úplného zaplacení celé ceny za Dílo.
	7. Zhotovitelem poskytované moduly softwarového vybavení systému BIS mají charakter díla ve smyslu autorského zákona ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zůstávají tedy ve vlastnictví Zhotovitele, přičemž Zhotovitel uděluje tímto Objednateli právo užívat licence software uvedených v Nabídce N2210457, která je uvedena v příloze Smlouvy. Právo Objednatele užívat této licence je podmíněno úhradou ceny díla dle čl. 3, odst. 3.1 na účet Zhotovitele. Licence udělená dle této Smlouvy bude časově neomezená a úplata za její poskytnutí Objednateli je součástí ceny Díla dle článku 3 Smlouvy.
	8. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese do předání a převzetí Zhotovitel. Objednatel nese ode dne předání funkčního systému, až do úplného zaplacení celé kupní ceny nebezpečí škody na věci, zejména škody způsobené poškozením, odcizením či jinou újmou, jež nebyla působena Zhotovitelem, či jeho zaviněním.
1. **Odpovědnost za vady a záruční doba**
	1. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku Objednateli záruku za jakost Díla spočívající v tom, že Dílo a jeho veškeré součásti bude po celou dobu záruční doby způsobilé ke smluvenému či obvyklému užívání, resp. si zachová smluvené či obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po protokolárním předání a převzetí Díla a trvá 24 měsíců.
	2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo při převzetí, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí Díla v záruční době. Vadou se rozumí odchylka od množství, druhu či kvalitativních náležitostí Díla stanovených touto Smlouvou, technickými normami či obecně závaznými právními předpisy, včetně nedodělků a vady v dokladech nutných k řádnému užívání a údržbě Díla.
	3. Zhotovitel dále odpovídá za vady vyskytnuvší se po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
	4. Záruční a servisní podmínky jsou uvedeny na <http://www.new.eskon.cz/podpora/eskontp.php>
	5. Objednatel je povinen zjištěné vady oznámit bezodkladně písemně, též e-mailem na adresu: servis@eskon.cz. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
	6. Objednatel taktéž může oznámit závadu nebo potřebu poskytnutí služby technické podpory na HELP DESK Zhotovitele, <http://www.eskon.cz>. Login a heslo pro přihlášení do HELP DESKu je zástupci zasláno do 7 dnů od uzavření této smlouvy.
	7. Pro zajištění servisu systému BIS bude využívána vzdálená správa. Vzdálená správa systému BIS umožňuje Zhotoviteli omezený přístup do počítačové sítě Objednatele pro výkon servisní činnosti. Řešení vzdálené správy volí Objednatel a je povinen jej sdělit Zhotoviteli do 14 dnů od uzavření této smlouvy. V případě volby softwarového řešení, které Zhotovitel nemá k dispozici, je Objednatel povinen poskytnout toto softwarové řešení Zhotoviteli včetně licence k tomuto softwarovému řešení. Objednatel je dále povinen poskytnout Zhotoviteli veškeré potřebné údaje k nastavení vzdálené správy systému BIS. Fakturace vzdálené správy dat probíhá dle platného ceníku.
	8. Zhotovitel je povinen na své vlastní náklady vadnou část Díla vyzvednout dle instrukce Objednatele, případně opravit v místě její instalace. Uplatní-li Objednatel právo z vadného plnění, potvrdí mu Zhotovitel v písemné formě, kdy Objednatel právo uplatnil, jakož i datum provedení opravy. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit v dohodnuté lhůtě. Kategorizace vad a termíny odstranění jsou uvedeny na <http://www.new.eskon.cz/podpora/eskontp.php>
	9. Zhotovitel se zavazuje k zahájení odstranění vady Díla do následujícího pracovního dne ode dne obdržení reklamace.

**7. Odpovědnost za škodu a pojištění**

**7.1** Pokud porušením povinností Zhotovitele vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této Smlouvy vznikne Objednateli v důsledku použití či užívání Díla nebo jeho části jakákoliv škoda, odpovídá za ni Zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. Škodou se v tomto případě rozumí i škoda vzniklá třetí osobě v prostorách užívaných Objednatelem, kterou poškozená osoba uplatní vůči Objednateli.

**7.2** Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této Smlouvy až do úplného splnění všech závazků z této Smlouvy bude mít uzavřené platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem odborné činnosti se základním limitem pojistného plnění ve výši 500.000,00 Kč (slovy pětsettisíc korun českých). Zhotovitel má ke dni uzavření této Smlouvy sjednáno pojištění profesní odpovědnosti ve výše uvedeném rozsahu u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group pojistnou smlouvou č. 8603105056. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na jeho žádost originál pojistné smlouvy k nahlédnutí, případně také předložit příslušné a aktuální znění všeobecných pojistných podmínek k předmětné smlouvě.

1. **Sankce za prodlení**

**8.1** Pro případ nedodržení sjednané doby provedení Díla je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla bez DPH uvedené v čl. 3. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta ve stejné výši se sjednává i pro případ, že Zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě dle čl. 6. odst. 6.5. této Smlouvy.

**8.2** V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury Zhotovitele nebo její části je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z ceny Díla bez DPH uvedené v čl.3 této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

**8.3** Za porušení mlčenlivosti dále specifikované v čl. 11. odst. 11.1. této Smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy desettisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

**8.4** Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení podle tohoto článku 8. vzniká oprávněné smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby stanovené k plnění nebo dnem následujícím po porušení povinnosti druhou smluvní stranou.

* 1. Sankce jsou splatné do 30 dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní strany.
	2. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením sankcí není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé škody, a rovněž není dotčena povinnost řádně plnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy.

1. **Předčasné ukončení Smlouvy**
	1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy, byla-li Smlouva porušena podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení je ze strany Zhotovitele považováno prodlení po dobu delší než 15 dnů s dokončením a předáním Díla dle článku 4. výše nebo opakovaný výskyt vad (3x) Díla nebo opakované (3x) neodstranění vad ve lhůtě stanovené v čl. 6. odst. 6.8.  této Smlouvy. Za podstatné porušení Smlouvy je ze strany Objednatele považováno prodlení s úhradou faktury oproti splatnosti sjednané v čl. 3. odst. 3.4., resp. odst. 3.5. po dobu delší než 30 dnů. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem, kdy je písemné odstoupení doručeno druhé smluvní straně.
	2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v úpadku, probíhá vůči němu insolvenční řízení, na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurz anebo i v případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Rovněž pak v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace.
	3. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně.
	4. V každém případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy, má Zhotovitel nárok na zaplacení skutečně provedených prací.
2. **Kontaktní osoby**

**10.1** Kontaktní osobou odpovědnou za Objednatele v záležitostech věcného plnění Smlouvy je XXX, , tel.: XXX, e-mail: XXX, nebo jím pověřená osoba.

* 1. Kontaktní osobou odpovědnou za Zhotovitele ve všech záležitostech je XXX tel.: XXX , email: XXX nebo jím pověřená osoba.

**10.3.** O případných změnách kontaktních osob musí být vždy písemně informována druhá smluvní strana.

1. **Zvláštní ujednání**
	1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této Smlouvy. Tato povinnost zavazuje zmocněnce, zaměstnance nebo jiné spolupracovníky Zhotovitele, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy.

**11.2** V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, zajistí Objednatel uveřejnění celého textu Smlouvy, vyjma osobních údajů, metadat Smlouvy v registru smluv.

**11.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve Smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této Smlouvě či podstatných částech této smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že kromě obsahu uvedeného v čl. 2. odst. 2.2. nepovažují nic jiného z obsahu z této Smlouvy obchodní tajemství.

**11.4** Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou dle platných právních předpisů.

**11.5** Bude-li kterékoli ustanovení této Smlouvy s rozporu s podmínkami uvedenými v příloze č. 1 – Nabídka Zhotovitele, mají přednost ustanovení Smlouvy.

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle čl. 11., odst. 11.2. Smlouvy.
	2. Změny Smlouvy je možno činit jen v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
	3. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené či upravené jen částečně se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, přičemž smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
	4. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
	5. Pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují řádně jednat za účelem nahrazení neplatného či nevymahatelného ustanovení ustanovením platným a vymahatelným v souladu s účelem této Smlouvy.
	6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tuto Smlouvu přečetla, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.
	7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
* příloha č. 1: Nabídka Zhotovitele N2230457
* příloha č. 2: Specifikace exportu průchodů do systému VEMA
* příloha č. 3: Specifikace hardware systému BIS®

 V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Opavě dne 15.11.2023

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Mgr. Miroslav Bobek Mgr. Hana Malurová, MBA

 ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy jednatelka ESKON s.r.o.

**Příloha č.1: Cenová nabídka N2230457**

**Detailní rozpis položek této přílohy je předmětem obchodního tajemství společnosti ESKON s.r.o.**

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

**Příloha č.2:** **Specifikace exportu průchodů do systému VEMA**

**Detailní analýza a návrh řešení úpravy software uvedená v této příloze je předmětem obchodního tajemství společnosti ESKON s.r.o.**

XXX

XXX

XXX

XXX

**Příloha č.3:** **Specifikace hardware systému BIS®**

**Detailní popis technického řešení je předmětem obchodního tajemství společnosti ESKON s.r.o.**

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX