DODATEK č. 1

k uzavřené smlouvě o dílo

SO 03c Chlév z Morávky – Byčince (transfer)

WISPI: 2022/103/S

# I.

# Smluvní strany

- Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Sídlo: 			Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO:			000 98 604

DIČ:			CZ 000 98 604

zastoupené: 		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

Kontaktní osoba:		xxxxx, +420 xxxxx

Bankovní spojení:		xxxxx

Číslo účtu:			xxxxx

na straně objednatele

a

- JURÁŇ s.r.o.

spisová značka:		C 42031 vedená u Krajského soudu v Ostravě

sídlo			č.p. 200, 755 01 Ústí

IČO:			278 16 788

DIČ:			CZ 27816788

Jednající:			Milan Juráň, jednatel společnosti

Bankovní spojení:		xxxxx

Číslo účtu:			xxxxx

Kontaktní osoba:		xxxxx

Telefon, email:		+420 xxxxx

na straně zhotovitele

II.

# Odůvodnění dodatku

- Smlouva o dílo č. WISPI 2022/103/S na provedení obnovy objektu Chlév z Morávky – Byčince v rámci SO 03c Chlév z Morávky – Byčince (transfer) byla uzavřena dne 23. 9. 2023 zveřejněním v Registru smluv.

- V průběhu provádění prací byla zjištěna potřeba realizovat práce a dodávky, které nebyly v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu Chlév z Morávky – Byčince obsaženy a jsou nutné k dokončení celého díla. Smluvní strany se proto rozhodly na provedení dodatečných pracích a dodávkách, které zohledňují nutné změny a doplnění způsobem, který bude Objednateli garantovat, že bude původní předmět smlouvy dokončen řádně a v původně sjednané lhůtě.

III.

Změna vzájemných práv a povinností

V souladu s čl. II odst. 7 Smlouvy o dílo WISPI 2022/103/S a s ohledem na konstatování obsažené v čl. II tohoto dodatku č. 1, se smluvní strany dohodly na změně původní ceny díla takto:

Původní cena celkem bez DPH	3 956 119,65 Kč

DPH	830 785,13 Kč

Původní cena celkem včetně DPH	4 786 904,78 Kč

Vícepráce celkem bez DPH	366 441,30 Kč

DPH	76 952,67 Kč

Vícepráce celkem včetně DPH	443 393,97 Kč

Nová cena celkem bez DPH	4 322 560,95 Kč

DPH	907 737,80 Kč

Nová cena celkem včetně DPH	5 230 298,75 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.

- Tento dodatek ke smlouvě o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Příloha: Oceněný položkový rozpočet víceprací

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 11. 10. 2023	V Ústí dne: 4. 10. 2023

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

_______________________			________________________

Ing. Jindřich Ondruš				Milan Juráň

generální ředitel					jednatel

Doložka Objednatele: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace: xxxxx Dne : …………………………2023 Předklád Předkládá správce rozpočtu: xxxxx Dne : …………………………2023 Náležitosti smlouvy kontroloval: xxxxx Dne : …………………………2023