Dodatek č. 3 ke SoD č. 202200363/OR

uzavřené dle ustanovení §§ 1764, 1765, 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:	Město Český Brod

se sídlem:	náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

zastoupený: 	Mgr. Tomášem Klineckým, starostou města

IČO:	00235334

DIČ:	CZ00235334

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	9294910237/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Mgr. Tomáš Klinecký, starosta města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Petr Kostkan, investiční technik

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	MOZIS s.r.o.

se sídlem:	Slezská 856/74, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

zastoupený: 	Pavlínou Trčkovou, jednatelkou

IČO:	28940083

DIČ:	CZ28940083

Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu:	4917207001/5500

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Rudolf Sedlák

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Petr Novák

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 202200363/OR (dále jen „dodatek č. 2“).

Čl. 1. Preambule

  - Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 26. 9. 2022 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 202200363/OR (dále jen „smlouva“) a dne 27. 3. 2023 dodatek č. 1 ke SoD č. 202200363/OR, jejichž předmětem je realizace akce pod názvem „Rekonstrukce a stavební úpravy objektu knihovny, č. p. 1 v Českém Brodě“.

Čl. 2. Předmět smlouvy

- Předmět smlouvy je změna termínu dokončení díla v čl. 3.

Změny termínu plnění díla nemá vliv na kvalitu provedeného díla a záruky na dílo.

# Čl. 3. Doba a místo plnění

# Bod 3.1 dodatku č. 2 se nahrazuje zněním:

# Dokončení díla:	nejpozději do 12. 12. 2023

Čl. 5. Závěrečná ustanovení:

- V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy beze změny.

  - Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

  - Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Stranou zveřejňující je město Český Brod.

  - Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

  - Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

  - Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Český Brod č. 535/2023 ze dne 25. 10. 2023.

V Českém Brodě dne 1. 11. 2023	V Praze 31. 10. 2023

………………..………………….…………....	………………..………………….…………......……

Za město Český Brod		Za Mozis s.r.o.

Mgr. Tomáš Klinecký		Pavlína Trčková

starosta		jednatelka