Dodatek č. 2

SoD č. 0435/2023

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních:            Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:	       Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):

Zhotovitel:		SIKK stavební společnost s r.o.

zastoupen:		Ing. Karlem Štíchou, jednatelem

sídlo:		Na Maninách 10, 170 00 Praha 7

IČ:			25749021

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka č. 66735

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Ing Karel Štícha

ve věcech technických:	Ing Karel Štícha

ve věcech realizace a předání díla: Ing Karel Štícha ml

stavbyvedoucí: Ing Karel Štícha ml   ČKAIT : xxx

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 0435/2023 uzavřené dne 20.04. 2023 v platném znění na provedení díla Oprava ohradní zdi Krafferova zahrada, Jindřichův Hradec.

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 2 384 779,39 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje o celkovou částku 92 749,00 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby  č. 1 - SO 04a, č. 2 - SO 04b, č. 3 - SO 01, 02.

| Změnový list č. 1 | Popis změny | méněpráce bez DPH Kč | vícepráce bez DPH Kč | Rozdíl Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 04a | Odečty: zazdění otvoru historické brány, obklady z kamene atd. Přípočty: kamenné krycí desky, vyrovnání zhlaví zdi, opravy zdi lomovým kamenem, doplnění helikálních výztuží, vyrovnávací betonový potěr pod zákrytové desky | -31 202,- | 182 157,- | 150 955,- |
| Změnový list č. 2 | Popis změny | méněpráce bez DPH Kč | vícepráce bez DPH Kč | Rozdíl Kč |
| SO 04b | Odečty: zemní práce včetně příložného pažení, izolace proti vodě. Přípočty: doplnění zdiva z lomového kamene včetně jeho spárování. | -93 239,- | 50 195,- | -43 044,- |
| Změnový list č. 3 | Popis změny | méněpráce bez DPH Kč | vícepráce bez DPH Kč | Rozdíl Kč |
| SO 01,02 | Odečty: gabionové koše rozměru 500x700 a 500x600mm Přípočty: gabionové koše rozměru 500x500mm, probetonování gabionových košů ručně | -80 433,- | 65 271 | - 15 162,- |
|  | Celkem |  |  | 92 749,- |

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			2 477 528,39 Kč

DPH 21%				   520 280,96 Kč

Cena díla celkem vč. DPH		2 997 809,35 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nedotčená a beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec,

č. 1034/34R/2023 ze dne 15.11.2023.

V ……………….. dne 22. 11. 2023		 V Jindřichově Hradci dne 21. 11. 2023

Elektronicky podepsáno					Elektronicky podepsáno

...........................................................		   ................................................................

za zhotovitele:				                        za objednatele:

Ing. Karel Štícha   			                         Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, 
                  jednatel                                                                               starosta města