NPU1002228002

NPU-420/98990/2023

WAM 2021H1230012

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

o výkonu činnosti koordinátora BOZP

PŘI REALIZACI STAVBY

„NPÚ, SZ Libochovice — oprava střech, krovu a stropů, I. - IV. etapa“

# uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném a účinném znění (dále jen „smlouva“)

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy NPÚ v Praze

bankovní spojení: XXXX

správce objektu: XXXX

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3,

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Mgr. Petr Linart, investiční referent

(dále jen „Příkazce“ nebo „Zadavatel stavby“)

a

REINVEST spol. s r.o.

sídlo: K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

IČO: 65410840

DIČ: CZ65410840

zastoupený: Ing. Marek Raška, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44457

bankovní spojení, XXXX

(dále jen „Příkazník“ nebo „Koordinátor BOZP“)

Preambule

- Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu, realizované prostřednictvím Národního elektronického nástroje – NEN, pod číslem NEN N006/23/V00026496, a pod názvem NPÚ, SZ Libochovice – oprava střech, krovu a stropů, I. - IV. etapa – Výkon TDS a Koordinátor BOZP (dále jen jako „Veřejná zakázka“).

- Plnění dle této smlouvy je financováno z dotačního programu SMVS vyhlášeného správcem programu Ministerstvem kultury ČR na projekt/akci s názvem NPÚ, SZ Libochovice – oprava střech, krovu a stropů, I. - IV. etapa číslo SMVS č. 134V131000091.

- Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je výkon činností Příkazníka jako koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby: NPÚ, SZ Libochovice – oprava střech, krovu a stropů, I. - IV. etapa (dále jen „stavba“ nebo „stavební dílo“), v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a navazujících prováděcích předpisů, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby").

- Stavební dílo bude realizováno dle těchto dokumentů:

  - SZ Libochovice, oprava stropů nad 3. NP a stropu kaple“, projekt pro stavební řízení a realizaci, Projektový atelier –XXXX zak. č. 0916/PA

  - projektová dokumentace s názvem „STÁTNÍ ZÁMEK LIBOCHOVICE, OPRAVA STŘECH ZÁMKU A KAPLE“, dokumentace provedení stavby, SVIŽN s.r.o., listopad 2016;

  - projektová dokumentace s názvem „ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODÁRENSKÉ VĚŽE STÁTNÍHO ZÁMKU LIBOCHOVICE“, dokumentace provedení stavby, Projektový atelier –XXXX, prosinec 2016, zak.č. 2316/PA;

  - projektová dokumentace s názvem „OBNOVA VYBRANÝCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMOVÉ STROPY NAD 2. NP V JZ NÁROŽÍ OBJEKTU SZ LIBOCHOVICE.“XXXX, zpracoval projekt statiky TIP –XXXX, prosinec 2021, zak. 2164;

(dále jednotlivě nebo společně jako „PProjektová dokumentace“).

- Součástí Činností koordinátora BOZP při realizaci stavby jsou zejména tyto činnosti:

- poskytování odborných konzultací a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby (dále jen „BOZP“),

- vykonávání dohledu na bezpečným způsobem provádění prací na stavbě a předkládání podnětů a technických řešení nebo organizačních opatření osobě oprávněné k jednání ve věcech technických na straně Příkazce,

- zpracování či aktualizace Plánu BOZP v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (dále jen „plán BOZP“); plán BOZP, případně jeho aktualizace bude zpracována a předána nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení písemné výzvy osoby oprávněné jednat ve věcech technických na straně Příkazce s pokynem ke zpracování,

- podání oznámení o zahájení prací na příslušný oblastní inspektorát práce, a to nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby (předpokladem pro splnění této povinnosti dostatečná součinnost ze strany Příkazce dle čl. II smlouvy); stejnopis tohoto oznámení předá Příkazník osobě oprávněné k jednání ve věcech technických na straně Příkazce bez prodlení po podání tohoto oznámení. Pokud dojde k podstatným změnám údajů, zpracuje bez zbytečného odkladu aktualizaci tohoto oznámení a stejnopis zašle příslušnému oblastnímu inspektorátu práce a Příkazci. Oznámení musí být vyvěšeno po celou dobu na viditelném místě u vstupu na staveniště;

- projednání se zpracovatelem projektové dokumentace otázky bezpečné práce a provozu stavby,

- účast na kontrolních dnech stavby – přítomnost osoby koordinátora BOZP na objektu, kde je stavba realizována činí minimálně 1x za 14 dní, přičemž je odvislé od postupu provádění stavby; je-li to nezbytné a je tak osobou oprávněnou k jednání ve věcech

technických na straně Příkazce vyzván, jezdí na stavbu častěji; účast při dohledových návštěvách příslušných správních úřadů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- dává podněty a doporučení všem dotčeným zhotovitelům stavby pro zajištění BOZP na stavbě, provádí informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,

- upozorní bez zbytečného odkladu zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi, nebo na nedodržení plánu BOZP, a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

- bez zbytečného odkladu oznámí osobě oprávněné k jednání ve věcech technických na straně Příkazce případy popsané podle předchozího písmene, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; na základě tohoto oznámení je Příkazce povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných Příkazníkem,

- neprodleně informuje osobu oprávněnou jednat ve věcech technických na straně Příkazce o všech závažných skutečnostech mající vliv na BOZP na stavbě,

- postupuje při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů,

- provádí další činnosti stanovené právními předpisy, zejména zákonem. Č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- výkon Činností koordinátora BOZP při realizaci stavby provádí Příkazník kromě činností výslovně uvedených v tomto odstavci tohoto článku smlouvy také nahodilou přítomností na stavbě průběžně, minimálně však 2x měsíčně (po dobu, kdy jsou stavební práce realizovány, případně probíhá příprava pro jejich realizaci).

- Příkazce se zavazuje platit Příkazníkovi za řádně provedené činnosti odměnu dle této smlouvy.

- Místem plnění je: adresa sídla/doručovací adresa Příkazce a místo budoucí realizace stavby (SZ Libochovice, stojící na pozemku parc. č. 121 a 127, v k. ú. Libochovice, obec Libochovice) v závislosti na charakteru činností.

- Podmínky provádění činností

- Příkazník se zavazuje provádět Činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby s veškerou odbornou péčí a v souladu se zájmy Příkazce tak, aby jej chránil před ztrátami a škodami.

- Příkazce poskytne Příkazníkovi potřebnou součinnost pro řádný výkon Činností koordinátora BOZP při realizaci stavby dle této smlouvy. Za tímto účelem se Příkazce zavazuje poskytovat Příkazníkovi potřebné informace, doklady a konzultace, např. Příkazce v dostatečném předstihu písemně informuje Příkazníka o termínu zahájení stavebních prací, předá Příkazníkovi při předání staveniště zhotoviteli plán kontrolních prohlídek, kontakty na zhotovitele stavby.

- Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi veškeré podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, zejména plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, byl-li zpracován koordinátorem při přípravě stavby („plán BOZP“) a dále se zavazuje poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s Příkazníkem po celou dobu realizace stavby.

- Při plnění předmětu smlouvy se Příkazník zavazuje dodržovat všechny obecně závazné předpisy a technické normy a řídit se pokyny a podklady Příkazce. Odchýlit se od nich může jen tehdy, pokud je to nezbytné v zájmu Příkazce a pokud nemůže obdržet jeho souhlas. Obdrží-li však Příkazník od Příkazce pokyn či podklad zřejmě nesprávný či nevhodný, upozorní ho na to písemně a splní takový pokyn jen tehdy, pokud na něm Příkazce trvá.

- Příkazník prohlašuje, že převezme od Příkazce všechny podklady, dokumenty, informace a zmocnění nutné k řádnému splnění předmětu této smlouvy. Všechny další podklady potřebné k řádnému splnění smlouvy zabezpečuje na své náklady a na své nebezpečí Příkazník, není-li uvedeno jinak. Příkazce neodpovídá za žádnou škodu, vzniklou Příkazníkovi poškozením, znehodnocením, zničením či ztrátou věcí, potřebných ke splnění smlouvy, jakož i věcí zaměstnanců Příkazníka, ať se tyto věci nacházejí kdekoliv.

- Příkazník potvrzuje, že si plně uvědomuje rozsah a termíny činností a úkonů, které jím mají být provedeny. Příkazce nebude Příkazníkovi hradit žádné náklady, vzniklé z neznalosti nebo z jakéhokoliv omylu ze strany Příkazníka.

- Použije-li Příkazník k plnění třetí osobu, odpovídá Příkazník za všechny škody, jako by je způsobil on sám, i tehdy zavázala-li se třetí osoba provést určitou činnost samostatně.

- Příkazce se zavazuje informovat s dostatečným předstihem Příkazníka o všech změnách organizačních a technických podmínek.

- Veškeré výstupy Příkazníka vzešlé z jeho činnosti dle této smlouvy a další dokumenty předá Příkazník osobě oprávněné jednat ve věcech technických na straně Příkazce vždy ve dvojím vyhotovení v listinné podobě a v elektronické podobě na nosiči dat 1x ve formátu pdf a 1x v editovatelném formátu.

- Příkazník se zavazuje mít po dobu plnění této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti. Výše pojistného plnění musí činit minimálně 1.000.000,- korun českých, s max. spoluúčastí 5 %. Pojištění musí pokrývat veškerou možnou odpovědnost za škodu při výkonu činnost Příkazníka. Příkazník se dále zavazuje udržovat pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu trvání této smlouvy. Příkazník je povinen kdykoliv po dobu trvání této smlouvy předložit Příkazci na jeho na výzvu do 10 kalendářních dnů kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy.

- Termíny plnění

- Příkazník je povinen provádět Činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby ode dne nabytí účinnosti této smlouvy/na základě písemné výzvy Příkazce k zahájení výkonu činností dle této smlouvy s tím, že písemnou výzvu je oprávněn učinit nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

- Ukončení výkonu Činností koordinátora BOZP při realizaci stavby je závislé na dokončení a předání stavebního díla všemi dotčenými zhotoviteli Příkazci včetně ukončení kolaudačního řízení pro stavbu; předpokládaný termín ukončení stavby je stanoven na 30.3.2025

- Výkon Činností koordinátora BOZP při realizaci stavby se považuje za ukončený, pokud:

  - bylo provedeno (dokončeno a předáno) stavební dílo všemi dotčenými zhotoviteli provádějícími stavbu, včetně ukončení kolaudačního řízení,

  - Příkazník provedl veškeré činnosti dle této smlouvy a vypracoval veškeré dokumenty a jiné výstupy, jsou-li stanoveny touto smlouvou nebo požadovány osobou oprávněnou jednat ve věcech technických na straně Příkazce, a předal je Příkazci.

- Příkazník je povinen předat Příkazníkovi dokumenty a jiné výstupy, jsou-li stanoveny touto smlouvou nebo požadovány osobou oprávněnou jednat ve věcech technických na straně Příkazce, do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku skutečnosti zakládající požadavek na zpracování takového výstupu Příkazce nebo od obdržení písemného (emailového) požadavku osoby oprávněné jednat ve věcech technických na straně Příkazce, nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě, nejpozději však do 15 dnů po uplynutí skutečností dle čl. III odst. 3 písm. a) této smlouvy.

- Příkazník předá výstupy či jiné dokumenty elektronickou formou prostřednictvím kontaktních emailových adres osob oprávněných jednat ve věcech technických 1x ve formátu pdf a 1x v editovatelném formátu nebo v listinné podobě v místě plnění, požaduje-li tak osoba oprávněná jednat ve věcech technických Příkazce.

- Osoba koordinátora BOZP při realizaci stavby

- Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to pro výkon Činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci stavby („Koordinátor BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a navazujících prováděcích předpisů, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

- Příkazník je povinen realizovat svou činnost prostřednictvím následující osoby:

Koordinátor BOZP – XXXX

Odborná způsobilost Koordinátora BOZP byla ověřena udělením osvědčení 
č. TUV/007/KOO/2019 o získání odborné způsobilosti k výkonu činnosti Koordinátora BOZP na staveništi, které bude tvořit přílohu č. 1 této smlouvy. Příkazník se zavazuje, že osvědčení o ověření odborné způsobilosti k výkonu činnosti Koordinátora BOZP na staveništi, bude platné po celou dobu trvání této smlouvy. Příkazník je povinen tuto skutečnost bez prodlení na písemnou žádost Příkazce prokázat.

- Pokud není osoba uvedená v odst. 2 schopna po přechodnou dobu (max. doba 1 měsíce) realizovat činnost podle této smlouvy, je Příkazník povinen jmenovat jejího náhradníka, prostřednictvím kterého bude realizovat tyto činnosti po přechodnou dobu a o této skutečnosti Příkazce bez zbytečného odkladu informuje.

- Příkazník je oprávněn změnit osobu uvedenou v odstavci 2 pouze na základě předchozího písemného souhlasu ze strany Příkazce, který bude udělen za předpokladu, že bude nahrazena osobou se shodnou či obdobnou kvalifikací, a to alespoň v rozsahu, v jakém byla kvalifikace pro osobu Koordinátora BOZP vyžadována podle zadávacích podmínek Veřejné zakázky. Příkazník je zároveň povinen předložit příkazci na vyžádání doklady, které prokazují splnění těchto požadavků. Každá stálá změna osoby je podmíněna uzavřením dodatku k této smlouvě.

- Odměna Příkazníka

- Příkazníkovi přísluší za výkon Činností koordinátora BOZP při realizaci stavby odměna, která vychází z cenové nabídky Příkazníka v příloze č. 1 této smlouvy. Odměna za výkon Činností koordinátora BOZP při realizaci stavby bude stanovena podle skutečného rozsahu činností oceněných na základě jednotkových cen uvedených cenové nabídce v příloze č. 1 této smlouvy.

Celková smluvní odměna za výkon Činností koordinátora BOZP při realizaci stavby nesmí přesáhnout částku 358.600 Kč bez DPH. Příkazce si vyhrazuje nevyčerpání celkového předpokládaného rozsahu předmětu plnění, což bere Příkazník na vědomí a prohlašuje, že nebude uplatňovat náhradu škody nebo ušlého zisku, nedojde-li k vyčerpání celkového předpokládaného rozsahu předmětu plnění.

- Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou maximální a nepřekročitelné a závazné po celou dobu účinnosti této smlouvy.

- Odměna, resp. jednotkové ceny obsahují jeho veškeré nutné náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení plnění včetně všech nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o nichž lze během provádění plnění uvažovat, včetně dopravy do místa plnění, ceny za pojištění a další náklady.

- Smluvní odměnu lze měnit pouze z těchto důvodů:

  - v případě vyhrazených změn závazku ze smlouvy,

  - v průběhu výkonu činností dle této smlouvy bude Příkazce požadovat nepodstatné změny závazku ze smlouvy ve smyslu a v souladu s § 222 ZZVZ.

Smluvní odměnu lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

- Smluvní cenu je možné změnit v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH.

- Příkazce neposkytuje zálohy na odměnu.

- Odměna bude hrazena formou průběžných měsíčních plateb podle skutečného rozsahu činností za uplynulý kalendářní měsíc oceněných na základě jednotkových cen uvedených cenové nabídce v příloze č. 1 této smlouvy. Příkazník předloží Příkazci vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího měsíce soupis provedených činností s popisem těchto činností nebo výkazem odpracovaných hodin či kontrolních dní jako podklad k fakturaci. Příkazce je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí).

- Smluvní odměna bude zaplacena na základě faktur (daňového dokladu) se splatností 21 dnů od data vystavení. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených činností odsouhlasený Příkazcem.

- Faktura – daňový doklad – musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti (musí být uvedeno číslo smlouvy a název a číslo projektu/akce) a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

- Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy Příkazce a název Díla.

- Příkazník doručí fakturu v listinné podobě na adresu sídla Příkazce /na doručovací adresu Příkazce anebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu: epodatelna@npu.cz.

- Odměna považována za uhrazenou odepsáním příslušné částky k úhradě z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka uvedeného v záhlaví této smlouvy.

- Příkazce je oprávněn jednostranně započíst vůči Příkazníkovi své (i nesplatné) pohledávky plynoucí z této smlouvy oproti splatné pohledávce Příkazníka vůči Příkazci.

- Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

- Příkazník se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Příkazník stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Příkazci nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Příkazník dále souhlasí s tím, aby Příkazce provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

- Vyhrazená změna závazku ze smlouvy:

  - Celková smluvní odměna za výkon Činností koordinátora BOZP při realizaci stavby stanovená v čl. V odst. 1 této smlouvy byla stanovena s ohledem na rozsah jednotlivých činností a dále zejména s ohledem na předpokládanou dobu realizace stavby, která činí dle odhadu Příkazce 18 měsíců (dále jen „předpokládaná doba realizace stavby“), přičemž této délce odpovídá předpokládaný rozsah 42 kontrolních dní na stavbě (včetně dohledových návštěv a další přítomnosti na stavbě; dále jen „kontrolní den“) a 200 počtu hodin dalších činností při výkonu Činností koordinátora BOZP při realizaci stavby, stanovený v příloze č. 1 této smlouvy.

  - V případě jiné délky realizace stavby než předpokládané doby realizace stavby si Příkazce v souladu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje změnu závazku týkající se rozsahu Činností koordinátora BOZP při realizaci stavby, konkrétně počtu kontrolních dní a počtu hodin v rozsahu a za podmínek stanovených dále.

  - Skutečnost, že došlo k prodloužení doby realizace stavby oproti předpokládané době realizace stavby, písemně oznámí Příkazce Příkazníkovi nejpozději do 30 dnů po uzavření smlouvy nebo dodatku ke smlouvě se zhotovitelem stavby, z níž vyplývá jiná než předpokládaná doba realizace stavby, včetně uvedení nové doby realizace stavby. Tento postup se použije opakovaně v případě opakujících se změn doby realizace stavby.

  - Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby, oznámí Příkazce Příkazníkovi také nový požadovaný rozsah počtu kontrolních dní a počtu hodin s tím, že taková změna bude z důvodu zachování právní jistoty a transparentnosti stvrzena dodatkem s deklaratorní povahou, jehož součástí bude i aktualizovaná příloha č. 1 této smlouvy: cenová nabídka, v níž bude zaznamenána aktuální předpokládaná doba realizace stavby a tomu odpovídající aktuální předpoklad rozsahu Činností koordinátora BOZP při realizaci stavby.

  - Maximální navýšení rozsahu změn dle tohoto odstavce činí 20 % původního předpokládaného rozsahu Činností koordinátora BOZP při realizaci stavby, a to v části kontrolních dní a dalších činností, pro něž je stanovena hodinová sazba, dle přílohy č. 1 této smlouvy.

- Smluvní pokuty a další sankce

- Příkazce je povinen zaplatit Příkazníkovi při nedodržení sjednané platební lhůty podle čl. V této smlouvy zákonný úrok z prodlení.

- V případě prodlení Příkazníka s provedením Plánu BOZP nebo jeho aktualizace podle čl. I odst. 3 písm. c) této smlouvy, je Příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť započatý den prodlení.

- V případě prodlení Příkazníka s provedením plnění podle čl. I odst. 3 písm. d) této smlouvy je Příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť započatý den prodlení.

- V případě porušení povinností Příkazníka stanovených v čl. I odst. 3 písm. e) až l) této smlouvy je Příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti.

- V případě porušení povinnosti Příkazníka být přítomen na Stavbě, min. 2x měsíčně, podle čl. I odst. 3 písm. m) této smlouvy je Příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti.

- Pokud Příkazník poruší povinnost realizovat plnění podle této smlouvy osobou uvedenou v čl. IV odst. 2 této smlouvy a nezajistí její náhradu podle čl. IV odst. 3 nebo její změnu podle čl. IV odst. 4 smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení povinnosti.

- V případě porušení povinnosti uvedené v čl. II odst. 10 této smlouvy, tj. povinnosti mít po celou dobu trvání smlouvy platnou a účinnou pojistnou smlouvu ve sjednaném rozsahu, se Příkazník zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

- Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí, výrazná změna právní úpravy a také událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Všechny smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 21 dnů po jejich vyúčtování Příkazcem.

- Ukončení smlouvy

- Příkazce je oprávněn příkaz odvolat kdykoliv bez uvedení důvodu, je však povinen uhradit Příkazníkovi tu část odměny podle této smlouvy, na níž vznikl Příkazníkovi nárok.

- Příkazník je oprávněn příkaz vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíce běžící od prvního dne měsíce následující po měsíci, v němž byla výpověď doručena.

- Při zániku příkazu odvoláním nebo výpovědí je Příkazník povinen provést vše, co nesnese odkladu, dokud Příkazce neprojeví jinou vůli.

- Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Příkazník nepostupuje v souladu s touto smlouvou, i poté, co jej Příkazník na porušování povinností ze smlouvy písemně upozornil.

- Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li Příkazce v prodlení s platbou na základě řádně vystaveného dokladu dle této smlouvy, a to po dobu delší než 30 dnů od jeho splatnosti, i poté, co jej Příkazce na prodlení písemně upozornil.

- Odstoupením od smlouvy se závazek ruší s účinky do budoucna. V případě pochybností si smluvní strany sjednaly doručení třetím pracovním dnem od odeslání.

- Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu po ukončení platnosti této smlouvy předat příkazci veškeré datové nosiče, dokumenty, podklady a písemné materiály, které obdržel nebo jiným způsobem získal v souvislosti s výkonem Koordinátora BOZP.

- Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání je bez uzavření písemného číslovaného dodatku této smlouvy neúčinný.

- Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

- Změna kontaktních osob může být oznámena písemným oznámením učiněným druhé smluvní straně bez nutnosti uzavírání písemného dodatku k této smlouvě.

- Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy.

- Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

- Příkazník není oprávněn postoupit práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, případně postoupit smlouvu jako celek, třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Příkazce.

- Příkazce si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků k této smlouvě.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv Příkazce.

- Příkazník bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou díla z veřejných výdajů.

- Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy po dobu, která je určena platnými právními předpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

- Nedílnou součást této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: 	Cenová nabídka

| V Praze dne %PODPIS% ………………………………………….. příkazce Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, Ředitel ÚPS Praha NPÚ | V Praze dne ………………………………………….. příkazník Ing. Marek Raška, jednatel |
| --- | --- |

Příloha č. 1: Cenová nabídka

| Výkon činnosti koordinátora BOZP | Jednotka | Cena za jednotku v Kč bez DPH | Cena za jednotku v Kč vč. DPH | Předpokládaný počet jednotek | Cena celkem bez DPH za předpokládanou dobu realizace stavby | Cena celkem vč. DPH za předpokládanou dobu realizace stavby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznámení na oblastní inspektorát |  |  |  |  | 10.000 Kč | 12.100 Kč |
| Zpracování, resp. aktualizace plánu BOZP |  |  |  |  | 10.000 Kč | 12.100 Kč |
| Účast na kontrolních dnech, vč. dohledových návštěv, další přítomnost na stavbě | kontrolní den | 3 300 Kč | 3 993 Kč | 42 | 138 600 Kč | 167 706Kč |
| Další činnosti v rámci výkonu činnosti koordinátora BOZP | hodina | 1 000 Kč | 1 210 Kč | 200 | 200 000Kč | 242 000 Kč |
| Celková nabídková cena |  |  |  |  | 358.600 Kč | 433.906 Kč |