SMLOUVA O DÍLO

- „Úprava vedení vody, topných rozvodů a plynu v rámci zimních opatření pro Hotel Květnice“

Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY

1. 	Město Tišnov

Zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

Se sídlem: nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ: 002 82 707

DIČ: CZ00282707

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 1425641/0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních a technických: Ing. Miroslava Vyhňáková, vedoucí OIPP

- odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory (OIPP)

(dále jen „objednatel“)

a

2.	HAKO CZ spol. s.r.o.

Zastoupený: xxx, jednatel společnosti

Se sídlem Palackého 1191, 666 02 Předklášteří

IČ: 26935511

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46685

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-1402820217/0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: xxx, jednatel

xxx, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

- PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. 	Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „Úprava vedení vody, topných rozvodů a plynu v rámci zimních opatření pro Hotel Květnice“ jak je dále specifikováno (dále jen „dílo“).

Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, jak je definována níže.

2.2. 	Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené na staveništi i za ostatní škody způsobené výstavbou do doby předání a převzetí díla.

Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

2.3. 	U výrobků a materiálů, kterých se týká zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění, je zhotovitel povinen prokázat shodu těchto výrobků a materiálů s požadavky předpisů.

2.4.	Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy provést řádně a včas.

- LHŮTY PLNĚNÍ

3.1. 	Zhotovitel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo v souladu s touto smlouvou

- lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává:

do 30. 11. 2023 (dále také jen „Finální lhůta“).

- CENA DÍLA

4.1.	Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, za podmínek a způsobem dále sjednaným, celkovou smluvní cenu:

cena celkem bez DPH	170.060,- Kč

4.2.	Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako pevná, maximální a nejvýše přípustná na rozsah prací daný zadávací projektovou dokumentací. V ceně je obsaženo veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a je platná po celou dobu realizace díla.

4.3.	Nabídková cena uvedená za plnění jednotlivých částí obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci jednotlivých částí díla, včetně nákladů s provedením díla věcně souvisejícími.

4.4.	Cena za zhotovení stavby je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtováno v souladu se zákonem v aktuální výši.

- PLATEBNÍ PODMÍNY

5.1. 	Smluvní strany se dohodly na úhradě prací po předání díla objednateli. Faktura bude vystavena do 30 dní od předání díla.

5.2.	Splatnost faktury je 30-ti denní. Lhůta splatnosti běží od následujícího dne po doručení faktury objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5.3.	Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. Práce, jejichž předmětem je zhotovení Stavby dle této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu přenesení daňové povinnosti. V případě režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat a zaplatit daň Objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a v případě režimu přenesení daňové povinnosti text „daň odvede zákazník“.

5.4.	Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:

a)	označení banky a č. účtu dle smlouvy o dílo,

b)	označení díla,

c)	evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,

d)	příloha – Soupis prací.

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu neprodleně vrátit zhotoviteli. U takové faktury běží nová lhůta splatnosti až po doručení opravené faktury objednateli.

- PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1.	Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Splněním se rozumí úplné dokončení díla a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, vystavení dokladů o likvidaci odpadů, předání atestů, vystavení potřebných dokladů, předání dokumentace skutečného provedení díla.

6.2.	Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vlastní řízení postupu prací a za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu dle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve smluvních vztazích s poddodavateli. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

6.3.	Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

6.4. 	Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy.

6.5. 	Odpovědnost za nebezpečí škody na díle nebo zničení díla nese zhotovitel po celou dobu výstavby až do okamžiku předání provedeného díla objednateli.

6.6. 	Zhotovitel je povinen být pojištěn.

6.7.	Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit na svoje náklady a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6.8. 	Zhotovitel zajistí ochranu veškerých inženýrských sítí.

6.9. 	Použité materiály a výrobky budou dodržovat standardy. U materiálů a výrobků bude doloženo prohlášení o shodě, certifikát či atest, tj. průkazy ověření vlastností použitých výrobků.

6.10. 	Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- SMLUVNÍ POKUTY

7.1.	V případě prodlení zhotovitele s provedením díla ve smluvené lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

7.2.	Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.	Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

8.2.		Tato smlouva se řídí právem České republiky.

8.3.	Využije-li některá ze stran práva odstoupení od smlouvy na základě podstatného porušení smlouvy druhou stranou, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.

8.4.	Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

8.5.	Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Digitální a informační agentury (DIA).

8.6.	Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

8.7.	 Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

V Tišnově, dne: 3. 11. 2023					V Předklášteří, dne: 3. 11. 2023

xxx									xxx

za objednatele							za zhotovitele

Ing. Miroslava Vyhňáková					xxx