Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2023-0526/OB ze dne 16.10.2023

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel :	Město Nový Jičín

Se sídlem : 	Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín

Zastoupen :	Ing. Blankou Zagorskou, vedoucí Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín

IČO:	002 98 212

DIČ:	CZ00298212

Bankovní spojení : 	Komerční banka a.s., Nový Jičín

Číslo účtu :	16635801/0100

Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Blanka Zagorská, vedoucí Odboru bytového

Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxx, Oddělení technických a ekonomických činností Odboru bytového

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel :	Vily-Stav-AR s.r.o.

Se sídlem :	Jičínská 191, 741 01 Nový Jičín, Loučka

Zastoupen :	Vilémem Skřídlovským, jednatelem společnosti

IČO : 	293 90 885

DIČ :	CZ29390885

zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 38378

Bankovní spojení :	Raiffensenbank a.s.

Číslo účtu :  	7901247977/5500

Zástupce ve věcech smluvních

a technických - stavbyvedoucí :  Vilém Skřídlovský

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Výměna interiérových dveří v domě č.p. 1028 na ulici Msgr. Šrámka 11, v Novém Jičíně “ a potřeby víceprací a méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2023-0526/OB ze dne 16.10.2023 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se mění znění odstavce 3.2.1 a ten nově zní takto:

„3.2.1.	Předmětem díla jsou stavební práce na výměně 5ks interiérových protipožárních dveří v suterénu, v 1. patře a 2. patře budovy č.p. 1028 na ulici Msgr. Šrámka 11 v Novém Jičíně, specifikované Oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Cenová nabídka) a Oceněným soupisem víceprací, které tvoří Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 a ten nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: 96 435,- Kč (slovy: devadesátšesttisícčtyřistatřicetpět korun českých).“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 a ten nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet, Oceněný soupis méněprací a víceprací). Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

4. V článku XVI. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 16.5 a ten nově zní takto:

„16.5. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Oceněný soupis víceprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 – Oceněný soupis víceprací

Nový Jičín 22.11.2023	Nový Jičín 23.11.2023

____________________________	________________________________

Za objednatele	Za zhotovitele

Město Nový Jičín:	Vily-Stav-AR s.r.o.

Ing. Blanka Zagorská, 	Vilém Skřídlovský

vedoucí Odboru bytového	jednatel společnosti