DODATEK Č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

Smluvní strany:

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Zastoupena: xxxxx

Osoba odpovědná za smluvní vztah: xxxxx

(dále jen jako „kupující“)

a

- ALICOM s.r.o.

Se sídlem v: Komenského 2466/15a, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 14658

IČ: 25044419

DIČ: CZ25044419

Zastoupena: xxxxx

(dále jen jako „prodávající“)

- Úvodní ujednání

- Smluvní strany mezi sebou v rámci programu: Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024, projektu Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci, registrační číslo projektu NPO_TUL_MSMT-16598/2022, a v rámci veřejné zakázky 055_JZ_NPO A1_Počítače pro A305 (A10) (FM_A1-003) uzavřely dne 15. 8. 2023 kupní smlouvu; smlouva nabyla účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dne 16. 8. 2023. Předmět koupě byl konkrétně specifikován v příloze č. 1 smlouvy.

- Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2023 dodatek č. 1 smlouvy, který nabyl účinnosti dne 10. 10. 2023.

- Z důvodu neplánovaného výpadku komponenty „základní deska pro Esprimo G6012“ není možné část předmětu dodat v původně sjednaném termínu. Tato skutečnost vznikla nezávisle na vůli smluvních stran a nemohla být smluvními stranami předvídána.

- Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, jak je uvedeno níže.

- Předmět dodatku

- Čl. III odst. 1 smlouvy se mění následovně.

Prodávající se zavazuje dodat předmět nejpozději do 30.11.2023.

- Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání kupní smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

- Plnění podle tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek pečlivě přečetly, a na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují své podpisy:

| Razítko a podpis prodávajícího …………………………………………. xxxx V Jablonci nad Nisou dne 16. 10. 2023 | Razítko a podpis kupujícího …………………………………………… xxxx V Liberci dne 16. 10. 2023 |
| --- | --- |