                                                                           [image: image1.png]




	Smlouva o dílo č. 171170


Zhotovitel: 
Petr Bárta, Apokork studio,    IČ: 47556188,    DIČ: CZ6903260606,    Adresa: Pod Hájem 433, 267 01, Králův Dvůr

Zastoupený: Martinem Tumou, telefon xxxxxxxxxxxxx  e-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jen "zhotovitel")

Objednatel:  

	Jméno:
	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
	IČO:
	629 335 91
	Adresa:
	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

	Jednající:
	 RNDr. Jaroslav Obermajer
	E-mail:
	libor.braveny@nature.cz
	
	


 (dále jen "objednatel")
  uzavírají dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
Předmět díla a doba plnění
Předmětem díla je:
	Dodání a montáž oken a dveří dle přiložené cenové nabídky: HQ0156



Detailní specifikace předmětu díla (druh, počet ks, rozměry atd.) je uveden v příloze této smlouvy.
	Předmět díla bude realizován na adrese:
	Zbečno 5
	Termín montáže:
	5 - 6 týdnů od uhrazení zálohy a podepsání SOD



V případech, kdy se materiál zadává do výroby dle přesných zaměřených rozměrů, se zhotovitel, při určování termínu montáže uvedeného v této smlouvě, spoléhá na prohlášení výrobce o jeho výrobních a dodacích lhůtách. Pokud výrobce nedodá zboží v dohodnutý termín, je povinnost zhotovitele objednatele včas informovat o změně termínu dodání a dohodnout se společně na náhradním termínu montáže. Odpovědnost za zpoždění termínu montáže však nese zhotovitel a je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nedodané části ceny díla, za každý den prodlení.
                                                                    Cena a platební podmínky

Bankovní spojení zhotovitele: č.ú.xxxxxxxxxxx; variabilní symbol: číslo faktury; konstantní symbol: 8; specifický symbol: číslo smlouvy o dílo. 
Celková cena za dílo:
	Cena bez DPH celkem:
	86.576,- Kč
	DPH 21%
	18.181,-Kč
	Cena celkem 
	104.757,-Kč


Platební podmínky:

	Záloha před objednáním:
	50.000,- Kč
	Forma úhrady:
	Převodem

	Doplatek:
	54.757,- Kč
	Forma úhrady:
	Převodem


Prohlášení příjemce plnění:

Příjemce plnění prohlašuje, že je osoba povinná k DPH a že přijaté plnění použije pro účely, které jsou předmětem daně. Na toto plnění se vztahuje přenesená daňová povinnost podle §92a zákona o DPH, kdy výši DPH je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.
Zhotovitel objedná materiál potřebný ke zhotovení díla neprodleně po uhrazení zálohové faktury. Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou platby, nebo zálohy, posunuje se o dobu prodlení objednatele i doba pro provedení díla zhotovitelem + 7 (sedm) kalendářních dnů.
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dohodnuté dílo sjednanou cenu dle této smlouvy. Sjednaná cena zahrnuje veškerý materiál potřebný pro provedení díla, práci a dopravu. Objednatel se zavazuje zaplatit formou zálohy a doplatku, kdy není dovoleno platby záloh provádět platební kartou. Byla-li sjednána hotovostní úhrada doplatku ceny za dílo, je objednatel povinen ihned po dokončení a převzetí díla uhradit doplatek ceny osobám, jež za zhotovitele dílo prováděly, přičemž objednatel obdrží potvrzení o provedené platbě. Při prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení z nedoplacené ceny díla. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z prodlení z ceny díla za každý den, v případě částečného dodání za část nedokončeného díla. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele až úplným zaplacením ceny za dílo a jejímu převzetí. 

Další práva a povinnosti stran
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla, tj. zejména umožní zhotoviteli po nezbytnou dobu přístup na místo provádění díla za účelem provedení nezbytných měření a za účelem provedení finální montáže díla.  Objednatel je odpovědný za to, že místo pro provedení díla bude před zahájením finální montáže díla v nezbytném rozsahu vyklizeno. V případě prodlení objednatele při poskytnutí součinnosti, se o dobu prodlení posunuje i termín pro provedení díla zhotovitelem + 7 (sedm) kalendářních dnů.

Pokud není objednatel v místě provádění díla bezprostředně u dokončení díla přítomen, bude zhotovitelem vyzván telefonicky hodinu předem k převzetí díla a je povinen se dle výzvy zhotovitele dostavit na místo finální montáže díla k jeho převzetí. Strany se zavazují bezodkladně po předání díla sepsat přímo na místě zápis o finální montáži - předání díla. Pokud dílo vykazuje zjevné závady, uvede objednatel závady do zápisu o finální montáži. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, považuje se dílo za předané objednatelem i tehdy, není-li objednatel v termínu určeném pro předání díla přítomen na místě provádění díla za účelem jeho převzetí. V případě nepřítomnosti objednatele na místě provádění díla v termínu stanoveném pro předání díla, bude za doklad o předání díla smluvními stranami považován zápis o finální montáži díla, provedený zhotovitelem. Strany se dohodly, že objednatel je oprávněn se při úkonech souvisejících s touto smlouvou nechat zastoupit jinou osobou i bez předchozího oznámení zhotoviteli. Neobdrží-li zhotovitel od objednatele předem jiné informace, bude jednání jiné osoby, přítomné na místě provádění díla a jednající dle svého prohlášení jménem objednatele, považováno za jednání objednatele a úkony takovou osobou učiněné, budou pro obě smluvní strany závazné.

Objednatel je povinen předem upozornit zhotovitele na místa, kde by mohlo při provádění díla dojít k poškození elektrického vedení, plynového, vodovodního či jiného potrubí či ke způsobení jiné škody. Pokud takto neučiní, odpovědnost za vzniklé škody nese plně objednatel. Pokud je z důvodu nesplnění povinností objednatele zhotovitel před či při provádění finální montáže díla nucen provádět původně ve smlouvě nezahrnuté či nepředpokládané úpravy místa provedení montáže nebo samotného předmětu díla, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli vícenáklady na takovou činnost vynaložené. 
Objednatel bere na vědomí, že některé části předmětu díla nebo místa montáže, je nutno při finální montáži mechanicky upravovat, přičemž vzniká prach a drobný odpad. Vzniku takovýchto nečistot není možno zcela zabránit. Zhotovitel po dokončení díla uvede místo do původního stavu. Tímto je ale objednatel upozorněn a je na jeho svobodné vůli se proti prachu zabezpečit např. zakrytím koberců, nábytku, atd.. 

Další ujednání

Dílo je dokončeno poté, co je předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu. Dílo zákazník musí převzít i s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání nebo podstatným způsobem neomezují užívání díla.. 
Do odstranění vady může kupující zadržet část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající rozsahu položek s vadami. Zadržení se netýká části díla předaného bez závad.

Podmínky před započetím finální montáže
Objednatel zajistí přístup k el. přípojce 230V a maximálně omezí nebo přeruší provádění ostatních prací bránících zhotovení díla. Před započetím díla musí být provedeno vyklizení prostorů všude tam, kde bude prováděna montáž a to do takového stavu, aby nábytek, nebo jiné předměty nepřekážely při montáži a nedošlo tak k jejich mechanickému poškození, zaprášení, ušpinění, atd. (pokud není dohodnuto písemně, že si zhotovitel vystěhuje prostor sám). 

Odpovědnost za vady, záruka
Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu díla v délce 24 měsíců na práce i materiál od předání díla, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady díla neprodleně při jejich zjištění, nejpozději ovšem do konce záruční doby, a zhotovitel je povinen vady díla na své náklady odstranit. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nedodržením pravidel obvyklého užívání předmětu díla, pravidel, s nimiž byl objednatel zhotovitelem seznámen, nebo neodborným zásahem objednatele či třetích osob. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla způsobené životností nosných konstrukcí (např. sedání a jiné poruchy zdiva, podlah či stropů apod.). Za vadu díla se u přírodních materiálů nepovažuje běžná různobarevnost jednotlivých částí, nebo změna barevnosti vlivem slunečního záření.

Záruční doba předmětu plnění či jeho specifických částí, která je odlišná od standardní záruční doby.

	Výrobek:
	Profíl salamander
	Záruka na materiál:
	60 měsíců

	
	
	
	


Užívání a údržba předmětu díla

Objednatel byl seznámen s pravidly užívání a s údržbou předmětu díla. Pro čištění předmětu se nesmějí používat ostré či hrubé předměty, které by narušily povrch předmětu díla, čistící prostředky či chemické látky, které by svým složením mohly narušit povrch předmětu díla. Na čištění je nutno používat pouze takové čistící prostředky, které jsou k tomuto účelu výhradně určeny. Dotazy k údržbě rádi zodpovíme na tel. 605 367 906. Čistící a údržbové prostředky lze dokoupit, vedeme skladem v dostatečném množství.

Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. V případě, že objednatel neuhradí zálohu na cenu za dílo do 30 dnů od data splatnosti, tato smlouva zaniká. V tomto případě musí ale objednatel uhradit náklady zhotovitele s touto smlouvou spojené. Zhotovitel prohlašuje, že má ke splnění svých závazků dle této smlouvy dostatečné zkušenosti a kapacity. Objednatel si není vědom žádných překážek, jež by bránily provedení díla v dohodnutém místě.

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí, aby jakékoliv spory z této smlouvy byly vyřešeny dohodou stran. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnou formou. Na důkaz projevu své svobodné vůle smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy.

	Dne:
	12. 6. 2017
	


 ……………………………………………….                                                …………………………………………………..
                      objednatel

                                                        

  zhotovitel 
Smlouva o dílo, strana 3 (celkem 3)
Apokork studio nabízí: podlahy, dveře, vestavěné skříně, schodiště, plastová okna, garážová vrata, zasklívání lodžií, interiérové i venkovní žaluzie a rolety, markýzy.

[image: image1.png]