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SMLOUVA O DÍLO
č. 222/26068







„Rekonstrukce tlakového systému a úpravny vody  ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, Šumperk“.










Výtisk č. 1

[bookmark: _Ref507414036]
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení §2586 zák. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)
(dále jen “Smlouva”)


Evid. číslo zhotovitele: 222/26068


Evid. číslo objednatele: objednávka č.:	
			              projekt č.: 	
			   	

[bookmark: _Ref348770231][bookmark: _Toc534599817]Smluvní strany
[bookmark: _Ref348771589]Zhotovitel:	

SATEZA a.s.
se sídlem: 8. Května 2948/41A, Šumperk, PSČ 787 01		
obchodní rejstřík: KoS Ostrava, oddíl B, vložka 1350	
zastoupený: Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva		
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.
IČO: 25350129	     
DIČ: CZ25350129		

Osoby oprávněné k jednání	          
ve věcech obchodních: Ing. Roman Macek		
ve věcech technických: Ing. Roman Macek	
	

Objednatel:

Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, příspěvková organizace

se sídlem: Dr. E. Beneše 974/1, PSČ 787 01		
zastoupený: PaedDr. Milanem Tichým, ředitelem školy	
obchodní rejstřík: -		

bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. 
		
IČO: 00852295		
DIČ: -		

Osoby oprávněné k jednání
	ve věcech obchodních: 	PaedDr. Milan Tichý
        ve věcech technických:      PaedDr. Milan Tichý

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „Rekonstrukce tlakového systému a úpravny vody ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, Šumperk“.

[bookmark: _Toc534599818]Předmět Smlouvy

Předmět díla:

“Rekonstrukce tlakového systému a úpravny vody  ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, Šumperk“.


jak je vymezeno ve Smlouvě a v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 a nedílnou součást této smlouvy. Předmět díla bude splňovat parametry stanovené touto Smlouvou a zahrnovat mimo jiné:

· ověření vstupních informací, shromáždění a vyhodnocení údajů a dat potřebných pro zhotovení díla
· veškerou dokumentaci potřebnou pro provedení díla, provoz, údržbu, opravy zahrnující zejména:

1. technické parametry navržené technologie 
2. inspekční dokumenty, jako jsou revize a protokoly


· výrobu/obstarání/dodávku veškerých věcí včetně poskytnutí/obstarání příslušných užívacích práv
· zajištění a kontrolu jakosti v souladu s platnými normami 
· nakládku, dopravu, vykládku a skladování, proclení věcí při dovozu do České republiky
· pojištění
· řízení, koordinace a administrativní činnosti pro zhotovení díla
· provedení demontáží, včetně odvozu a likvidace demontovaných zařízení a dílů
· provedení montáží/instalací, včetně zabudování a připojení předmětu díla 
· odborný dohled nad prováděním demontážních a montážních prací 
· odzkoušení díla
· záruky


Smluvní dokumenty

Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou dále specifikovány v následujících dokumentech, které jsou přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy:

Příloha č.1 – nabídka zhotovitele



Místo plnění

Místem plnění je ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, Šumperk.




„Na klíč“

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že předmět díla bude proveden zhotovitelem formou „na klíč“, tedy 

· bez součinnosti a spoluplnění objednatele
	
[bookmark: _Toc534599819][bookmark: _Ref345865034]Označení a specifikace provozních souborů a stavebních objektů  
[bookmark: _Ref423934716][bookmark: _Toc507588602][bookmark: _Ref345866663]
PROVOZNÍ SOUBORY:		PS 01 Kotelna 
STAVEBNÍ OBJEKTY :		nejsou 

ETAPY:				nejsou
[bookmark: _Ref357247988]
4. Čas  plnění díla
Termín plnění díla v rozsahu podle článku 2. a 3. této Smlouvy je dohodnut oběma smluvními stranami takto:
[bookmark: _Ref348770196][bookmark: _Ref356297661]
[bookmark: _Ref345866847][bookmark: _Toc534599821]Zahájení					07/2016
Dokončení díla 				19/08/2016
Předání díla					do 31/08/2016		
[bookmark: _Ref348770854]		5. Cena díla
[bookmark: _Ref356382661][bookmark: _Ref507388009]
5.1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 395.759,- Kč bez DPH, resp. 478.868,40 Kč s DPH (21%).

5.2. Cena za dílo uvedená v čl. 5.1. je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele, tvořící přílohu č.1 a nedílnou součást této smlouvy a je platná po celou dobu trvání této Smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu ve smyslu § 2620 a násl. občanského zákoníku a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

[bookmark: _Ref357239087][bookmark: _Toc534599822]6. Platební podmínky, fakturace
[bookmark: _Ref381781814][bookmark: _Ref348772184]
Objednatel bude platit zhotoviteli za dílo dle této Smlouvy a podle dále uvedených pravidel:

6.1 Objednatel neposkytne zálohy.

6.2 Úhrada ceny za dílo bude provedena na základě protokolárního předání a převzetí kompletního díla smluvními stranami. 
[bookmark: _Ref356382411]
6.3 Podkladem pro placení je faktura zhotovitele, která musí obsahovat:

- obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání zhotovitele – plátce, který uskutečňuje 

   zdanitelné plnění
- daňové identifikační číslo zhotovitele
- obchodní jméno, sídlo objednatele, pro něhož se uskutečnilo zdanitelné plnění, adresa organizační jednotky
- daňové číslo objednatele
- pořadové číslo dokladu
- datum vystavení dokladu
- rozsah a předmět zdanitelného plnění v souladu se Smlouvou
- výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem
- sazbu daně z přidané hodnoty
- výši daně z přidané hodnoty celkem
- celkovou cenu včetně daně z přidané hodnoty
- částku k úhradě
- číslo Smlouvy, evidenční číslo objednatele, název díla
- jméno a kód peněžního ústavu zhotovitele
- číslo účtu na který má být placeno
- termín splatnosti faktury v souladu se Smlouvou
- podpis a razítko zhotovitele
- obchodní jméno, sídlo objednatele


[bookmark: _Ref356382978]6.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení zálohový list/fakturu v případě, že: 
	- na díle se vyskytují vady;
- fakturovaná částka nebude odpovídat vykonaným pracím;
- dokončená část díla nebude splňovat projektované parametry;
- budou-li do zálohového listu/faktury zahrnuty práce neschválené objednatelem;
- zálohový list/faktura bude obsahovat jiné neoprávněně účtované částky;
- zálohový list/faktura bude mít jiné závady v obsahu.

Nastane-li takový případ, musí objednatel vrátit fakturu zhotoviteli nejpozději do dne splatnosti faktury, přičemž dnem vrácení faktury se rozumí den předání zásilky poštovnímu doručovateli k odeslání. Při vrácení faktury je objednatel povinen uvést důvod vrácení faktury.

6.5 Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu nově vystavit.
6.6 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet zhotovitele.

6.7 Objednatel a zhotovitel sjednávají dobu splatnosti faktury (ceny) do 30 dní od data předání a převzetí díla, včetně doručení faktury.
6.8  Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
[bookmark: _Toc534599823]


7. Odpovědnost za vady díla a záruky; kvalita prací

7.1 Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v bodu  7.2.

7.2 Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 ve spojení s ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných a softwaru, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá 60 měsíců.
7.3 Vady díla v záruce budou oznámeny zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění (telefonicky, faxem) s uvedením popisu vady a způsobu, jak se projevuje. Zhotovitel se zavazuje neprodleně bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré části díla postižené vadami, a to do 24 hodin po jejich nahlášení. Po dobu odstraňování vad zhotovitelem neběží záruční doba.  Jakákoliv oprava nebo práce v záruční době budou provedeny takovým způsobem a v takové době, aby byly minimalizovány ztráty objednatele.  Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s odstraňováním vad v záruční době a s tím související vzniklé škody a objednatel má vůči zhotoviteli nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět a škodu nahradit. 

[bookmark: _Toc534599824]8. Pojištění 

8.1 Zhotovitel na své náklady bude udržovat v účinnosti, nebo zařídí, aby byla zajištěna a udržována v platnosti pojištění, a to po celou dobu provádění díla až do převzetí díla následující pojištění:
  
· pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám 

Toto pojištění bude krýt veškerá ztráty, poškození nebo škody na majetku třetích osob (včetně majetku objednatele), které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla.

8.2 Zhotovitel předloží objednateli před zahájením realizace díla doklady o pojištění – pojistku (nebo kopie o sjednaném pojištění) jako průkaz, že požadované pojištění je platné a účinné.
       
[bookmark: _Toc534599825]9. Dokončení díla, prokázání parametrů díla, předání díla
[bookmark: _Ref458148650]
9.1 Ukončení montáže

9.1.1 Dosažení kompletace znamená, že:

· dílo je kompletně montážně ukončeno
· jsou provedeny, ukončeny jednotlivé individuální zkoušky
· je proveden montážní úklid




[bookmark: _Toc482697669][bookmark: _Toc534599828]10.  Přechod vlastnického práva, péče o dílo, přechod rizika, odpovědnost za škody na majetku, zdraví a životě osob

10.1 Přechod vlastnictví

10.1.1 Vlastnictví k jednotlivým částem díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele

· u věcí (s výjimkou dokumentace) v okamžiku jejich zapracování do díla nebo zaplacení, podle toho, co nastane dříve
· u dokumentace – v okamžiku jejího dodání na místo určení specifikované smlouvou nebo zaplacení, podle toho, co nastane dříve
· u prací, služeb a užívacích práv – dnem jejich provedení, resp. poskytnutí nebo zaplacení, podle toho, co nastane dříve.

10.1.2. Vlastnictví ke stavebním a montážním prostředkům používaným zhotovitelem a jeho subdodavateli ve spojitosti s dílem zůstane zhotoviteli.

[bookmark: _Ref507415026][bookmark: _Toc534599829]10.1.3 Nehledě na přechod vlastnictví zůstávají na zhotoviteli péče o dílo a jeho správa, společně s riziky ztráty, zničení nebo poškození, a to do doby převzetí díla objednatelem.

11. Smluvní pokuty

11.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní úrok v případě prodlení s termínem dokončení a předání díla ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
[bookmark: _Ref483130798]
11.2.  Smluvní pokuta je splatná do deseti dnů poté,co bude písemná výzva objednatele doručena zhotoviteli.

11.3.  Povinnost zaplatit smluvní úrok, jak je specifikováno v čl. 11.1. a 11.2., není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní úrok přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní úrok může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.


12.  Obchodní tajemství  
[bookmark: _Toc534599831]Zhotovitel a objednatel uznávají, že veškeré navzájem poskytnuté podklady pro plnění jejich závazků ve smyslu této Smlouvy s výjimkou těch, které jsou běžně veřejně dostupné, použijí smluvní strany a všichni subdodavatelé objednatele pouze pro plnění předmětu této Smlouvy a neposkytnou je dalším nezúčastněným stranám.

13. Odstoupení od Smlouvy
[bookmark: _Ref458144125]13.1 Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele.
13.2  Za podstatné porušení povinností se považuje na straně zhotovitele:
13.2.1 Na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz, či vstoupil do likvidace.
13.2.2 Zhotovitel je v prodlení se splněním svého závazku zhotovit dílo v termínech uvedených v čl. 4. této Smlouvy po dobu delší než 30 dnů.

13.2.3 Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací ve lhůtě uvedené v bodě 7.3

13.2.4 Z důvodu výslovně ve Smlouvě uvedených.

13.2.5 Dílo vykazuje vadu, která znemožňuje nebo omezuje jeho využití pro provoz.

13.3 V případech uvedených v čl. 13.2.2, 13.2.3, 13.2.4, 13.2.5 zašle objednatel zhotoviteli písemné upozornění o vzniklé skutečnosti.  Zhotovitel do 5 dnů od obdržení písemného upozornění zjedná nápravu.  Jestliže k požadované nápravě nedojde, má objednatel možnost bez dalšího od této Smlouvy odstoupit.  Zhotovitel se v takovém případě zavazuje, že v termínu stanoveném v oznámení o odstoupení ukončí práce a vyklidí staveniště.  Termín na vyklizení staveniště nebude kratší než 5 pracovních dnů po obdržení vyrozumění o odstoupení od Smlouvy.  V případě takového ukončení Smlouvy má zhotovitel nárok na vynaložené náklady odsouhlasené objednatelem ke dni ukončení Smlouvy.  Po vypořádání vzájemných plateb nebudou mít obě strany vůči sobě další závazky s výjimkou povinnosti zhotovitele zajišťovat opravy a garanční práce pro ty části díla, které zhotovitel provedl do ukončení Smlouvy.



[bookmark: _Toc534599832]14.  Závěrečná ustanovení

14.1 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám, se ukáže neplatným, neúčinným a/nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy touto skutečností nedotčena.  Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu této Smlouvy nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý.

14.2 Veškerá oznámení, schválení či souhlasy, požadavky, návrhy, nároky nebo jiná sdělení požadovaná nebo schválená touto Smlouvou musí být, aby byla platná, v písemné formě a budou považovaná za dodaná a obdržená pokud jsou doručena osobně nebo jestliže jsou zasílána faxem, pokud jsou při obdržení elektronicky potvrzena stranou, pro kterou byla určena, pokud jsou zaslána poštou, vždy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy.

14.3 Tato Smlouva, spolu se všemi přílohami, které jsou do ní vtěleny a/nebo jsou k ní připojeny, tvoří úplnou Smlouvu.  Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky, na jejichž celém obsahu se smluvní strany dohodnou.  Rovněž přílohy této Smlouvy mohou být v dohodnutém rozsahu měněny a doplňovány.

14.4 Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních.  Každá stránka této Smlouvy musí být parafována smluvními stranami pod sankcí její neplatnosti.
14.5 Smluvní strany se dohodly, že strana, která obdržela návrh dodatku nebo návrh přílohy Smlouvy, je povinna se k němu vyjádřit do 10 dnů po jeho obdržení. 
 


14.6 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.   Autentičnost této Smlouvy potvrzují svými podpisy.




	za zhotovitele:
	
	za objednatele:


	









	
	


	

	
	


	
V  Šumperku   
	
	
V  Šumperku

	
dne: 18.07.2016
	
	
[bookmark: _GoBack]dne:  18.07.2016
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