Smlouva o dílo

č. 001/2016

Objednatel:			Městská nemocnice v Litoměřicích,

Se sídlem:			Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

Jednající:			Správní rada ve složení

Ing. Radek Lončák, MBA - předseda

MUDr. Jaroslav Pršala - člen

Ing. Vladimír Kestřánek, MBA - člen

IČ:	           			00830488

DIČ:	       			CZ00830488

bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxx

zastoupený v realizaci SOD:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen ”objednatel”

a

Zhotovitel:			Šulc Milan Plynoservis

Se sídlem:         			Žitenice 311, 411 41 Žitenice

IČ:                                                  	25412663

Jednající:  			Milan Šulc

Telefon:			602420371

ve věcích realizace:		Milan Šulc

dále jen “zhotovitel”

- Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení prací k odstranění havarijního stavu páteřních rozvodů studené vody. TUV a recirkulace „Pavilon “F“ Interny - stoupačky č.V22, V23, V24, V27,V29,V30, V31,V32, v návaznosti na nájemce prostor ve 4.NP. xxxxxxxxxxxxxxxxx., jehož provoz je závislý na přívodu vody těmito stoupačkami.

Rozsah předmětu stavby je vymezen položkovým rozpočtem ze dne 28. 12. 2016., který tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

- Povinnosti stran

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- Termín plnění

Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zároveň zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději 5. 1. 2017 není-li dále ve smlouvě uvedeno jinak.

Termín dokončení díla byl mezi smluvními stranami dohodnut na 15. 03. 2017.

Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo Objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla.

Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po dokončených částech.

- Podmínky pro změnu sjednaných termínů

Případné Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

Jakékoliv práce neobsažené ve výkazu výměr nebo v jiném množství, než je obsaženo ve výkazu výměr, mohou být provedeny zhotovitelem pouze po uzavření dodatku ke smlouvě, ve kterém bude sjednán rozsah takových prací a jejich cena.

- Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná.

Cena ve výši – 506.460,80 Kč bez DPH je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli a upřesněná na schůzce mezi objednatelem a zhotovitelem dne 28. 12. 2016. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující položkový rozpočet vypracovaný zhotovitelem.

Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny platné pro celou dobu výstavby.

V případě zjištění potřeby provedení jakýchkoliv prací neobsažených ve výkazu výměr se jedná o vícepráce. Na vícepráce musí být uzavřen před jejich provedením dodatek k této smlouvě, přičemž tyto vícepráce budou oceněny stejně, jako ve výkazu výměr v případě shodných položek a pro položky ve výkazu výměr nezahrnuté bude provedeno ocenění v cenových hladinách v době provádění prací. Konečná fakturace bude provedena podle skutečně provedených prací.

- Platební podmínky

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

Cena za dílo bude hrazena na základě měsíčních dílčích faktur.

Splatnost daňového dokladu (faktury) zhotovitele činí 30 dnů ode dne doručení.

Faktury zhotovitele musí svou formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

- Majetkové sankce

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a dále za každý den prodlení s odstraněním vady.

- Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel musí vést, podle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pravidelné zápisy do stavebního deníku, a to v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, který je umístěn na stavbě u vedoucího pracovníka. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách, které bude objednatel organizovat podle předem stanoveného harmonogramu (předpoklad 1x týdně). Objednatel může přizpůsobit režim těchto porad intenzitě a důležitosti právě prováděných prací. Zhotovitel je povinen účastnit se těchto pravidelných porad svými odpovědnými pracovníky.

- Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo objednateli bez vad a nedodělků a ve stanoveném termínu touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Před předáním díla zhotovitel předá objednateli veškeré certifikáty, měřící protokoly funkčnosti a další nezbytné atesty či výsledky měření.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

- Záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

Záruční lhůta je stanovena v délce 4 let vyjma komponentů, na které se vztahuje záruční lhůta od výrobce. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou nelze předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; příp. přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

Zhotovitel je povinen nastoupit do 5 dnů k odstranění reklamované vady. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vada byla způsobena nevhodným užíváním díla apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

- Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.

- Změna smlouvy

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

Vztahy neupravené smlouvou se řídí § 2586 a následujících Občanského zákoníku.

Smlouva o dílo se vyhotovuje v dvou vyhotovených výtiscích, z nichž 1 paré obdrží objednatel a 1 paré zhotovitel.

Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Litoměřicích dne:	02. 01. 2017

Za objednatele:					Za zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx