Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz

# Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo č. MaS-88a/16/16 ze dne 9. 1. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, č. ú. xxx

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:			xxx

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

VODNÍ DÍLA – TBD a. s.

Sídlo:			Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

Zastoupený:		Ing. Miloš Sedláček, prokurista

Ing. Petr Smrž, vedoucí útvaru 402

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., č. xxx

IČO:				49241648

DIČ:				CZ 49241648

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze sp. zn.B 2154

Telefon:			xxx

E-mail:			praha@vdtbd.cz

(dále jen „zhotovitel”)

  - Vzhledem ke skutečnosti, že z důvodu potřeby detailního projednání s hospodařícím subjektem ze strany objednavatele, a tudíž delšího časového úseku při posouzení předložených manipulačních řádů, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen ,,Dodatek“).

  - Čl. 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

- „Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30. 10. 2017“

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

V ______________ dne ___________			V ______________ dne _____________

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| Ing. Pavel Pešout Ředitel sekce ochrany přírody a krajiny |  | Ing. Miloš Sedláček Prokurista |