Dodatek č. 4

Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele:	 925/2016

číslo smlouvy dodavatele:

Název díla:

Bílina - automatická monitorovací stanice

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodatek č. 4

Dodavatel:	Ing. Miloslav Čáp, Ph.D.

U Kamencového jezera 5861, 430 01 Chomutov

IČ:	61546267

DIČ:

zastoupený:	Ing. Miloslavem Čápem, Ph.D.

dodavatele zastupuje:	Ing. Miloslav Čáp, Ph.D.

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:	.

číslo účtu:

Dodavatel je podnikající fyzická osoba nezapsaná v Obchodním rejstříku. Dodavatel podniká na základě živnostenských oprávnění uvedených ve Výpise z živnostenského rejstříku vydaného Magistrátem města Chomutova dne 20.02.2009, č.j.: OŽÚ-924-2009-2818-jir/3.

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10.10.2016 (dodatek č.1 ze dne 22.12.2016, dodatek č. 2 ze dne 17.3.2017, dodatek č. 3 ze dne 26.4.2017).

V rámci SOD se doplňují či mění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Část původního znění:

Postupový termín (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):		31.05.2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					30.06.2017

Část nového znění:

Postupový termín: 				      souběžně s PD na napájecí kabel AMS

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					29.09.2017

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující:

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy

- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově dne ……………			V Chomutově dne ……………

…………………………………			……………………….

Ing. Vlastimil Hasík			Ing. Miloslavem Čápem, Ph.D.

investiční ředitel					jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik

objednatel						dodavatel