### NABÍDKA

### na provedení projektové dokumentace

Dostavba vodovodu ul. B. Němcové, Jičín

Zadavatel:

Město Jičín

Žižkovo náměstí 18,  506 01 Jičín

Uchazeč:

Multiaqua s.r.o.

Veverkova 1343, 500 02  Hradec Králové

Identifikační údaje

Obchodní firma :	Multiaqua s.r.o.

Sídlo:	Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02

Právní forma :	Společnost s ručením omezením

IČ :	60113111

DIČ :	CZ60113111

Bankovní spojení :

Telefon :	498 500 359

Fax :	498 500 320

e-mail :	multiaqua@multiaqua.cz

Internet :	www.multiaqua.cz

Adresa :	Multiaqua s.r.o.

Veverkova 1343

500 02 Hradec Králové

Statutární orgán :	Ing. Lubor Dítě, jednatel

Marcela Pavlíčková, jednatel

Kontaktní osoba :

# Nabídková část:

Děkujeme za projevenou důvěru a oslovení naší společnosti pro podání cenové nabídky. Tímto si Vám dovolujeme předložit cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace výše uvedené zakázky.

- Řešení zakázky

Předmětem zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní a stavební řízení) a zajištění inženýrské činnosti k vydání povolení pro výše uvedenou stavbu.

Dále je předmětem zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a oceněného a neoceněného položkového rozpočtu.

Řešení přepokládá, že v rámci projektu bude řešena výstavba nového vodovodního řadu v délce cca 130 m a 3 vodovodní přípojky pro jednotlivé nemovitosti.

Součástí předmětu plnění jsou činnosti:

- přípravné práce a obstarání veškerých podkladů pro provedení díla,

- geodetické zaměření v trase nově navrženého řadu,

- průzkum a ověření stávajících sítí,

- místní šetření,

- výrobní výbory za účasti objednatele, provozovatele vodovodu a zhotovitele, jejichž požadavky budou zapracovány do projektové dokumentace,

- zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (ÚŘ a SP),

- zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení,

- PD bude projednána s dotčenými orgány a organizacemi,

- oprávněné požadavky dotčených orgánů a organizací budou zapracovány do čistopisu PD,

- podání žádosti o společné povolení,

- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS),

- zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr pro ocenění,

- v ceně díla není zahrnuto uhrazení správních poplatků, tyto náklady budou hrazeny objednatelem.

Projektová dokumentace bude zhotovena dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace bude předána v čtyřech tištěných vyhotovení a 2 x na CD v elektronické podobě.

Elektronickou podobou je myšleno předání výkresové dokumentace ve formátech dwg,, pdf., a ostatních dokumentů ve formátech doc. a .pdf, a .xlsx.

- Termíny prací

Zahájení plnění zakázky:  po uzavření SOD, či předání objednávky.

Předání díla bez vad a nedodělků (vč. podání žádosti o společné povolení)

do 31.12.2023.

- Nabídková cena

Geometrické zaměření                             Kč

Projektová dokumentace (DSP)               Kč

Projektová dokumentace (DPS)               Kč

Položkový rozpočet a výkaz výměr          Kč

Inženýrská činnost                                    Kč

Nabídková cena bez DPH                   106 800 Kč

DPH 21%                                                22 428 Kč

Nabídková cena včetně DPH             129 228 Kč

- Platební podmínky

Fakturace po předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Splatnost faktury 30 dní od doručení dokladu objednateli.

- Záruční doba

Záruka na dílo je 60 měsíců. Záruční doba začíná dnem předání díla objednateli.

V Hradci Králové, dne 22.11.2023

……………………………………..

Marcela Pavlíčková

jednatel společnosti

Multiaqua s.r.o.