SMLOUVA O DÍLO č.P314703S

Název:

VÝMĚNA VIKÝŘOVÝCH OKEN CSP VODŇANY

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:						Objednatel:

Zdeněk Fenigbauer	                                                Centrum sociální pomoci Vodňany

Partyzánská 420	                            Žižkovo nám.21

Protivín 398 11                             		           CSP Vodňany

zast. Zdeňkem  Fenigbauerem                              zast. Mgr. Bc. Danielou Davidovou

jednatelem						ředitelka

se sídlem						se sídlem

Partyzánská 420                                                        CSP Vodňany  Žižkovo nám.21

398 11 Protivín                                                          389 01 Vodňany

IČO:60625775   			                       IČO:   00666319

DIČ:CZ7610281635

Bankovní  spojení: 				           Bankovní spojení:

Moneta Money Bank

č.ú.:

zastoupený pro věci smluvní			zastoupený pro věci smluvní

a obchodní:						a obchodní:

Zdeněk Fenigbauer					Mgr. Bc. Daniela Davidová - ředitelka

jednatel společnosti

Tel.				           			Tel.

Email.	            Email.

uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku smlouvu o dílo (dále jen smlouva), kterou se zhotovitel zavazuje provést předmět díla dle této smlouvy a objednatel se zavazuje tento předmět převzít a zaplatit smluvní cenu.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je „VÝMĚNA VIKÝŘOVÝCH OKEN a obsahuje následující stavební práce:

- Demontáž stávajících oken –

- Dodávka a montáž nových oken

-    Zednické začištění

-    Likvidace odpadu

2. Případné dodatky a změny díla v průběhu realizace se stanou předmětem smlouvy až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Pouze práce malého rozsahu, jednoduché práce, případně drobné odchylky od nabídky, jejichž provedení je nezbytné, se stanou předmětem smlouvy na základě zápisu o objednání těchto prací podepsané objednatelem za předpokladu, že jejich součástí bude cenová dohoda.

III.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo,  specifikované v  čl. II. této smlouvy.

2. Zahájení:  zahájení montážních prací je dáno výrobou a dodáním oken a to 5–20 týdnů od zaplacení objednávky

O   začátku výměny dveří bude zákazník 14 dní dopředu informován

3.  Dokončení: dokončení prací bude 14 dní po zahájení montáže.

4. Zhotovitel zajistí postup prací tak, aby byla zajištěn plynulý provoz.

5. Objednatel se zavazuje převzít dílo i před uplynutím smluvního času plnění.

6. Zhotovitel není v prodlení po dobu, po kterou nemohl plnit svůj závazek z důvodu, který je na straně objednatele z důvodu čl. V odst.2 a odst.6 a čl.VII této smlouvy. O dobu této překážky či o prodlevu v předání staveniště se prodlužuje termín plnění.

7. Dílo je splněno dnem ukončení přejímacího řízení, uvedeném v zápise o předání a převzetí podepsaného objednatelem. Ojedinělé drobné vady a nedodělky, nebránící užívání, nejsou důvodem k nepřevzetí díla, bude-li tak odsouhlaseno objednatelem.

5. Při rozšíření zakázky o případné další práce nad smluvený rozsah dodávky dle zadávací dokumentace obě strany výhradně písemně dohodnou nový termín plnění a cenu těchto prací.

IV.

Smluvní cena

1. Celková smluvní cena  za dílo dle bodu II. se uzavírá ve smyslu zákona č.526/90 Sb. a je stanovena na základě předloženého položkového rozpočtu cenových nabídek č. P314703 a objednávky č.273/2023  ve výši : 88.710-Kč bez DPH

| # Bez DPH | 88.710,- Kč |
| --- | --- |
| # DPH 21 % : | 18.629,08-Kč |
| # Cena včetně DPH : | 107.339- Kč |

Cena podléhá režimu přenesené daňové povinnosti. ne

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli další práce, které nejsou předmětem této smlouvy ani součástí smluvní ceny, pokud budou tyto práce dodatečně výhradně písemně dohodnuty a souhlasí, aby k případným subdodávkám byla připočtena kompletační přirážka ve výši 5 %.

3. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny položkovým rozpočtem a platnými prováděcími předpisy a normami či základními podmínkami dodávky.

V.

#### Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu předmětu díla a dílo uhradí.

2. Zhotovitel bude fakturovat provedené práce či zajištěné dodávky daňovým dokladem – fakturou na základě soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

3. Splatnost faktur je 14 dní po vystavení.

4. Zhotovitel souhlasí, aby mu ze smluvní ceny za dílo uvedené v článku IV. nebylo vyplaceno 10% z této ceny až do doby odstranění drobných vad a nedodělků. Nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.

5. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za dohodnutou nejvýše přípustnou cenu.

6. Objednání oken proběhne po zaplacení zálohové faktury ve výši 100% z celkové částky.

VI.

Vzájemný styk stran:

1. Zástupcem zhotovitele na pracovišti je určen pan Kozma, tel. 724 034 324.

Zástupcem objednatele na pracovišti je určen pan Jiří Macháček

VII.

Závazky objednatele

1. Objednatel ke dni zahájení zajistí vyklizení dotčených prostor na dobu nutnou pro provádění prací.

2. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na elektrickou energii a vodu a použití sociálního zařízení v  objektu.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně užívání prostoru staveniště po dobu trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště včetně el. energie a vody, nutně potřebné pro provádění díla.

4. Splnění povinnosti placení objednatelem, dohodnuté v čl. V. této smlouvy. Prodlení objednatele může mít za následek posunutí termínu dokončení zhotovitelem.

VIII.

Záruky a závazky zhotovitele

1. Zhotovitel poskytuje na dodávku a montáž oken záruku na dobu 60 měsíců a na ostatní stavební práce na dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Ostatní odlišná záruka bude dle jednotlivých subdodavatelů či výrobců a bude vyznačena v předávacím protokolu. Běžná údržba a spotřební materiál není předmětem záručních oprav.

2. Zhotovitel odpovídá během záruční doby, že dílo dodané podle této smlouvy je kompletní, je provedeno kvalitně a odpovídá platným normám, podmínkám vyplývajícím z této smlouvy, je funkční a splňuje garantované parametry.

3. Objednatel je povinen zajistit řádné užívání předaného díla v době záruky. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení běžné údržby. Podobně platí, jedná - li se o vadu vzniklou zaviněním třetí osoby.

4. Objednatel je povinen případné vady díla v záruční době řádně, včas a písemně reklamovat bez zbytečného odkladu.

5. Zhotovitel je povinen dílo realizovat na své nebezpečí a odpovědnost.

6. Zhotovitel je povinen vést „Stavební deník“, který bude přílohou „Předávacího protokolu“.

7. Zhotovitel je povinen dodat předávací protokol,

IX.

Sankce za vadné či pozdní plnění

1. Za nedodržení termínu plnění díla

Jestliže zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nedodrží termín ukončení díla dle bodu III/1. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele dané ustanovením o náhradě škody dle obchodního zákoníku, a to i v případě vad a nedodělků. Stejné sankce je oprávněn uplatnit zhotovitel vůči objednateli při nepředání či neuvolnění staveniště či jeho části zhotoviteli pro plynulou realizaci díla.

2. Za nezaplacení faktury

Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši aktualizované repo sazby zvýšené o sedm bodů za každý kalendářní den prodlení proplacení faktury objednatelem po termínu splatnosti.

3. Za neodstranění vad a nedodělků

V případě zaviněného prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků zapsaných v zápise o předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

X.

#### Ostatní ujednání

1. Zhotovitel nese odpovědnost za škody na díle, předaném pracovišti a za případné zaviněné škody na veřejném prostranství v průběhu realizace díla a odpovědnost za odstranění vad v průběhu záruční doby. Rovněž tak nese zhotovitel odpovědnost na škodě majetku způsobené objednateli nebo třetí osobě. Netýká se to případu, kdy objednatel předal k realizaci díla staveniště či jeho část s vlastním vybavením či materiálem, který je povinen si ochránit před znečištěním či zničením stavební činností zhotovitele.

2. Zhotovitel bude realizovat dílo v souladu s výrobně-provozními pokyny objednatele. Změny musí být odsouhlaseny objednatelem min. týden dopředu. Bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu objednatele v přilehlých prostorách a objektech. Po celou dobu výstavby zajistí zhotovitel volné manipulační a únikové cesty v souladu s BOZP a PO.

3. Zhotovitel odpovídá za stanovení bezpečnostního režimu odpovídajícího veškerým bezp. předpisům, včetně BOZP vlastních zaměstnanců a zaměstnanců objednatele a zavazuje se uhradit případně vzniklou a zaviněnou škodu na zdraví těchto osob popř. třetí osoby.

4. Smluvní strana se osvobozuje od odpovědnosti za nesplnění smluvních povinností,  jestliže  se  tak stalo v důsledku vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta strana, která se jich dovolává, při  uzavírání  smlouvy  nemohla předvídat a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti( příklad vyšší moci: mobilizace, živelná pohroma).

Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci nepovažuje zpoždění dodávek a plnění subdodavatelů zhotovitele, výpadky produkce, pokud samy nebyly způsobeny vyšší mocí, dále pak stávky vyhlášené a organizované v rozporu s právními předpisy nebo omezené pouze na jednu firmu, selhání dopravců.

5. Dílo se stává majetkem objednatele po zaplacení příslušné části ceny díla, tj. ceny, která se vztahuje k předávané části stavby.

6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy.

Objednatel však uhradí zhotoviteli do té doby prokazatelně provedené práce a dodávky.

7. Dojde-li ke zrušení smlouvy vinou objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré prokazatelně vynaložené zaviněné náklady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu zavinění zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně vynaložené náklady a způsobenou škodu.

8. Zhotovitel zajistí likvidaci odpadů vzniklých realizací díla.

9. V případě zvýšení účelných nákladů prodávajícího na výrobu zboží po uzavření této smlouvy o více než 3% bude kupní cena proporcionálně navýšena.

10. Zhotovitel při realizaci díla vždy před opuštěním objektu zabezpečí uzavření objektu tak, aby bylo zamezeno vstupu nepovolaných osob do areálu provozovny a do budovy přes dveře!

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li ujednáno touto smlouvou, budou se při realizaci této smlouvy obě smluvní strany řídit Občanským zákoníkem v platném znění, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Za této podmínky se tyto dodatky stávají nedílnou součástí této smlouvy.

3. Obě smluvní strany podepisují v pravé víře tuto smlouvu, která obsahuje 7 listů  a zahrnuje 11 článků.

4. Tato smlouva je podepsána ve 3 stejnopisech, 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

5. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám, a že tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění účelů této smlouvy.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

příloha č.1- Obchodně technická nabídka č. P314703, položkový rozpočet

příloha č.2  - Stavební deník

7. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu smluvními stranami.

8. Výroba objednaných hliníkových prvků bude zahájena po zaplacení zálohové faktury, která bude

vystavena do 3 dnů od podpisu smlouvy.

9. Objednatel svým podpisem souhlasí s výrobou oken ,které jsou v cenové

nabídce, P314703

V Protivíně  dne 29.11. 2023

Za zhotovitele:						Za objednatele:

...........................................................			...............................................................

CSP Vodňany

Zdeněk Fenigbauer					              Mgr. Bc. Daniela Davidová

jednatel společnosti						  Ředitelka CSP Vodňany