Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo HS 88/2023 ze dne 25. 7. 2023

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Čl. 1.

Smluvní strany

| Název: | Národní ústav lidové kultury |
| --- | --- |
| Sídlo: | Zámek 672, 696 62 Strážnice |
| IČ: | 00094927 |
| DIČ: | CZ00094927 |
|  | Státní příspěvková organizace zřízená MK dle § 3, zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č.j. 18724/2008 ze dne 19.12.2008 |
| Zastoupen: | PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel |
| Bankovní spojení, číslo účtu | ČNB 00-21137671/0710 |

(„objednatel“)

a

| Název: | Ing. Jaroslav Bartoníček, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Múdrá 1230, 696 02 Ratíškovice |
| IČO: | 04252047 |
| DIČ: | CZ04252047 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Zastoupen: | Ing. Jaroslav Bartoníček, jednatel |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |

(„zhotovitel“)

Čl. 2.

Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „NÚLK – Odkanalizování splaškových vod z JV části areálu zámeckého parku“.

Z důvodu nepředpokládaných průtahů v rámci získávaní závazných stanovisek a vyjádření  od dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí se smluvní se smluvní strany dohodly na změně doby plnění díla, a to do 30. 4. 2024.

Za účelem dosažení dohody o změně doby plnění díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

Čl. 3.

Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě dohodly na změně doby plnění díla.

Čl. 5, Doba plnění, se mění v odstavci 5. 1. který nově zní:

5.1. Zahájení prací – ihned po podpisu smlouvy

Dílo, které je předmětem veřejné zakázky, bude dodáno do: 30. 4. 2024

Čl. 4.

- V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

- Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji dodatku pro účel zveřejnění a dohodly se, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

- Národní ústav lidové kultury, jako správce osobních údajů, informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré osobní údaje o něm, budou zpracovány pouze za účelem splnění této smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách www.nulk.cz. Subjekt údajů podpisem smlouvy potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí

Ve Strážnici, dne 29. 11. 2023	              		                V Ratíškovicích, dne 29. 11. 2023

..................................................					 ................................................

objednatel						                zhotovitel