SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „Smlouva“)

Objednatel

Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace

Sídlem:			nám. Republiky 856/1, 779 00 Olomouc

IČO:			00096733

DIČ:			CZ00096733

zastoupena: 		RNDr. Lenkou Pruckovou, ředitelkou knihovny

bank. spoj.:		Komerční banka, a.s.

č. účtu:			48730811/0100

mob.tel.:		603 819 433

kontaktní e-mail:	pruckova@kmol.cz

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl: Pr, vložka 388

(dále jen „Objednatel“	)

Zhotovitel

- OPS – Olomoucké pozemní stavby s.r.o.

- Místo podnikání: 	Tovární 31, Olomouc,779 00

IČO:			27815986

DIČ:			CZ27815986

bank. spoj.:		KB Olomouc

č. účtu:			43-960 220 297/0100

tel.:			602265227

kontaktní e-mail:	info@stavkovacic.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

#### Čl. 1

#### Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy jsou Zemní práce pro rekonstrukci vodovodní přípojky (hydranty) a pro přístup k zaslepení staré vodovodní přípojky dle cenové nabídky ze dne 18.10.2023.

Veškeré materiály, komponenty a práce (dále jen „dílo“) budou zhotoveny v souladu s „Projektem hydrantového zařízení – nová vodovodní přípojka“ firmy ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. (dále jen „projekt“).

Zhotovitel je povinen dbát pokynů Objednatele a při provádění díla postupovat tak, aby na majetku Objednatele nebo třetích osob nezpůsobil žádnou škodu.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit Objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provádění díla. Pokud Zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů Objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny Objednatele.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla, zejména mu poskytnout informace o skutečnostech, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Objednatel je oprávněn si kdykoli vyžádat informace o stavu díla v průběhu provádění díla. Zhotovitel musí tyto informace poskytnout Objednateli bez zbytečného odkladu. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jeho předání v souladu s touto smlouvou.

#### Čl. 2

#### Místo plnění

#### Místem plnění jsou v projektu : Knihovny města Olomouce, nám. Republiky 856/1, 779 00 Olomouc. ■■■

### Čl. 3

### Termín realizace, předání a převzetí díla

Realizace se uskuteční ve dnech 6. 11. 2023 až 30. 11. 2023. Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli na základě předchozí domluvy vstup (např. poskytnutím klíčů) do příslušných částí nemovitosti, v nichž budou v souladu s projektem práce prováděny.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla Objednateli v místě plnění. Po dokončení díla se Zhotovitel zavazuje vyzvat Objednatele ústně nebo písemně na kontaktní adresu v záhlaví Smlouvy k převzetí díla a sdělit Objednateli konkrétní datum a čas předání, a to nejméně tři pracovní dny předem.

### Objednatel není povinen převzít dílo, které má vady. Zhotovitel je povinen odstranit vady bez zbytečného odkladu ve lhůtě odpovídající závažnosti vytknutých vad.

### Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho převzetí Objednatelem, i když se vada stane zjevnou až později. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu od jejich zjištění.

### Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o možných nevhodných a nebezpečných vlivech, které mohou způsobit nahlášené vady.

### Při předání díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. Součástí předávacího protokolu bude minimálně datum převzetí díla, výslovné konstatování o provedení díla podle Smlouvy, prohlášení Objednatele, zda dokončené dílo přijímá s výhradami či bez výhrad. Bude-li dílo převzato s výhradami, konkretizuje Objednatel tyto v předávacím protokolu, včetně vytknutí případných vad či nedodělků.

### Čl. 4

### Cena

Cena díla je bez DPH:  226 059,24 Kč .Cena včetně DPH ve výši 21% : 273 531,68 Kč Případné vícepráce budou řešeny samostatně dle písemné dohody smluvních stran.	■ ■ Případné víc

#### Čl. 5

#### Platební podmínky

Cena díla bude uhrazena v plné výši po ukončení díla a to do 14 dnů po doručení faktury objednateli

#### Čl. 6

#### Záruční doba

#### Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců od převzetí díla bez vad a nedostatků na základě předávacího protokolu.

#### Zhotovitel odpovídá za jím způsobené vady po celou záruční dobu (jen a pouze práce zhotovené Zhotovitelem). Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání Díla k obvyklému účelu.

#### Vady díla musí být uplatněny u Zhotovitele prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, případně písemně na adresu jeho místa podnikání. V případě, že Objednatel uplatní nárok z odpovědnosti za vady Díla v záruční době, odstraní Zhotovitel vytknuté vady bez zbytečného odkladu ve lhůtě odpovídající závažnosti vytknuté vady. Jestliže Zhotovitel neodstraní vytknuté vady včas, má Objednatel právo odstranit vady sám na náklady Zhotovitele.

#### Čl. 7

#### Závěrečná ujednání

- Tato Smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.

- Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

- Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné.

Smlouva je uzavřena na dobu určitou a její platnost skončí splněním předmětu smlouvy a uhrazením všech plateb dle odst. 5 Smlouvy. Tato smlouva zahrnuje úplnou dohodu obou smluvních stran a neexistují žádné jiné ústní ani písemné dohody, kterými by se řídil předmět této smlouvy.

V Olomouci dne 6. 11. 2023	              V Olomouci dne 6. 11. 2023

Zhotovitel 	               Objednatel

………………………………..	              …………………………………

OSP – Olomoucké pozemní stavby s.r.o.	              Knihovna města Olomouce

Lubomír Kovačič, jednatel	              RNDr. Lenka Prucková, ředitelka