DODATEK č. 2

smlouvy o dílo

č. smlouvy dodavatele: 11-6127-0100

č. smlouvy objednatele: 346/2016

Název díla:

„Suchá nádrž Syčivka (Bílina - Žižkovo údolí) – PD DUR“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	Sweco Hydroprojekt a.s.

Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016

IČ:	26475081

DIČ:	CZ26475081

statutární orgán::	Ing. Milan Moravec, Ph.D.,

předseda představenstva	Ing. Vladimír Mikule,

místopředseda představenstva	Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

osoba oprávněná k podpisu:	Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

zástupce ve věcech technických:

dodavatele zastupuje:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:

číslo účtu:

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 7326

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.5.2017.

Z důvodu dopracovaní dokumentace pro územní řízení na vyvolanou přeložku VTL plynu, o kterém bylo rozhodnuto na 6. výrobním výboru, se výše uvedené smluvní strany dohodly na následující změně termínů předání.

V rámci SOD se doplňují či mění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:

Ukončení díla:							11.06.2017

Rozpracovaná PD před ZVV 						06.05.2017

Dokončená PD 							06.06.2017

Nové znění:

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):

do 2 měsíců od předání DÚR pro přeložku VLT plynu

Ukončení díla (předání a převzetí kompletní PD - tj. 4 paré po IK):    		30. 11.2017

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující:

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy

- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny

V Chomutově dne:	v Praze dne:

……………………………………			…………………………………….

Ing. Radek Jelínek	jednatel společnosti

ekonomický ředitel	Sweco Hydroprojekt a.s

Povodí Ohře, státní podnik

…………………………………….

jednatel společnosti

Sweco Hydroprojekt a.s.