Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele:		1215/2016

číslo smlouvy dodavatele:

# Název díla:

„Bílina, ř. km. 1,065-1,158 - rekonstrukce u ČD“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	Sweco Hydroprojekt a.s.

adresa:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

IČ:	26475081

DIČ:	CZ26475081

Statutární orgán:	Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda předst.
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

Smluvně oprávněn jednat:	za společnost podepisují dva členové představenstva společně

dodavatele zastupuje:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s.	je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14.12.2016.

Dodatkem č. 1 se mění

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Část původní znění:

Zahájení díla:				15.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní PD):		26.04.2017

Ukončení díla (po schválení v IK):						31.05.2017

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Čl. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

175 200,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Průzkumné práce						68 000,00 Kč bez DPH

Geodetické zaměření:					16 000,00 Kč bez DPH

DUR								 91 200,00 Kč bez DPH

Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturace bude provedena následovně:

- V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80% ceny DUR a 100 % ceny průzkumných prací a geodetického zaměření.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v  investiční komisi (IK) a ve výši zbývajících 20% ceny DUR. Schválení PD v IK je povinen oznámit objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:					15.12.2017

Ukončení díla (předání 1 paré PD):							30.06.2017

Za písemný doklad o předání se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se dodavatelem díla.

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Čl. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

147 840,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Průzkumné práce						68 000,00 Kč bez DPH

Geodetické zaměření:					16 000,00 Kč bez DPH

DUR								63 840,00 Kč bez DPH

Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturace bude provedena následovně:

- Předání průzkumných a zaměření – ve výši 100%, tj. 68 000,00 Kč bez DPH + 16 000,00 Kč bez DPH = 84 000,00 Kč bez DPH.

V případě protokolárního předání a převzetí rozpracované PD ve stupni DUR ve výši 70% ceny, tj. 63 840,00 Kč bez DPH.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ¨

Se doplňuje o následující:

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

v Chomutově dne:		v Praze dne:

……………………………………			…………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík

Investiční ředitel		předseda představenstva

Povodí Ohře, státní podnik 	Sweco Hydroprojekt a.s.

…………………………………….

Místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.