NPU1002234332

NPU-420/102585/2023

WAM 2023H1230004-1

# Dodatek č. 1

uzavřená podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „smlouva“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel územní památkové správy v Praze

bankovní spojení: XXXX

správce objektu: XXXX

zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX

Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

Datová schránka: XXXX

(dále jen „objednatel“)

a

TEXGEO, s.r.o.

zastoupen: Ing. Mgr. Janem Valentou, Ph.D., jednatelem

Adresa: Ve Vejtrži 118, 26718 Hlásná Třebaň

IČ: 07384629

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět a účel dodatku

- Předmětem tohoto dodatku prodloužení termínu pro průzkumné a měřičské práce pro akci: ,,SZ Stekník — havárie JV nároží“ vyvolanou předem nepředvídatelným časově náročným zajištěním nezbytných podkladů pro získání příslušného závazného stanoviska. Dále dochází k upřesnění jednoho bodu 1.etapy díla.

- Rozsah a forma

  - Smluvní strany se dohodly na následujících změnách rozsahu a formy činností

  - V bodě 2.1.1. 1. etapa díla bod c. vypracování vyhodnocení a závěrečné zprávy po třech měsících sledování a měření, zároveň bude provedení inklinometrického vrtu hloubky 10 m předcházet ohlášení geologické činnosti.

- Doba plnění

  - Smluvní strany se dohodly na následujících změnách doby plnění

  - Doba plnění 1.etapy díla se sjednává nejpozději do 31. 5. 2024

- 4.1.1.a. - práce dle odst. 2.1.1.a. ………………………………………….. nejpozději do 31. 1. 2024

- 4.1.1.a. - práce dle odst. 2.1.1.b. a odst. 2.1.1.c.  …………………. nejpozději do 31. 5. 2024

  - Doba plnění 2.etapy díla …………………………………………………….  předpoklad do 30. 11. 2024

- Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Jeho uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

  - Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Tento dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.

  - Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2023H123004 ve znění pozdějších dodatků jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.

  - Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách XXXX v sekci „Ochrana osobních údajů“

| V Praze Objednatel %PODPIS% …………………………………………………… Mgr. et Mgr. Petr Spejchal ředitel územní památkové správy v Praze | V Hlásné Třebani Zhotovitel …………………………………………………… Ing. Mgr. Jan Valenta |
| --- | --- |