Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 14641862

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

Centrum pasivního domu, z.s.

spolek

se sídlem:  		             Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 				26995140

zastoupený: 			Ing. Vítězslavem M a l ý m, ředitelem

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na základě Změny č. 1 Rozhodnutí č. 14641862 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 8. 11. 2021 na této změně a doplnění smlouvy č. 14641862
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 29. 5. 2020 (dále jen „Smlouva“):

- V článku I bodu 3 se číslo „2021“ nahrazuje číslem „2022“.

- V článku IV bodu 1 písm. c) odrážce první uvedený termín dokončení akce splnil příjemce podpory v souladu se Změnou č. 1 rozhodnutí č. 14641862 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 8. 11. 2021 do konce 12/2022.

- Fond termín podle bodu 2 akceptuje.

- Závazek uvedený v článku IV bodu 1 písm. d) předložit Fondu podklady k ZVA příjemce podpory splnil do konce 3/2023.

- Fond termín podle bodu 4 akceptuje.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:                                                                                                           V Praze dne:

dne:

…………………………………………….					  ...............……………………………………

zástupce příjemce podpory						zástupce Fondu