Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

Roman Havlíček

trvale bytem 56203 Ústí nad Orlicí, Třebovská 442,

IČO 04279972,

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Ústí nad Orlicí,

číslo účtu: 107-5114700227/0100,

telefon: +420 736602014

(dále jen zhotovitel)

na straně jedné

a

Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147

se sídlem: Třebovská 147, Ústí nad Orlicí, 562 03
zastoupená: Mgr. Pavlem Svatošem, ředitelem školy

IČO: 75018527
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 4130611/0100

telefon: +420 736601052

(dále jen objednatel)

na straně druhé

ve smyslu ustanovení §536 a násl. zák. č. 513/91 sb. v platném znění tuto

SMLOUVU O DÍLO

I.

Předmětem této smlouvy je provedení níže specifikovaných prací:

- příprava a zajištění potřebné projektové dokumentace na realizaci požadované
  akce „Výměna svítidel: stará budova, nová budova, chodby, kanceláře “
- výměna stávajících osvětlovacích těles za úspornější LED svítidla v budovách
   základní školy – stará budova – třídy ŠD, včetně místnosti pro vychovatelky,
   nová budova – chodby 1. NP, včetně místnosti údržby (školník), odborných
   tříd, 2. NP – kancelář zástupkyně ředitele školy, ředitelna, chodby

- demontáž stávajících 49 ks světel  
- kompletace a zapojení 61 ks nových LED svítidel

- úprava nočního osvětlení ve vestibulu školy, realizace automatického stmívání
  bezpečnostního osvětlení v tomto prostoru
- zajištění kompletní dodávky potřebného elektro materiálu, včetně LED svítidel
- likvidace starého osvětlení

- revizní zpráva nové instalace osvětlení v daných prostorách školy

II.

Zhotovitel se zavazuje dodat dílo v nejvyšší možné kvalitě a objednatel se zavazuje dílo převzít. Smluvní cena bude činit: 212. 204,-kč včetně DPH (viz. nabídkový list ze dne 18. 11. 2023).

III.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednaných lhůtách. Za počátek zhotovení díla smluvní strany považují den podpisu této smlouvy o dílo a za ukončení konečné převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje provést shora sjednané dílo v době od 30. 11. do 31. 12. 2023 V případě, že objednatel bude v prodlení s dodáním potřebných podkladů, výkresů či nasmlouvaných materiálů, případně v prodlení s úhradou případné zálohové platby (pokud je předmětem této smlouvy), posouvá se o tuto lhůtu termín k dokončení a předání díla. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli tyto věci potřebné k provedení díla: nejpozději do 29. 11. 2023

IV.

Právo a povinnost fakturovat vzniká zhotoviteli po kompletním ukončení a předání díla. Objednatel se zavazuje, že vystavenou fakturu uhradí do 14 dnů ode dne obdržení faktury. V případě prodlení se zaplacením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

V.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí, předaných mu k zpracování objednatelem, a zhotovitel i při vynaložení nejvyššího úsilí nemohl zjistit, že předané věci jsou nevhodné. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady, plynoucí z nevhodných pokynů objednatele, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

VI.

Veškerá práva a závazky smluvních stran z této smlouvy vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

VII.

Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je právně závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran.

VIII.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

V Ústí nad Orlicí dne: 28. 11. 2023

............................	    		                             ..........................

objednatel				                       zhotovitel