**Dodatek č. 3**

**k** **prováděcí Smlouvě Čj.: 9761/SFDI/111217/1802/2023**

Smluvní strany:

název: Státní fond dopravní infrastruktury

se sídlem: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

Bank. spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX  
jednající: Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel  
  
číslo Rámcové smlouvy Objednatele: 8383/SFDI/230172/17425/2022

*(dále jen „****Objednatel****“)*

a

název: system boost a.s.

se sídlem: Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 04641574

DIČ: CZ04641574

Bank. spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXXjednající: Ing. Vladimírem Hejdukem, členem správní radyzastoupená: Ing. Vladimírem Hejdukem, členem správní rady

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 25451

číslo Smlouvy Poskytovatele*:* 8383/SFDI/230172/17425/2022

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) a v souladu s Rámcovou smlouvou o poskytování poradenských a konzultačních služeb ze dne 14.9.2022.

(dále jen „**Dodatek č. 3**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 3:

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
   1. Smluvní strany spolu dne 7.2.2023 uzavřely Prováděcí smlouvu čj.: **9761/SFDI/111217/1802/2023**, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.8.2023 a Dodatku č. 2 ze dne 29.9.2023(dále jen „Prováděcí smlouva“), jejímž předmětem jsou expertní a konzultační služby v oblasti zpracování koncepčního návrhu a technického zadání pro pořízení nového provozně-ekonomického systému IS Evidence.
   2. Smluvní strany pomocí tohoto Dodatku č. 3 upravují znění Přílohy č. 1 Prováděcí smlouvy.
2. **PŘEDMĚT DODATKU**
   1. Smluvní strany se dohodly, že PŘÍLOHA Č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY – PLÁN PLNĚNÍ upravená Dodatky č. 1 a č. 2 se ruší a nahrazuje se novým zněním:
3. POPIS PLNĚNÍ

Cílem poskytování expertních a konzultačních služeb uvedených v bodě 2.1. této smlouvy je zpracování funkční analýzy provozně-ekonomického IS Evidence. Dále zpracování koncepčního návrhu nového IS včetně definice funkčních a nefunkčních požadavků. Součástí poskytovaných služeb bude též vytvoření technické části zadávací dokumentace sloužící k výběru Dodavatele cílového IS.

* 1. Rozsah plnění:
     1. Funkční analýza IS Evidence – popis současného stavu:
* Identifikace řešených agend v IS,
* Funkční analýza IS Evidence zaměřená na popsání funkcionalit IS, identifikace unikátních funkcionalit a specifikace procesů realizovaných v IS,
* Popis vnitřní logiky IS (architektury IS),
* Identifikace a věcný popis integračních rozhraní IS,
* Popis uživatelských rolí.
  + 1. Zpracování koncepčního návrhu cílového stavu.
    2. Definice funkčních a nefunkčních požadavků cílového řešení:
* Definice funkčních a uživatelských požadavků IS,
* Definice systémových a technických požadavků a parametrů IS,
* Definice požadavků kladených na IS z pohledu kybernetické bezpečnosti.
  + 1. Zpracování technické části zadávací dokumentace:
* Zpracování technického zadání,
* Definice kvalifikačních parametrů pro Dodavatele IS.
  + 1. Zapracování změnového požadavku schvalovacího workflow do cílového konceptu
    2. Příprava formuláře A1 pro OHA a Záměru na pořízení ISVS.
    3. Zapracování otázek k předaným výstupům, podpora při komunikaci a vysvětlení technické části zadávací dokumentace potenciálnímu dodavateli a harmonizace výstupu projektu s implementací výstupů projektů Portál služeb SFDI a nové eSSL.

1. HARMONOGRAM

Poskytovatel předmět Smlouvy předá Objednateli po jeho jednotlivých etapách takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Jednotlivá plnění | Termín |
| 1. | Funkční analýza IS Evidence – popis současného stavu | 30.4.2023 |
| 2. | Zpracování koncepčního návrhu cílového stavu | 30.6.2023 |
| 3. | Definice funkčních a nefunkčních požadavků | 31.7.2023 |
| 4. | Zpracování technické části zadávací dokumentace | 31.8.2023 |
| 5. | Zapracování změnového požadavku schvalovacího workflow do technického návrhu | \*pozastavuje |
| 6. | Příprava formuláře A1 pro OHA a Záměru na pořízení ISVS | \*pozastavuje |
| 7. | Zapracování případných otázek k předaným výstupům, podpora při komunikaci, vysvětlení technické části zadávací dokumentace potenciálnímu dodavateli a harmonizace výstupu projektu s  implementací výstupů projektů Portálu služeb SFDI a nové eSSL | 31.12.2024 |

Za účelem dodržení sjednaného harmonogramu Objednatel předá Poskytovateli informační a datové podklady bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy a v průběhu zpracovávání jednotlivých etap. V případě prodlení Objednatele s dodáním podkladů se termín předání příslušné etapy posouvá o dvojnásobek kalendářních dní, o kolik byl Objednatel v prodlení s předáním podkladů pro příslušnou etapu a Poskytovatel Objednatele na toto prodlení upozornil.

\* Plnění uvedené v bodech 5. a 6. se dočasně pozastavuje z důvodu nezbytnosti harmonizace technického řešení dalších informačních systémů a aplikací, které jsou implementovány na straně Objednatele. Poskytovatel se zavazuje plnění specifikované v bodech 5. a 6. dokončit do 30 dnů od písemné výzvy Objednatele. Nejzazším termín k zaslání výzvy k dodání plnění specifikovaných v bodě 5. a 6. ze strany Objednatele je 30.11.2024.

1. PRACNOST

Pracnost plnění je po jednotlivých oblastech stanovena pro každou zapojenou projektovou roli uvedena v následující tabulce.

| Oblast plnění | Projektová role | | MD |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkční analýza IS Evidence |  | | 39 |
|  | Procesní manažer | | 31 |
|  | Enterprise architekt | | 8 |
| Zpracování koncepčního návrhu | |  | 24 |
|  | Procesní manažer | | 17 |
|  | Enterprise architekt | | 6 |
|  | Finanční poradce | | 1 |
| Definice funkčních požadavků |  | | 9 |
|  | Procesní manažer | | 7 |
|  | Finanční poradce | | 2 |
| Zpracování technické části ZD |  | | 8 |
|  | Procesní manažer | | 3 |
|  | Konzultant tvorby smluvní dokumentace | | 5 |
| Zapracování změnového požadavku schvalovacího workflow do technického návrhu |  | | 38 |
|  | Procesní manažer | | 15 |
|  | Enterprise architekt | | 18 |
|  | Finanční poradce | | 5 |
| Zpracování formuláře pro OHA a Záměru na pořízení ISVS | Enterprise architekt | | 8 |
| Projektová koordinace | Projektový manažer | | 20 |
| Zapracování případných otázek k předaným výstupům, podpora při komunikaci, vysvětlení technické části zadávací dokumentace potenciálnímu dodavateli a harmonizace výstupu projektu s implementací výstupů projektůPortálu služeb SFDI a nové eSSL | |  | 28 |
|  | Procesní manažer | | 15 |
|  | Enterprise architekt | | 5 |
|  | Projektový manažer | | 8 |
| **Celková pracnost v MD** |  | | 174 |

1. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Práce Poskytovatele bude koncipovaná tak, aby minimálně zatěžovala management a zaměstnance Objednatele. Vzájemná součinnost a spolupráce spočívá především v předání potřebných informací a umožnění přístupu zaměstnancům Poskytovatele na pracoviště Objednatele v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy. Informace se předávají v elektronické podobě, příp. ústně v rámci řízeného expertního rozhovoru s kvalifikovanými zaměstnanci Objednatele.

Objednal se dále zavazuje Poskytovateli předat kompletní datové podklady potřebné pro vytvoření výstupů souvisejících s poskytovanými expertními a konzultačními službami (zejména přístup do současného IS, technické podklady k IS, uživatelské příručky, vnitropodnikové směrnice a procesy).

2.2 Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.
   2. V případě povinnosti Objednatele k uveřejnění Dodatku č. 3 Prováděcí smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek č. 3 účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Poskytovatel prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 není obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
   3. Dodatek č. 3 je vyhotoven a uzavřen elektronicky.
   4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel  V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Poskytovatel**  V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ........................................................................  **Státní fond dopravní infrastruktury**  Ing. Zbyněk Hořelica  ředitel | ........................................................................  **system boost a.s.**  Ing. Vladimír Hejduk  člen správní rady |