Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0004/23 ze dne 19.01.2023

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: 				Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 				00845451

DIČ: 		CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: 				Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky: 		56zbpub

zástupce: 		Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: 		Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických:	xxxx

xxxx

peněžní ústav: 		Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 		27-1649322359/0800

identifikátor veřejné zakázky:

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

sídlo:				Československé armády 877/20, Ostrava-Slezská, 710 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 662

doručovací adresa:		Československé armády 877/20, Ostrava-Slezská, 710 00 Ostrava

ID datové schránky:		pp6gi22

zástupce:			Ing. Jiřina Gáliková, předseda představenstva

ve věcech smluvních: 		Ing. Jiřina Gáliková, předseda představenstva

- tel.: 595 223 240, e-mail: jgalikova@technickesluzby.cz

ve věcech technických: 		xxxx

IČO: 				47674725

DIČ: 				CZ47674725

bankovní ústav:			Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava.

číslo účtu:			1642388339/0800

je plátcem DPH: 		ano

číslo smlouvy:

na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0004/23 ze dne 19.01.2023 (dále jen „Dodatek“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 19.01.2023 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 0266/RMOb-Sle/2226/10 ze dne 17.01.2023) Smlouvu o dílo č. INV/0004/23 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo dle projektové dokumentace za cenu 15 042 303,66 Kč bez DPH.

- Dne 12.07.2023 rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 0896/RMOb-Sle/2226/30 ze dne 12.07.2023) o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Dodatkem č. 1, uzavřeným dne 18.07.2023, došlo k navýšení ceny díla na 15 277 062,09 Kč bez DPH.

Článek II.

Předmět Dodatku

- Při realizaci Díla byly zjištěny skutečnosti, které navyšují cenu Díla. Podrobný popis změn je obsahem Přílohy č. 1 tohoto Dodatku - Položkový rozpočet.

Vícepráce: + 500 739,27 Kč bez DPH

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“).

- Smluvní strany se dohodly takto:

Vícepráce uvedené v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět díla. Vícepráce byly projednány a odsouhlaseny ze strany technického a autorského dozoru stavby.

Cena sjednaných víceprací činí 500 739,27 Kč bez DPH

- Článek III. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:

„Cena za Dílo ve výši 15 777 801,36 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočty, které tvoří přílohu této Smlouvy a jsou její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.“

- V důsledku výše uvedených skutečností je nutné stanovit nový termín dokončení díla, a to do 31.01.2024.

- Článek IV. odst. 3 Smlouvy se mění a nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu s touto Smlouvou v následujících termínech:

a) termín předání Staveniště: nejpozději do 2 měsíců ode dne účinností této Smlouvy,

b) termín zahájení provádění Díla: nejpozději do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště,
c) termín dokončení Díla: do 31.01.2024.“

- Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III.

Závěrečná ujednání

- Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z Dodatku, uzavřené v souladu s českým právním řádem a Dodatkem neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dodatku svými níže uvedenými zaručenými elektronickými podpisy.

- Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Zhotovitel i Objednatel jej opatří zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O změně Smlouvy a o uzavření Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 21.11.2023 svým usnesením č. 1351/RMOb-Sle/2226/44.

Za Objednatele		               Za Zhotovitele

Místo: Ostrava							   Místo: Ostrava

…………………………………….				    …………………………………….

Mgr. Richard Vereš		    	             Ing. Jiřina Gáliková

starosta      	                       předseda představenstva

Přílohy:

- Položkový rozpočet Dodatku č.2