Mateřská škola, Vrchlabí, Labská 338

Smlouva o dílo

Smluvní strany:
Mateřská škola, Vrchlabí, Labská 338 IČ: 71005951
zastoupená ředitelkou MŠ Miroslavou Jebavou
bytem Dolní Branná 286

na straně jedné jako „objednavatel“

a

Firma Radek Novotný – zámečnictví IČ: 60907223
bytem Hostinné, K Náhonu 743

na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavřely v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednavatele za podmínek níže uvedených dílo spočívající ve výměně plotu, včetně brány a branky a zemních prací s výměnou spojených (dále jen „dílo“) a ojednavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu díla, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

II.
Cena díla
1.	Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla představuje částku ve výši 96 800 Kč s	DPH (slovy devadesátšesttisícosmset korun českých).

2.	Sjednaná cena bude rozdělena na zálohu na materiál a výrobu komponentů a následně	doplatek za práce spojené s instalací na místě.

3.	Sjednaná záloha ve výši 54 450 Kč s DPH (slovy padesátčtyřitisícčtyřistapadesát korun	českých) bude uhrazena do konce kalendářního roku 2023 a doplatek až po dokončení a	předání díla.

4.	Cenu díla může objednavatel snížit o cenu neprovedených prací a dodávek.

III.
Termín zhotovení díla

1.	Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle neprodleně po uhrazení zálohy na materiál	objednavatelem tj. v průběhu prosince 2023.

2.	Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednavateli v dubnu, v případě	nepříznivého počasí v květnu 2024.
IV.
Staveniště

1.	Objednavatel se zavazuje umožnit přístup zhotoviteli na školní zahradu v termínu zahájení	prací dle dohody.

2.	Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost v přůběhu prací na školní zahradě tj. řádně označit	pracovní prostor.

V.
Záruka

1.	Smluvní strany se dohodly, že záruční doba díla je 12 měsíců ode dne předání díla.

VI.
předání a převzetí díla

1.	Zhotovitel předá objednavateli dílo uklizené a čisté, a to včetně okolí provedeného díla a	včetně vyklizeného staveniště.

VII.
Závěrečná ustanovení

1.	Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech mající stejnou platnost, kdy každá ze	smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2.	Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pěčlivě přečetly, jejímu obsahu porozuměly a	s ním plně souhlasí a že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, svobodné, určité a	vážné vůle, nikoli v omylu, tísni nebo za podmínek, které by považovaly za nápadně	nevýhodné. Na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu o dílo své vlastnoruční podpisy.

Ve Vrchlabí dne........................	V Hostinném dne..........................

Objednavatel:	Zhotovitel:

….............................................	…..................................................
Podpis	Podpis