DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O VÝVOJI SOFTWARU

mezi

**EG.D, a.s.**

a

**Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.**

**na ROZVOJ SYSTÉMU METEOROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ A VÝSTRAH**

Smluvní strany:

**Název: EG.D, a.s.**

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno 602 00

IČO: 28085400

DIČ: CZ28085400

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8477

zastoupená: Ing. Miroslavem Šrůmou, vedoucím Logistiky a materiálového hospodářství a

Ing. Čestmírem Tschauderem, vedoucím Nákupu Indirect & Customer Solutions

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Název: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.**

Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno

IČO: 86652079

DIČ: CZ86652079

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí

zastoupená: prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně v textu také jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o vývoji SW ze dne 9. 12. 2022 (dále jen „Dodatek č. 1“)

**1. Preambule**

**Vzhledem k tomu, že:**

1. Dne 9. 12. 2022 uzavřely smluvní strany smlouvu, která je svou povahou smlouvou o dílo, přičemž předmětem této smlouvy je zejména poskytnutí přístupu, rozvoj a konfigurace softwarové aplikace Poskytovatele Systém meteorologických předpovědí a výstrah (dále jen „Smlouva“).
2. Z technických důvodů nebude možné realizovat, resp. dokončit, ve stanoveném termínu plnění definované v ustanovení č. 4.1.2 písm. d) Smlouvy – odesílání výstražných informací definovaným uživatelům.
3. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě v následujícím znění.

**2.**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že plnění dle ustanovení č. 4.1.2 písm. d) Smlouvy, nebude poskytnuto v termínu 15. 12. 2023 společně se zbylým plněním náležejícím do Etapy č. 2, ale bude dodáno do termínu 31. 3. 2024.
  2. Vzhledem k tomu, že Etapa č. 2 je v souladu s článkem 10.1.3. také platebním milníkem, dohodly se smluvní strany, že nárok na úhradu částky 70.000 Kč odpovídající hodnotě plnění definovaného v ustanovení č. 4.1.2. písm. d), vznikne Poskytovateli po jeho řádném předání a převzetí, a to na základě daňového dokladu - faktury řádně vystavené Poskytovatelem.

**3.**

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
  2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
  3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je podepsán smluvními stranami elektronicky. Každá smluvní strana obdrží elektronický originál Dodatku č. 1.
  4. Žádné ustanovení tohoto Dodatku č. 1 nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění či požadavky Objednatele uvedené či vyjádřené v zadávací dokumentaci zpracované pro účely výběrového řízení.
  5. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
  6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek naplňuje požadavky, uvedené v zákoně č. 340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v zákonném rozsahu souhlasí. Zadat dodatek do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje Poskytovatel, který na vyžádání Objednatele zašle Objednateli potvrzení o uveřejnění smlouvy.

V ………………….. V Brně dne

Za a jménem EG.D, a.s: Za a jménem Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.:

……………………………………………. ………………………………………….

Ing. Miroslav Šrůma prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.  
Vedoucí Logistiky a materiálového hospodářství ředitel

…………………………………………….

Ing. Čestmír Tschauder  
Vedoucí Nákupu Indirect & Customer solutions