| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | - JHS, s r.o. Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou IČO: 499 04 884. |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: Rekonstrukce komunikace Kaštanová, Kokonín, Jablonec nad Nisou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 16.11. 2023 |  |  |  | poštou |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: KD: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KD průběžně po dobu stavby, specifikace důvodů v ZBV č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Jedná se o vyúčtování víceprací a méně prací, které vznikaly během výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku malého rozsahu Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky malého rozsahu. Se změnovým listem č. 1 se jedná o změnu ve výši 109 782,49 Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznámení vydává: 1. JHS s r.o. IČO: 499 04 884 # Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Blanka Všetečková, VRV s r.o. # Stanovisko projektanta stavby: # Nýdrle – projektová kancelář, Jiří Hrnčíř. Příloha: 1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 1. OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST; číslo ZL: 1. Zhotovitel:; - JHS, s r.o. IČO: 499 04 884. Změnový list vystavil:; Tomáš Pasecký, hlavní stavbyvedoucí. Datum:; 16.11.2023. Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Popis změny: Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, na doporučení AD a TDS, objednatel se se změnami souhlasil. Všechny změny jsou detailně rozepsány v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 1), vydané zhotovitelem samostatným dokladem. Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem. Seznam změn: jedná se o vícepráce a méněpráci vyčíslené v ZBV č. 1, vydané samostatným dokladem. Všechny Změny dle tohoto ZL. č. 1 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu zakázky malého rozsahu. Důvody ke změnám jsou popsány v ZBV, jedná se o změnu ve výši 7,12% z celkové částky ze smlouvy. Počet připojených listů specifikací: 2; Počet připojených výkresů: 0. Cena méněprací, k ceně nebude připočítána DPH: - Kč; Cena víceprací bez DPH: 109 782,49 Kč. Výsledná cena změny s DPH:; Nově sjednaná lhůta dokončení díla:. 132 836,81; Nemá vliv na termín dokončení. Podpis zmocněnce objednatele:; Podpis zmocněnce zhotovitele:. Ing. Pavel Sluka Ing. Iva Zemlerová; Tomáš Pasecký, jednatel. Datum:; Datum:. |