Číslo smlouvy zhotovitele:

## Dodatek č. 1 ## ke ## SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby na akci „Gymnázium Otrokovice - vybudování nových šaten“ uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# SMLUVNÍ STRANY

| Objednatel |  | Gymnázium Otrokovice |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | tř. Spojenců 907, 765 02 Otrokovice |
| Zástupce | : | Mgr. Ivo Kramář, ředitel Gymnázia Otrokovice |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| ve věcech smluvních | : | Mgr. Ivo Kramář, ředitel Gymnázia Otrokovice |
| ve věcech technických | : | Mgr. Ivo Kramář, ředitel Gymnázia Otrokovice |
| IČO | : | 61716693 |
| Bankovní ústav | : | ČSOB |
| Číslo účtu | : | 170161085/0300 |
| Telefon | : | +420 577 926 230 |
| E-mail | : | kramar@gyotr.cz |
| ID DS | : | j4vjmja |
| Zhotovitel | : | Centring spol. s r.o. |
| Sídlo | : | Tečovská 1052, 763 02 Zlín – Malenovice |
| Statutární orgán | : | Ing. Hana Císařová, jednatelka |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3936 |
| Osoby oprávněné jednat | : |  |
| - ve věcech smluvních | : | Ing. Hana Císařová, jednatelka |
| - ve věcech technických | : | Ing. Hana Císařová, David Směja |
| IČO | : | 44005458 |
| DIČ | : | CZ44005458 |
| Bankovní ústav | : | UniCredit Bank …, a.s. |
| Číslo účtu | : | 2113697974/2700 |
| Telefon | : | +420 577 102 862 |
| E-mail | : | centring@centring.cz |
| ID DS Stavbyvedoucí | : : | j6b2g7m Ing. Ludvík Kráčina, David Směja |

1.

Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na změně znění odstavce 4.3.2, článku 4. Termíny plnění. Text článku původní smlouvy „Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: 15. 1. 2024“ se mění na „Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: 27. 1. 2024“.

2.

Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na změně znění odstavce 4.3.3, článku 4. Termíny plnění. Text článku původní smlouvy „Dokončení stavebních prací: 27. 12. 2023“ se mění na „Dokončení stavebních prací: 22. 1. 2024“.

3.

Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na vypuštění odstavce 6.3 z článku 6. výše uvedené smlouvy a nahrazují původní text (Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo po úplném dokončení a předání díla.) novým odstavcem 6.3 ve znění:

6.3 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo ve dvou částech, a to

1. část za práce provedené k 8. 12. 2023;

2. část po úplném dokončení a předání díla.

4.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

5.

- Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Otrokovicích dne 5. 12. 2023					Ve Zlíně dne 5. 12. 2023

Objednatel:	Zhotovitel:

Gymnázium Otrokovice						Centring spol. s r.o.

Mgr. Ivo Kramář, ředitel						Ing. Hana Císařová, jednatel