Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Janou Zimandlovou, kastelánkou SZ Ploskovice

bankovní spojení: XXXX

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, správa SZ Ploskovice

adresa: Ploskovice 1, 411 42 Ploskovice

kontaktní osoba: Jana Zimandlová

tel.: XXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

Jan Svárovský, DiS.

IČO: 66994161, DIČ: XXXX

se sídlem: Korce 18, 472 01 Doksy

bankovní spojení: XXXX

e-mail: XXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

společně jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na ošetření vybraných stromů na SZ Ploskovice

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany dne 1. 11. 2023 uzavřely smlouvu o dílo – na ošetření vybraných stromů v zámeckém parku SZ Ploskovice, v NPÚ pod č.j.: NPU-420/94755/2023 (dále jen „smlouva“).  Seznam stromů a popis jejich ošetření je přílohou č. 1 této smlouvy.

- V průběhu realizace díla byl jeden ze stromů- pavlovnie plstnatá podroben měření akustickým tomografem, které provedl externí zhotovitel Arbonet s.r.o. Na základě výsledku měření vyvstala potřeba obvodové redukce tohoto stromu nad rámec sjednaného bezpečnostního řezu. Za tímto účelem je uzavírán dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

Článek II

Změna smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

- Předmět díla smlouvy – ošetření vybraných stromů v zámeckém parku SZ Ploskovice se rozšiřuje o obvodovou redukci pavlovnie plstnané, tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1. smlouvy ve výši 88 040 Kč včetně DPH (21%) se zvyšuje o výše uvedené vícepráce o 7 986 Kč včetně DPH. Celková cena díla zvýšená tímto dodatkem činí: 96 026 Kč včetně DPH.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.

- Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

| V Ploskovicích dne ………………………………………….. objednatel /razítko/ | V ……………………….dne ………………………………………….. zhotovitel /razítko/ |
| --- | --- |

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele na rozšířené ošetření vybraného stromu