- č.j.: NPU-430/ 100986  /2023

- DODATEK Č. 3

- ke smlouvě o dílo č. 3002H1210007 ze dne 18. 5. 2021

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO:	75032333

DIČ:	CZ75032333

Se sídlem:	Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy

v Českých Budějovicích

Bankovní spojení:  	ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:	2cy8h6t

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXX, vedoucí odboru SP

Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

(dále jen „objednatel“)

a

Trade FIDES, a.s.

IČO: 61974731

DIČ: CZ61974731

se sídlem: Dornych 129/57, 617 00 Brno

zastoupený: XXXXXXXXXXX, členem představenstva

telef. spojení, mail: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka B2988

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX, obchodní zástupce

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX, vedoucí realizace

Doručovací adresa:

Dornych 129/57, 617 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 2021 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3002H1210007, 
č.j. NPÚ- 430/38738/2021, dodatek č.1 č.j.: NPÚ-430/102738/2021 a dodatku č. 2 č.j. NPÚ-430/98509/2022 , kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým je stavební dílo s názvem. „NKP SHZ Český Krumlov – záchrana a památková obnova objektu Bellarie – slaboproudé rozvody – část II.“

- V souladu s čl. VI. odst. 5 uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

- V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti zejména technického a technologického charakteru, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla, podrobnosti změn uvádí změnový list č. 6-10.

Článek II.

Předmět dodatku – Předmět smlouvy, určení díla

- Článkem. II. odst. 3 smlouvy je dílo specifikováno uvedenými dokumenty, tímto dodatkem se původní ustanovení čl. II. odst. 3 ruší a nahrazuje tak, že nově čl. II. čl. odst. 3 zní takto:

Předmětem díla je specifikován těmito dokumenty:

a) projektová dokumentace:

1. NKP SHZ Český Krumlov – záchrana a památková obnova Bellarie – Elektrická požární

signalizace, vypracovaná XXXXXXXXXX, ČKA 1004191, IV/2020,

2.NKP SHZ Český Krumlov – záchrana a památková obnova Bellarie - Slaboproudé technologie

PZTS, CCTV, SK, TEL, vypracovaná XXXXXXXXX, ČKA 1004191, IV/2020

b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zadaná prostřednictvím Národního

elektronického nástroje N006/20/V00025464,

c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet + krycí list,

d) závazné stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje,

odboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče pod sp. Zn. OKPP 153859/2019/javi/6 SS ze

dne 4. 4. 2019,

e) souhlas se stavebním povolením, vydaném Městským úřadem v Českém Krumlově, stavebním

úřadem, pod č. j. S – MUCK 23950/2020-Ti-Ti ze dne 23. 9.2020

f) změnový list č.1

g) změnový listy č.2-5

h) změnový listy č.6-10

Článek II.

Předmět dodatku _ Cena díla

- Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele ve výši 7 661 289,82 Kč bez DPH +  1 608 870,86 Kč DPH = 9 270 160,68 Kč včetně DPH (slovy: devětmiliónůdvěstěsedemdesáttisícstošedesát korun českých a šedesátosm haléřů )

- Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 5 mění, a to tak, že nově zní takto:

Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnových  listů č. 6-10, sjednané pevnou cenou ve výši:

7 661 822,82 Kč bez DPH

(slovy: sedemmiliónůšestsetšedesátjedentisícosmsetdvacetdvat korun českých a osmdesátdva haléřů)

Na základě změnových listů ZL 6-10 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění o částku 533 Kč bez DPH, + 111,93 Kč  DPH = celkem 644,93  Kč

Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná, nepřekročitelná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony, poplatky, náklady a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy.

Cena díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé a spojené s prováděním záručního servisu.

Článek V.

Závěrečná ustanovení:

- Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3002H1210007 ze dne 18. 5. 2021, dodatku č.1 a dodatku č.2 zůstávají beze změny.

- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen kvalifikovaným časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

V    dne 29. 11. 2023	V Českých Budějovicích dne 30. 11. 2023

Za zhotovitele:	Za objednatele:

___________________________	_____________________________

XXXXXXXX	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

člen představenstva	ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích

Seznam příloh:

Rozpočet

Změnové listy č. 6-10