Číslo smlouvy objednatele:  SD/20230089

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo č. SD/20230048

I.

Smluvní strany

- OVANET a.s.

se sídlem: Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, PSČ: 702 00

zastoupená: Ing. Michalem Hrotíkem, členem představenstva

IČ:       25857568

DIČ:    CZ25857568

bankovní spojení: ČSOB Ostrava

č.ú.: 8010-0209268403/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2335

dále jen objednatel

- STAVPRESS SMART s.r.o.

## se sídlem: 28. října 3117/61, Ostrava, PSČ: 702 00

zastoupená: Tomášem Středulou, jednatelem společnosti

IČ:  06439799

DIČ: CZ06439799

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

č.ú.: 7373730016/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71934

dále jen zhotovitel

S ohledem na změnu rozsahu prací z důvodu nepředvídatelných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně původního záměru, a po vzájemné dohodě a v souladu s článkem XV. Závěrečná ujednání, odst. 4 smlouvy o dílo uzavřené mezi totožnými smluvními stranami dne 27. 7. 2023 (vedené u objednatele pod č. SD/20230048, dále jen „Smlouva“) uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

II.

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací stavby „Výstavba optických tras 2023 – II.část“  čl. II Předmět smlouvy, odst. 2.

U předmětu smlouvy dle čl. II odst.2 se mění rozsah prací:

- xxx

- xxx

Kalkulace prací na výše uvedených stavbách je specifikována v Příloze č.1 tohoto Dodatku -  Nákladová kalkulace.

- S ohledem na změnu rozsahu prací se obě strany vzájemně dohodly na změně smlouvy, čl. V. odst. 1. Cena díla takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla za plnění předmětu této smlouvy dle článku II. v celkové hodnotě 2 2 65 208,00 Kč bez DPH. Cenová kalkulace jednotlivých staveb je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.

Původní cena díla celkem činila:

Cena bez DPH								2 265 208,00 Kč

DPH 21%								   475 693,68 Kč

Cena vč. DPH	           							2 740 901, 68 Kč

Nova cena díla celkem činí:

Cena bez DPH								2 360 384,00 Kč

DPH 21%								   495 680,64 Kč

Cena vč. DPH	           							2 856 064,64 Kč

Cenová kalkulace – položkový rozpočet k jednotlivým stavbám je Přílohou č.2 tohoto Dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

- Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsahu tohoto Dodatku porozuměly, a že tento odpovídá jejich vzájemné dohodě, což stvrzují svými podpisy.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

- Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pokud zveřejnění podléhá.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Nákladová kalkulace

- Příloha č. 2 – Cenová kalkulace – položkový rozpočet k jednotlivým stavbám

V Ostravě dne:  				              V Ostravě dne:

| Za zhotovitele |  | Za objednatele |
| --- | --- | --- |
| Tomáš Středula jednatel společnosti |  | Ing. Michal Hrotík člen představenstva |

Příloha č. 1  Dodatku č.2 Smlouvy o dílo č. SD/20200048, uzavřené dne 27.7.2023

mezi OVANET a.s. a STAVPRESS SMART s.r.o.

–  Nákladová kalkulace

Příloha č. 2  Dodatku č.2 Smlouvy o dílo č. SD/20220048, uzavřené dne 27.7.2023

mezi OVANET a.s. a STAVPRESS SMART s.r.o.

- Cenová kalkulace – položkový rozpočet k jednotlivým stavbám.

| Stavba | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. xxx | 659 223,00 | 138 436,83 | 797 659,83 |
| - 2. xxx | 608 153,00 | 127 712,13 | 735 865,13 |
| - 3. xxx | 93 750,00 | 19 687,50 | 113 437,50 |
| - 4. xxx | 148 150,00 | 31 111,50 | 179 261,50 |
| - 5. xxx | 680 227,00 | 142 847,67 | 823 074,67 |
| - 6. xxx | 90 850,00 | 19 078,50 | 109 928,50 |
| - 7. xxx | 80 031,00 | 16 806,51 | 96 837,51 |
| Cena díla celkem | 2 360 384,00 | 495 680,64 | 2 856 064,64 |