Dodatek č. 2

k SoD

č. 0835/2023

č. zhotovitele S24-014-0064

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Jiří Houdek, Karel Tejčka

Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

zastoupen:		Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

sídlo:		Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ:			480 35 599

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8032

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Martin Kolář, DiS, Lenka Frühaufová

ve věcech technických: Jan Bednář, Jakub Závodský

ve věcech realizace a předání díla: Jan Bednář, Jakub Závodský

stavbyvedoucí: Jan Bednář, ČKAIT: xxx

Článek I.

- Tímto dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0835/2023, resp. č. S24-014-0064 uzavřené dne 04. 09. 2023 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Rekonstrukce MK ulice Spojovací Radouňka.

- Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 1 929 062,74 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 snižuje o celkovou částku 64 292,22 Kč bez DPH z důvodu skutečně provedených prací specifikovaných v soupisu méně a více prací.

| méněpráce bez DPH Kč | vícepráce bez DPH Kč | rozdíl bez DPH Kč |
| --- | --- | --- |
| - 175 526,44 | 111 234,22 | - 64 292,22 |

Nově zní článek III. odst. 1 v plném znění takto:

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			1 864 770,52 Kč

DPH 21 %				   391 601,80 Kč

Cena díla celkem vč. DPH		2 256 372,32 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek II.

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.

Článek III.

- Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

- Přílohou tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je soupis méně a více prací.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Znění tohoto Dodatku č. 2 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 1068/36R/2023 ze dne 29. 11. 2023.

V Jindřichově Hradci dne 4. 12. 2023		V Jindřichově Hradci dne 4. 12. 2023

Elektronicky podepsáno					Elektronicky podepsáno

...........................................................		   ...........................................................

za zhotovitele:					    za objednatele:

Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec                    Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

Lenka Frühaufová, vedoucí odd. přípravy a kalkulací