DODATEK č.  1

ke  SMLOUVĚ  O  DÍLO  ze dne  11.7.2016

uzavřený mezi smluvními stranami :

Objednatel :  		EKOLTES Hranice, a.s.

Zborovská 606

753 01 Hranice

Společnost zastoupena:	RNDr. František Smolka, předseda představenstva

Ing. Ota Čermák, člen představenstva

IČ:			61974919

DIČ:			CZ61974919

Bankovní spojení:	xxx

Číslo účtu:		xxx

Zápis do OR: 		Krajský soud v Ostravě, spisová značka B 1190

Zhotovitel :     	Ekoinvesta spol. s r.o.

Třída 1. Máje 328

753 01 Hranice

Společnost zastoupena:	Jaromír Derych, jednatel společnosti

IČ:			64618447

DIČ:			CZ64618447

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu: 		xxx

Zápis do OR: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 14203. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Petr Sehnálek, koordinátor staveb.

S odvoláním na ust. čl. XIII., odst. 1. smlouvy o dílo uzavřené dne 11.7.2016 se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla a  doplnění této smlouvy   t a k t o  :

I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje nad rámec uzavřené smlouvy o dílo a po oboustranné dohodě smluvních stran instalovat pro kotelnu K 31 bezpečnostní uzávěr BAP05 DN40-NT-PN16,24V,50Hz.

II.

Termín plnění

Práce v rozsahu rozpočtu č. 1612016 V01 z 18.8.2016  budou realizovány takto:

-    Zahájení prací					1.9.2016

- Ukončení prací                                              10.9.2016

- Předání a převzetí uzávěru BAP                   nejpozději do 15.9.2016

III.

Cena díla

Cena díla uvedeného v čl. I. tohoto dodatku v rozsahu doloženého rozpočtu je stanovena takto:

- Cena bez DPH:                                              20.151,-Kč

- DPH 21%:                                                       4.232,-Kč

- Cena celkem vč. DPH:                                   24.383,-Kč

IV.

Platební podmínky

Cena dle čl. III. tohoto dodatku bude účtována samostatnou fakturou se splatností 21 dnů od data zdanitelného plnění, tj. od předání prací, doručenou objednateli.

V.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1  nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněními zástupci smluvních stran.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11.7.2016, která nejsou dodatkem č. 1 dotčena, se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jedno oboustranně odsouhlasené paré.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho přílohy.  Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha :

- příloha č. 1 : rozpočet  č. 1612016 V01 ze dne  18.8.2016.

V Hranicích dne 31.8.2016                                   V Hranicích dne 31.8.2016

Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:

RNDr. František Smolka                                         Jaromír Derych

předseda představenstva                                          jednatel společnosti

Ing. Ota Čermák

člen představenstva