Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č: 116/62444042/2023

ze dne 27.7.2023

uzavřeně ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany:

Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady

se sídlem Studentská 166/9, 29001 Poděbrady II

Statutární zástupce: RNDr. Kamil Bříza

Kontaktní osoba: Renata Šedivá, Telefon:  325 600 924

Email: SEDIVA@GJP.CZ

IČ: 62444042

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

EMTANDEM s.r.o.

se sídlem Evropská 673/158 160 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 38410

zastoupená Pavel Janeček, Prokurista

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu:

IČO: 63986949

DIČ: CZ63986949

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Článek I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je dohoda obou smluvních stran za podmínek stanovených Smlouvou o dílo č:116/62444042/2023 uzavřené dne 27.07. 2023 na – Havarijní oprava dveří“, které zahrnuje repasy vstupních dveří a opravu podlahy u vstupu Gymnázia Jiřího z Poděbrad, Poděbrady dle cenové nabídky ze dne 24.7.2023 v rozsahu specifikovaném v příloze č.1 (dále jen „Smlouva“) na změně rozsahu oprav o úpravu původního zámku – změna otvírání/zamykání z DOZ klíče na FAB klíč, specifikovaných dále v příloze č.2, která je součástí tohoto dodatku, a s tím i související změny celkové ceny za plnění a termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy ve znění tohoto dodatku.

- Tímto Dodatkem č. 1 se mění násl. ustanovení Smlouvy takto:

Čl. II Smlouvy Místo, termín a předávání plnění se nahrazuje poslední věta v odstavci 3 novým zněním:

Termín dokončení prací se stanovuje do 08.12.2023

Čl. III Smlouvy Cena plnění a platební podmínky se nahrazuje odstavec č. 1 novým zněním:

- Cena díla realizovaného zhotovitelem na základě této smlouvy a platební podmínky jsou stanoveny dohodou smluvních stran takto:

SOD			Dodatek č.1                	Celkem

Celkem 		 	 543.864,78 - Kč	 10.842,75 - Kč		 554.707,53 - Kč

Cena DPH 21% 	    	 114.212,00 - Kč	   2.277,00 - Kč	              116.489,00 - Kč

Cena celkem s DPH 21%	 658.076,00 - Kč	 13.120,00 - Kč	              671.196,00 - Kč

Součástí fakturace bude:

- zjišťovací - předávací protokol

Článek II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nezměněny.

- Tento dodatek Smlouvy se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení obdrží objednatel

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha:

Příloha č. 2 – Cenová nabídka ze dne 26.10.2023 (Úprava původního zámku z DOZ na FAB)

V Praze dne 01.11.2023

Za objednatele:						 Za zhotovitele

…………………………………………………………              …………………………………………………………