**Dohoda o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu**

**evidovaná u Oprávněné organizace pod zn. ZAV 2016-156, uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění**

**I.**

**Zůčastněné strany**

**Objednavatel:** Bc. Jan Blažek

**Sídlo: xxxxxxxxx** Holovousy

**Jejímž jménem jedná:** Bc. Jan Blažek

**IČ:** 63572575

**DIČ:** CZ7612123178

**Bankovní spojení: xxxxxxxxx**

**Č. účtu: xxxxxxxxx**

(dále jen „Objednatel“)

**Oprávněná organizace:**  Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Sídlo: Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín

jejímž jménem jedná: PhDr. Michal Babík, ředitel

IČ: 084549

DIČ: CZ00084549

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Oprávněná organizace“)

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

**za Objednatele: xxxxxxxxxxx**

**za Oprávněnou organizaci: xxxxxxxxxxxx**

**II.**

**Úvodní ustanovení**

1. Záměrem Objednatele je realizovat stavbu „**Montovaná hala pro posklizňovou úpravu a skladování zemědělských produktů Podhradí, Šlikova Ves**“ na pozemcích parc. č. 190/14 (st.) v k. ú. Podhradí u Jičína [723746]. (dále jen „Stavba“), na území s archeologickými nálezy a z tohoto důvodu uzavírají „Oprávněná organizace“ a „Objednatel“ níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „Dohoda“) podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

2. Objednatel prohlašuje, že je oprávněný realizovat Stavbu na pozemcích uvedených v čl. II. odst. 1 této dohody.

3. Objednatel je oprávněn uzavřít tuto Dohodu a plnit závazky z ní vyplývající.

4. Oprávněná organizace prohlašuje:

a) je právně a odborně způsobilá v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů k provedení níže uvedeného předmětu této Dohody na základě povolení Ministerstva kultury České republiky č.j. 13.387/90-PP ze dne 23. 11. 1990 k provádění archeologických výzkumů a dohody s Akademií věd České republiky ze dne 26. 5. 1999 o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů,

b) podepsáním této Dohody neporuší žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou a není jí známa žádná okolnost, která by uzavření této Dohody a plnění z ní vyplývající bránila,

c) je oprávněna uzavřít tuto Dohodu a plnit závazky z ní vyplývající.

**III.**

**Podklady pro uzavření Dohody**

1. Objednatel předal ke dni podpisu této Dohody Oprávněné organizaci tyto podklady: Územní souhlas s umístěním stavby ze dne 9. 12. 2015 vydaný Městským úřadem Jičín – Stavebním úřadem.

**IV.**

**Předmět Dohody**

1. Předmětem plnění této Dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „Výzkum“) v součinnosti se Stavbou uvedené v čl. II, odst. 1.
2. Součástí předmětu Dohody jsou dále, odborné výkopové a preparátorské práce archeologických situací, tj. průběžná písemná, kresebná, fotografická a geodetická dokumentace archeologické situace a evidence nálezů (dále jen „Terénní práce“), dále zpracování terénní polohopisné, výškopisné kresebné a fotografické dokumentace jakož i evidence, deskripce a kresebná a fotografická dokumentace nálezů (dále jen „Zpracování“), dále laboratorní zpracování nálezů, konzervace nálezů (dále je „Laboratorní práce“), a dále provedení odborných analýz a expertiz jakož i vypracování závěrečné nálezové zprávy a její předání Objednateli (dále jen „Odborné posudky“).

**V.**

**Místo a způsob provedení výzkumu**

1. Místem provádění Výzkumu jsou:

a) prostory pozemků dotčené Stavbou v rozsahu uvedeném v čl. II, odst. 1 této Dohody,

b) prostory sídla Oprávněné organizace, popř. jiného objektu, jestliže druh prací souvisejících s prováděným archeologickým výzkumem takový postup umožňuje nebo vyžaduje.

2. Výzkum na Stavbou dotčené ploše bude realizován:

a) manuálním začištěním plochy staveniště a manuálním odkryvem archeologického souvrství,

b) dohledáním, dokumentací a preparováním nemovitých archeologických nálezů,

c) vyzvednutím jednotlivých movitých archeologických nálezů nebo jejich celků.

d) laboratorním zpracováním, analýzou a vyhodnocením vyzvednutých archeologických nálezů a získaných poznatků, včetně vypracování závěrečné nálezové zprávy o výsledcích Výzkumu

3. Práce Stavby v místech probíhajícího archeologického výzkumu budou z důvodu ochrany archeologických nálezů zastaveny až do ukončení Výzkumu.

**VI.**

**Doba plnění**

1. Terénní práce Terénních prací Výzkumu dle této Dohody budou:
2. Zahájeny 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele,
3. ukončeny po uplynutí 10 pracovních dnů.
4. Termín ukončení Terénních prací všech etap výzkumu se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. přívalové deště, dlouhotrvající deště, mrazy, sněžení a rozblácení podloží prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné Terénní práce provádět. Doba plnění se prodlužuje po dobu, v níž bude Objednatel v prodlení s úhradou faktur nebo po dobu, po kterou Oprávněná organizace nemohla z důvodu prokazatelně mimo jeho objektivní kontrolu pokračovat v provádění výzkumu, nebo po dobu po kterou nemohl pokračovat z důvodu neplnění povinností Objednatele uvedených v této Dohodě. Odpadne-li překážka, pro kterou Oprávněná organizace práce přerušila, je povinna bez zbytečného odkladu v pracích pokračovat.
5. Zpráva o výsledcích Výzkumu bude Objednateli předána do osmnácti (18) měsíců od ukončení terénní části výzkumu.

**VII.**

**Autorská práva**

* Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafických zobrazením a textovým částem pořízeným během Výzkumu pracovníky Oprávněné organizace nebo jejího subdodavatele náleží Oprávněné organizaci. Originály jsou a zůstanou jejím vlastnictvím; Objednatel obdrží autorizované kopie.
* Originály vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a jiných písemných dokladů, vydaných v souvislosti s činností Oprávněné organizace dle této Dohody, budou po skončení Výzkumu předány Objednateli; Oprávněná organizace si ponechá kopie.

**VIII.**

**Cena**

* Vzhledem k tomu, že není předem znám zcela přesný rozsah a objem Terénních prací, Laboratorních prací, Zpracování a Odborných posudků Výzkumu, dohodly zúčastněné strany Dohody, že cena Výzkumu bude vypočtena podle skutečně provedených výkonů a nepřekročí částku padesát pět tisíc devět set korun českých (**55 900,- Kč**) bez DPH. Fakturovány budou jen skutečné náklady vypočítané podle počtu skutečně odpracovaných hodin pracovníků Oprávněné organizace.
* Propočet maximální ceny Výzkumu je uveden v **Příloze č. 1**, která je nedílnou součástí této Dohody.
* Oprávněná organizace má právo přesunu jednotlivých položek přílohy č. 1 mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny.
* Objednatel se zavazuje cenu za provedený výzkum vypočtenou na základě skutečně provedených výkonů a nákladů zaplatit.

**IX.**

**Platební podmínky a sankce**

* Cenu za plnění předmětu Dohody podle čl. IV. uhradí Objednatel na základě dokladů k úhradě vystavených Oprávněnou organizací takto:
* doklad za Terénní práce bude vystavován průběžně za uplynulý měsíc, vždy na začátku následujícího měsíce až do ukončení Terénních prací,
* doklad za Laboratorní práce, Odborné posudky a Zpracování bude vystavován průběžně za uplynulý měsíc, vždy na začátku následujícího měsíce až do ukončení Laboratorních prací, Odborných posudků a Zpracování, poslední doklad bude vystaven s předáním závěrečné nálezové zprávy.
* Podkladem pro zaplacení za splnění předmětu této Dohody je faktura/daňový doklad vystavená Oprávněnou organizací.
* Faktura se považuje za doručenou Objednateli vždy třetí den ode dne podání na poštu k doporučenému odeslání, a to i když ji Objednatel nepřevzal nebo se o tom nedozvěděl. Objednatel má právo fakturu vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti. Objednatel musí vrátit fakturu do data splatnosti. Po doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti.
* Splatnost řádně vystavené faktury podle odst. 1 a) tohoto článku obsahující stanovené náležitosti činí čtrnáct (14) dnů od data doručení faktury Objednateli. Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou, je-li celá účtovaná částka odepsána ve prospěch bankovního účtu Oprávněné organizace poslední den lhůty.

**X.**

**Práva a povinnosti Objednatele**

* Objednatel umožní pracovníkům Oprávněné organizace vstup na staveniště podle potřeby a pokynů vedoucího archeologického výzkumu nebo jím prokazatelně zmocněných osob, a to po celou dobu trvání zemních prací prováděných zhotovitelem Stavby.
* Objednatel se zavazuje poskytnout Oprávněné organizaci na své náklady v průběhu prací potřebnou součinnost a jemu známé informace ohledně dotčených pozemků, zejména výsledky dosud provedených průzkumů a sond, sdělení správců sítí apod.
* Objednatel se zavazuje poskytnout Oprávněné organizaci na své náklady dva pracovníky, kteří budou provádět manuální výkopové práce dle pokynů pracovníka oprávněné organizace.
* Zástupce Objednatele pro jednání věcná a technická je povinen při provádění Terénních prací kontrolovat deník s knihou docházky a to nejméně jednou týdně. Tuto kontrolu potvrdí svým podpisem do Deníku Oprávněné organizace. Neučiní-li tak, platí zápis provedený Oprávněnou organizací za nesporný. Má-li Objednatel nebo jeho zástupce k obsahu zápisu námitky, musí je uplatnit při kontrole deníku a odůvodnit je. Oprávněná organizace je povinna svolat nejpozději do 10 dní za účelem odstranění pochybností jednání na úrovni statutárních zástupců. Nedojde-li v době, kterou určí Oprávněná organizace, ke shodě ohledně obsahu sporného zápisu, je Oprávněná organizace oprávněna práce přerušit až do doby narovnání sporu a po takovou dobu není v prodlení.
* Objednatel se zavazuje neprodleně informovat vedoucího archeologického výzkumu o všech změnách projektu, které budou mít vliv na provádění výzkumu.
* Objednatel se zavazuje poučit své pracovníky a pracovníky zhotovitele Stavby o dodržování veškerých platných předpisů v oblasti BOZP a PO a při provádění stavebních prací postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků Oprávněné organizace.
* Objednatel se zavazuje Zprávu o výsledcích výzkumu ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 Dohody převzít nebo neprodleně písemně sdělit Oprávněné organizaci důvody bránící takovému převzetí.
* Objednatel se zavazuje zaplatit náklady výzkumu v souladu s ustanoveními této Dohody.

**XI.**

**Práva a povinnosti Oprávněné organizace**

* Oprávněná organizace se zavazuje, že provede práce v rozsahu uvedeném v článku IV. této Dohody řádně v souladu s příslušnými odbornými normami, standardními postupy a povinnostmi, a že na výzvu Objednatele ho bude informovat o postupu prací.
* Pracovníci Oprávněné organizace jsou povinni při své činnosti na výzkumu respektovat veškeré předpisy bezpečnosti práce, požární předpisy i požadavky Objednatele na ostrahu pozemků.
* Oprávněná organizace je povinna vést záznamy o postupu a rozsahu prací prováděných během výzkumu v deníku výzkumu (dále jen „Deník“), založeném zvlášť pro předmět této dohody a který bude vždy dostupný jak na stavbě při přítomnosti pracovníka Oprávněné organizace, tak později na pracovišti výzkumu.
* Oprávněná organizace se zavazuje během provádění celého díla dle článku IV. této Dohody denně evidovat v Deníku (v knize docházky) počet a funkční zařazení pracovníků vlastních i pracovníků svých dodavatelů, prováděné práce, počasí a mimořádné události.
* Takto vedené záznamy budou podkladem pro vyúčtování dle článku IX. odstavce 1. a) a b) této Dohody.
* Oprávněná organizace neodpovídá za případné škody na inženýrských sítích či objektech, které způsobí její pracovníci v důsledku nesprávných či neúplných informací Objednatele, popř. zhotovitele Stavby, pakliže postupovali v dobré víře, že škodu nezpůsobí a ke vzniku škody došlo v příčinné souvislosti s takovými nesprávnými či neúplnými informacemi. Oprávněná organizace neodpovídá za škodu v případě, že nebyla na existenci podzemních vedení a to i nefunkčních upozorněna nejpozději při převzetí pracoviště.

**XII.**

**Ukončení, přerušení, nebo záměrné opuštění Stavby a ukončení Dohody**

* Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této Dohody, mohou být práce Oprávněné organizace vyplývající z předmětu Dohody přerušeny až do uhrazení této faktury.
* Tato Dohoda může být písemně vypovězena kteroukoliv ze zúčastněných stran, poruší-li druhá strana svoje povinnosti podstatným způsobem. Za takové porušení se považuje zejména:
* opakované porušení platebních podmínek uvedených v čl. IX. této Dohody
* opakované porušení povinností dle čl. X. a XI. této Dohody.

Dohoda bude ukončena okamžikem doručení výpovědi druhé zúčastněné straně.

**XIII.**

**Závěrečná ustanovení**

* Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Oprávněnými zástupci obou stran.
* Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými Oprávněnými zástupci obou stran. Jiná ujednání jsou neplatná.
* Oznámení o změnách v osobách jednajících, či zmocněnců pro jednání věcná a technická budou vždy písemně sděleny druhé zúčastněné straně Dohody. Takové změny nevyžadují uzavření dodatku k této Dohodě.
* Veškerá oznámení dle této Dohody budou strany činit písemně. Veškeré písemnosti týkající se této Dohody se doručují poštou doporučeně nebo jiným vhodným způsobem na adresy uvedené v záhlaví této Dohody. Doručování jiným vhodným způsobem probíhá vždy proti podpisu předem určených osob, které si obě strany navzájem odsouhlasí.
* Tato Dohoda, jakož i veškeré vztahy touto Dohodou založené, včetně vztahů výslovně neupravených, se řídí platným zákonem o státní památkové péči.
* Případná neplatnost některého ujednání této Dohody nemá vliv na platnost celé Dohody, je-li takové neplatné ujednání oddělitelné od ostatního obsahu této Dohody. Zúčastněné strany se zavazují, že neplatné předpisy nahradí neprodleně ujednáním novým, které bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky a bude podle možností vystihovat účel ujednání původního.
* Případné spory mezi stranami budou řešeny nejprve smírnou cestou. Pokud se strany touto cestou nedohodnou, rozhodne o jejich sporu příslušný soud České republiky.
* Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá zúčastněná strana obdrží dva (2) výtisky.
* Zúčastněné strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, plně rozumí jejímu obsahu a neuzavřely ji v tísni, ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek.

V Jičíně dne V Jičíně dne

Za Objednatele: Za Oprávněnou organizaci:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bc. Jan Blažek PhDr. Michal Babík

 **ředitel**

**Příloha č. 1 k Dohodě o provedení záchranného archeologického Výzkumu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ceny jsou uvedeny bez DPH** | **Sazebník platný od 1.1.2012** |
| **Profese** | **Kód** | **Profese** | **Počet** | **Prac. dnů** | **Počet hodin/km** | **Náklady v Kč** |
| **Kč/hod** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Terénní práce** |  | **Kč/hod** |   |   |   |   |
| Archeolog (dohled a ZAV) | Arch | 400 | 1 | 1 | 8 |  3 200,00 Kč  |
| Vedoucí technik | VD | 280 | 1 | 7 | 56 |  15 680,00 Kč  |
| Dokumentátor | Dok | 180 | 1 | 0 | 0 |  - Kč  |
| Terénní pracovník | TerP | 120 | 4 | 7 | 20 |  9 600,00 Kč  |
| Antropolog | AnT | 450 | 0 | 0 | 0 |  - Kč  |
| Geodetické práce |   | 350 | 1 | 0,5 | 4 |  3 000,00 Kč  |
| Autodoprava |   | 8 | 1 | 0 | 40 |  320,00 Kč  |
| Náklady BOZ |   |   |   |   |   |  - Kč  |
|   |   |   |   |   | Celkem |  31 800,00 Kč  |
| **Zpracování** | **Kód** | **Kč/hod** |   |   |   |   |
| Archeolog |   | 400 | 1 | 0 | 20 |  8 000,00 Kč  |
| Dokumentátor - grafik |   | 250 | 1 | 0 | 8 |  2 000,00 Kč  |
| Kreslič nálezů |   | 250 | 0 | 0 | 20 |  5 000,00 Kč  |
| Geoinformatik |   | 350 | 0 | 0 | 4 |  1 400,00 Kč  |
|   |   |   |   |   | Celkem |  16 400,00 Kč  |
| **Laboratorní práce** | **Kód** | **Kč/hod** |   |   |   |   |
| Konzervátor |   | 250 | 0 | 0 | 8 |  2 000,00 Kč  |
| Laborant |   | 250 | 0 | 0 | 20 |  5 000,00 Kč  |
|   |   |   |   |   | Celkem |  7 000,00 Kč  |
| **Administrace** | **Kód** | **Kč/hod** |   |   |   |   |
| Administrativní úkony |   | 350 | 1 | 0,25 | 2 |  700,00 Kč  |
|   |   |   |   |   | Celkem |  700,00 Kč  |
| **Celkem:** |  |  |  |  |  |  **55 900,00 Kč**  |