číslo SD/2023/01116

Objednatel	Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou	Název firmy: KZS s.r.o.

Zastoupené Mgr. Pavlem Kozákem                                	adresa: Jistebsko 23, Bratříkov

Adresa: Mírové náměstí 19	PSČ: 468 21

PSČ: 466 01	IČ: 254 72 348

IČ: 262 340   	DIČ: CZ25472348

DIČ: CZ00262340	                                                           kontaktní osoba: Vítězslav Kunze

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou                          tel.: 602 104 888

číslo účtu: 121-451/0100  	                                          e-mail: v.kunze@kzs.cz

kontaktní osoba : Ing. Štěpánka Gaislerová

tel.: 483 357 186

e-mail: gaislerova@mestojablonec.cz

I.

Předmět smlouvy

Objednáváme u Vaší firmy legalizaci stávajících vyšlapaných pěšin v ul. Novoveská poblíž vodní nádrže. Celková délka  nově vzniklých pěšin je 84 bm. Položkový rozpočet  je přílohou číslo 1 této smlouvy. Dále tvoří přílohu mapový podklad se zákresem.

II.

Termín plnění/dodání

Termín pro dokončení prací a  úklid vzniklého odpadu je po dohodě stanoven do 15.5.2024. Jakékoli prodlení v realizaci předmětu této smlouvy je považováno za podstatné porušení smluvního vztahu. Objednatel si v  případě nedodržení smluvního termínu vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud nebudou dokončení díla bránit nepříznivé klimatické podmínky či jiné důvody, o kterých bude zhotovitel objednatele včas informovat. V takovém případě bude po vzájemné dohodě sjednán náhradní termín.

III.

Cena a platební podmínky

- Celková cena je dle nabídky stanovena do výše 105 774,64 Kč bez DPH (127 987,31 Kč  vč. 21 % DPH.

2) Faktura za provedené práce je splatná do 14 dnů od data jejího vystavení.

- Při 14-ti denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MMJN Jablonec n. N. nejpozději do 3 dnů od data vystavení.

- Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději 14 dnů před lhůtou splatnosti.

- Na faktuře je nutné uvést číslo smlouvy a jméno kontaktní osoby objednatele.

- Na faktuře je nutné uvést DIČ objednatele.

- K faktuře bude přiložena kopie smlouvy.

IV.

Záruční doba

Dle platných právních předpisů, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V.

Závěrečná ustanovení

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

V Jablonci nad Nisou dne: 30.11.2023                                       V Jistebsku dne:

…………………………….…                                                      ………………………………

Ing. Štěpánka Gaislerová                                                                     Vítězslav Kunze

Pověřená vedením odboru městské ekologie	jednatel společnosti

…………………………….…

Bc. Jitka Krausová

Správce rozpočtu

Příloha č. 1

| S: | 22 Město Jablonec - úprava stezek pro pěší |
| --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 01 | Pěšina od vozovky k mostku 36 bm |  |  |  |  |
| 1 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 11,60000 | 199,00 | 2 308,40 |
| 2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 11,60000 | 325,00 | 3 770,00 |
| 3 | 181101102R00 | Úprava pláně v hornině 1-4, se zhutněním | m2 | 65,00000 | 56,60 | 3 679,00 |
| 4 | 564751111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 12 cm | m2 | 58,00000 | 182,00 | 10 556,00 |
| 5 | 564922105R00 | Mlatový kryt z mech.zpevněného perku tl. 10 cm | m2 | 58,00000 | 156,00 | 9 048,00 |
| 6 | 569521111R00 | Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl. 8 cm osetí | m2 | 72,00000 | 96,00 | 6 912,00 |
| 7 | 033-3 | Přeprava materiálu, strojů | kpl | 1,00000 | 9 300,00 | 9 300,00 |
|  |  |  | Cena celkem bez DPH | 45 573,40 |
|  |  |  | Cena včetně 21% DPH | 55 143,81 |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 01 | Pěšina od vozovky k potoku 48 bm |  |  |  |  |
| 1 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 15,00000 | 199,00 | 2 985,00 |
| 2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 15,00000 | 325,00 | 4 875,00 |
| 3 | 181101102R00 | Úprava pláně v hornině 1-4, se zhutněním | m2 | 86,40000 | 56,60 | 4 890,24 |
| 4 | 564751111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 12 cm | m2 | 75,00000 | 182,00 | 13 650,00 |
| 5 | 564922105R00 | Mlatový kryt z mech.zpevněného perku tl. 10 cm | m2 | 75,00000 | 156,00 | 11 700,00 |
| 6 | 569521111R00 | Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl. 8 cm osetí | m2 | 96,00000 | 96,00 | 9 216,00 |
| 7 | 033-3 | Přeprava materiálu, strojů | kpl | 1,00000 | 10 650,00 | 10 650,00 |
| 8 | 899231111R00 | Výšková úprava vstupu šachet do 20 cm | kus | 1,00000 | 2 235,00 | 2 235,00 |
|  |  |  | Cena celkem bez DPH | 60 201,24 |
|  |  |  | Cena včetně 21% DPH | 72 843,50 |
|  |  |  | Cena celkem bez DPH | 105 774,64 |
|  |  |  | Cena včetně 21% DPH | 127 987,31 |

Příloha č. 2