### DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002255/2023/Ott

### na provedení díla

„MŠ Husitská – rozšíření kapacit“

Dotační program „Integrovaný regionální operační program IROP 2021 - 2027“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/002255/2023/Ott | Org: 6136 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |  |
| --- | --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |  |
|  | 779 11 Olomouc |  |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |  |  |
| Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora |  |  |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |  |  |
| XXXXX |  |  |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| XXXXX |  |  |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |  |  |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |  |  |

| 2. Zhotovitel: | WEISSTAW s.r.o. Legionářská 1319/10 Nová Ulice 779 00 Olomouc |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IČ: | 05532914 |  |  | DIČ: | CZ05532914 |
|  | Obchodní rejstřík: |  |  | vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 67937 |  |  |
|  | ID datové schránky: e7j5sm5 |  |  |  |  |  |
|  | Zastoupen: |  |  |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |  |  |  |  |  |
|  | Paulína Weissová, jednatelka společnosti |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |  |  |  |
|  | - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |  |  |  |  |  |
|  | XXXXX |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): |  |  |  |  |  |
|  | XXXXX |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: 7399372317/5500 |  |  |  |  |  |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002255/2023/Ott ze dne 30. 6. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2023 (dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

# II.         Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnových listů č. 1-7, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle smlouvy o dílo | Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 1.1 | Architektonicko - stavební řešení | 3 206 120,71 | -91 886,57 | 1,3,7 | 569 461,72 | 1,3,7 | 3 683 695,86 |
| D 1.4.1 | Vytápění | 136 647,61 | -80 187,15 | 5 | 163 359,18 | 5 | 219 819,64 |
| D 1.4.2 | Zdravotně technické instalace | 337 627,62 | -59 179,62 | 4 | 90 279,36 | 4 | 368 727,36 |
| D 1.4.3 | Elektroinstalace | 852 819,50 |  |  | 18 773,54 | 6 | 871 593,04 |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady výstavby | 45 500,00 |  |  |  |  | 45 500,00 |
| Cena celkem |  | 4 578 715,44 | -231 253,34 |  | 841 873,80 |  | 5 189 335,90 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  |  | 1 089 760,54 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  |  | 6 279 096,44 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnových listů č. 1-7.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne: | V Olomouci dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ……………………………………… Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc | ……………………………………… Paulína Weissová jednatelka společnosti WEISSTAW s.r.o. |