  DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

SD/2023/0713/1
(dále jen „Dodatek č.1“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany
OBJEDNATEL

název: 
Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:
Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 
002 62 340   

DIČ: 
CZ 00262340 

zápis v OR: 
nezapsané v OR

zastoupen:
Ing. Miloš Vele, primátor


Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora


Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

dále objednatele zastupují
Jana Jodasová, pov. ved. oddělení správy bytových objektů

ve věcech smluvních
Ing. Petr Roubíček, Mgr. Pavel Kozák
ve věcech technických
Mgr. Pavel Kozák, Jana Jodasová, Ivana Šálková

bankovní spojení 
Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 

č. účtu 
1298200287/0100

telefon 
483 357 028

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název:                                          KVABY … kvalitní bydlení s.r.o.




sídlo:   
Nová 392
                                                     460 10 Liberec
IČO:       
02862492
DIČ:    
CZ02862492
 

zápis v OR:
C 34018 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

zastoupen: 
Helena Kvapilová
ve věcech smluvních
                  Helena Kvapilová
ve věcech technických
      Helena Kvapilová      



: 

bankovní spojení 
      264359068/0300
dále jen "zhotovitel" na straně druhé

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „„Rekonstrukce poškozených balkonových sestav a části zateplení po požáru v objektu  Palackého 4424/65 Jablonec nad Nisou“ „ dále jen dílo
Dne 11.08.2023 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo „Rekonstrukce poškozených balkonových sestav a části zateplení po požáru v objektu  Palackého 4424/65 Jablonec nad Nisou“ č. SD/2023/0713 (dále též jen jako smlouva).
Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace díla došlo k vícepracem/méněpracem, které byly zjištěny při skutečném zjištění rozsahu poškození. Vždy tyto práce na místě vyhodnotil stavební dozor investora Ing. Dlouhý, vše bylo zaznamenáno do stavebního deníku a zapsáno do zápisu z kontrolního dne.

Rozpočet s výkazem výměr byl zpracován dle platných cen URS 2022 na skutečný rozsah oprav a byl zpracován Ing. Ivanem Kallmünzerem CSc, a schválen Ing.Davidem Dlouhým, stavebním dozorem investora. 

Cena za dílo firmy Kvaby … kvalitní bydlení s.r.o.  -  dle smlouvy o dílo

Cena bez DPH 15%:

  1 649 968 Kč

DPH 15%:


  
     247 495 Kč

Cena včetně DPH 15%:

  1 897 463 Kč

Cena za dílo firmy Kvaby … kvalitní bydlení s.r.o.  -  dle skutečné realizace

Cena bez DPH 15%:

  1 372 785 Kč

DPH 15%:


  
     205 918 Kč

Cena včetně DPH 15%:

  1 578 703 Kč

Smluvní strany se v duchu ujednání čl. 2 bodu 2.4 Smlouvy o dílo dohodly na změně smlouvy tak, jak následuje.







II.
V souladu s ustanovením čl. 3 bod 3.4 se smluvní strany dohodly, že tímto Dodatkem č.1 se v plném rozsahu ruší čl. 3 bod 3.2 a nahrazuje se novým zněním, které zní následovně:
3.2 

Cena za dílo firmy Kvaby … kvalitní bydlení s.r.o.  -  dle skutečné realizace

Cena bez DPH 15%:

  1 372 785 Kč

DPH 15%:


  
     205 918 Kč

Cena včetně DPH 15%:

  1 578 703 Kč

[slovy:jedenmilionpětsetsedmdesátosmtisícsedmsettřikoruny]






III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č.1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti beze změny.






IV





















Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, zhotovitel obdrží 2 exempláře a objednatel 1 exemplář.

Příloha: Nabídkový rozpočet 
Jablonec nad Nisou, dne:
dne:
objednatel:
zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 
Kvaby … kvalitní bydlení s.r.o.
…………………………………………….
……………………………………………

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora
              Helena Kvapilová
…………………………………………….

Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

Za věcnou správnost:
Ivana Šálková, technik OSBO

PAGE  
17

