### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001460/2023/Fil

### na provedení díla

„Most u hájovny - rekonstrukce“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001460/2023/Fil | Org: 15938 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |
| --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |
| Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |

| 2. Zhotovitel: | IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |
| --- | --- |
|  | Albertova 229/21 779 00 Olomouc Nová Ulice |
| IČ: | 25869523 | DIČ: | CZ25869523 |
| Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě |
| pod sp. zn. B 2419 |
| ID datové schránky: wvcehjc |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |
| Ing. Petr Buchta, předseda představenstva |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | e-mail: xxxxxxxxxxxxxx |
| - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:: |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | e-mail: xxxxxxxxxxxxxx |
| - ekolog: |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | e-mail: xxxxxxxxxxxxxx |
| - kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality): |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | e-mail: xxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s. |
| č. účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300 |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001460/2023/Fil ze dne 21. 7. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle smlouvy o dílo | Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | Dopravně inženýrská opatření | 107 352,70 |  |  |  |  | 107 352,70 |
| 201 | Most U hájovny | 8 510 757,95 | -89 169,22 | č. 1 | 1 911 485,10 | č. 1 | 10 333 073,83 |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | 1 321 889,35 | -35 266,05 | č. 1 |  |  | 1 286 623,30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Cena celkem | 9 940 000,00 | -124 435,27 |  | 1 911 485,10 |  | 11 727 049,83 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  | 2 462 680,46 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  | 14 189 730,29 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnového listu č. 1.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci, dne: | V Olomouci, dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Ing. Petr Buchta předseda představenstva IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |