Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 60039011/0710

Kontaktní osoba: xxx; e-mail: xxx; tel: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

GEOLINE, spol. s r.o.

IČO: 442 64 992

DIČ: CZ44264992

se sídlem: V Planinách 163/3, 109 00 Praha 10

zastoupena: Ing. Milanem Halaburtem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pobočka Praha, č. účtu: 353541-021/0100

kontaktní osoba: xxx; e-mail: xxx, tel.: xxx

(dále jen „poskytovatel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

# Předmět smlouvy – určení díla

- Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za kterých poskytovatel provede pro objednatele následující dílo: naskenování a vyhotovení digitálních podkladů stávajícího stavu části objektu hradu Zvíkov v rozsahu 1.PP, 1.NP, 2. NP a krovu jihovýchodního křídla, jižního křídla a jižní části západního křídla s průjezdem královského paláce v souladu s nabídkou poskytovatele ze dne 29.11.2023, jež tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy (dále jen „dílo“). Poskytovatel odevzdá provedené dílo, tj. půdorysná ortofota na úrovni 1.PP, 1. NP, 2. NP a krovu, příčné pohledořezy (ortofoto) zaměřenými prostorami a kompletní surová data z měření v digitální formě v 1 vyhotovení na DVD nosiči ve formátu *.dwg (*.PDF, *.TIFF).

- Poskytovatel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy.

- Doba a místo plnění a další podmínky

- Poskytovatel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do 15. 12. 2023. Dílo bude objednateli předáno osobně, a to v digitální formě dle dohody.

- Poskytovatel je povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

- O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Objednatel dílo není povinen převzít, nebude-li dodáno v požadovaném množství, jakosti či druhu provedení.

- Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 7 dní, po kterou může na poskytovateli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.

- Poskytovatel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek (nedohodnou-li se strany jinak, musí vady odstranit do 5 pracovních dnů).

- V případě prodlení poskytovatele s provedením díla, anebo s odstraněním vady díla, je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč, a to za každý byť i jen započatý den prodlení. V případě, že poskytovatel poruší závažným způsobem svojí povinnost stanovenou touto smlouvou, pro kterou není sjednána speciální smluvní pokuta, má objednatel vůči poskytovateli právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý takovýto případ.

- V případě, že objednatel neproplatí dohodnutou odměnu dle čl. III. této smlouvy, má poskytovatel právo požadovat po objednateli úhradu zákonných úroků z prodlení.

- Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 ti dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé strany na náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Nárok na uhrazení smluvní pokuty a náhrady škody není dotčen případným ukončením platnosti této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku poskytovatele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že poskytovatel neodevzdá dílo v termínu, na kterém se s objednatelem dohodl. Poskytovatel tímto ztrácí nárok na vyplacení smluvené odměny. Objednatel však může dílo přijmout i po smluveném termínu a je oprávněn v takovém případě snížit poskytovateli odměnu až o 30%.

- Smluvní strany jsou si vědomy existence pandemie onemocnění COVID-19 a předpokládají, že v době sjednané pro realizaci plnění dle této smlouvy tato pandemie nebude bránit v plnění závazků z této smlouvy. Pokud však v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 dojde k omezením, které budou bránit poskytovateli, resp. smluvním stranám v plnění této smlouvy (např. karanténní opatření, zavření provozoven či jiné omezení v důsledku opatření, či nařízení přijatých státními orgány k zamezení šíření onemocnění COVID-19), dohodly se smluvní strany, že i tento případ bude představovat tzv. vyšší moc.

- Jestliže je zřejmé, že v důsledku událostí, uvedených v předchozím odstavci a tedy z důvodu vyšší moci, poskytovatel nebude schopen splnit své povinnosti dle této smlouvy ve smluveném termínu, pak o tom bezodkladně uvědomí objednatele. Strany se bez zbytečného odkladu dohodnou na řešení této situace a dohodnou další postup formou dodatku k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, jsou každá ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné od doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Strany jsou povinny si vrátit nebo vyrovnat již vzájemně poskytnutá plnění z této smlouvy bez zbytečného odkladu. Strany výslovně sjednávají, že nejsou v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy po dobu výskytu vyšší moci. Nastane-li případ vyšší moci, pak strana, která uplatňuje nároky z důvodu vyšší moci, předloží druhé straně doklady, týkající se tohoto případu.

- Cena a platební podmínky

- Celková cena díla je 75 000 Kč bez DPH, tj. celková cena díla včetně DPH ve výši 21% činí 93 750 Kč. Poskytovatel je plátce DPH. Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje provedení a dodání díla, jakož i veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé poskytovateli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. Změna ceny je možná pouze na základě písemného dodatku a v souladu s platnými právními předpisy (zejm. zákonem o zadávání veřejných zakázek). Objednatel neposkytuje poskytovateli žádné zálohy.

- Objednatel a poskytovatel se dohodli, že cena díla bude zaplacena po převzetí díla bez vad a nedodělků poskytovateli na základě této smlouvy. Cena díla bude zaplacena na bankovní účet poskytovatele uvedeným v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 21 dní po převzetí díla.

- Ostatní ujednání

- Bude-li dílo či jeho část autorským dílem ve smyslu autorského zákona, poskytuje poskytovatel objednateli výhradní licenci ke všem způsobům užitím díla v původní nebo zpracované či jinak pozměněné podobě, a to v neomezeném rozsahu, bez místního a časového omezení, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Smluvní strany sjednávají, že odměna za poskytnutí licence je již zahrnuta v celkové ceně díla. Objednatel není povinen licenci využít.

- Poskytovatel prohlašuje, že je osobou oprávněnou poskytnout licenci k výkonu práva díla užít dle předchozího odstavce. V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je poskytovatel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako poskytovatel poskytuje objednateli licenci k užití díla dle této smlouvy.

- Společná a závěrečná ustanovení

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a autorského zákona.

- Tato smlouva byla vyhotovena dvojmo a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

- Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

- Smluvní strany sjednávají, že jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pro případ, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, neúčinné nebo neproveditelné nebo se takovým stane, není tím v ostatním dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost smlouvy; strany se zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo neproveditelná ustanovení takovými platnými, účinnými nebo proveditelnými ustanoveními, která se nejvíce blíží původnímu účelu neplatných, neúčinných či neproveditelných ustanovení.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

Příloha:

Nabídka poskytovatele na naskenování a vyhotovení digitálních podkladů části objektu hradu Zvíkov ze dne 29.11.2023

| V Praze, dne ………………………………………….. Objednatel | V Praze, dne ………………………………………….. Zhotovitel |
| --- | --- |