DODATEK Č. 1 KE SmlouvĚ o DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

| Objednatel: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace Chelčického 354/4, 415 01 Teplice |  |  |  |
| Sídlo: |  | Chelčického 345/4, 415 01 Teplice |  |
| Zastoupený: |  | Mgr. Alešem Hajíčkem, ředitelem školy |  |
| IČ: |  | 46071172 |  |
| Bank. spojení: |  | 0100 / Komerční banka číslo účtu: 2635501/0100 |  |
| Zástupce pro věcná jednání: |  | Michaela Vrbová |  |
| E-mail/telefon: |  | kancelar@zusteplice.cz, 417 539 074 |  |
| (dále jen „objednatel“) |  |  |  |

a

| Zhotovitel: |  |
| --- | --- |
| PURPLE GRANVILLE s.r.o. |  |
| Sídlo: | Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 |
| Zastoupený: | Vítem Pavlů, jednatelem společnosti |
| IČ: | 11642271 |
| E-mail/telefon: | info@otvpavlu.cz / + 420 603 418 403 |
| Bank. spojení: 0800 / Česká spořitelna číslo účtu: 6009926309/0800 Zástupce zhotovitele pro technické záležitosti: Ing. Martin Paleček 603 418 389 |  |
| (dále jen „zhotovitel“) |  |

I.

Úvodní ustanovení

- Dne 25.08.2023 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele k provedení díla „Osvětlení a ozvučení koncertního sálu“ (dále jen „Smlouva“) za podmínek sjednaných ve Smlouvě a dalších dokumentech a k předání tohoto díla objednateli, jakož i závazek objednatele zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla a dílo od zhotovitele převzít.

- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se upravují, případně mění, některá dále uvedená ujednání Smlouvy.

II.

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna článku II. Smlouvy – Doba a místo provedení díla, a to konkrétně v odstavci 1 tohoto článku, který podpisem tohoto dodatku zní:

II.

Doba a místo provedení díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 15.12.2023.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je vypracován ve dvou stejnopis, z nichž každý má platnost originálu. Každé smluvní straně náleží jeden stejnopis.

- Tento dodatek nabývá platnosti ke dni 29.09.2023.

- Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 05.12.2023 | V Teplicích dne 05.12.2023 |
| --- | --- |
| ……………………………………………. | ……………………………………………… |
| Objednatel ZUŠ Teplice | Zhotovitel PURPLE GRANVILLE s.r.o. |