DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. D/PS/2023/008

uzavřený dle §1724-§1788, §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to opravy a udržovacích prací bytu č.17 v bytovém domě č.p.744, ul. Jana Žižky, Uherské Hradiště.

## I. Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupené Ing. Stanislavem Blahou – starostou, zastoupeným na základě Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro správce - přílohou č. 3 Příkazní smlouvy ze dne 9.12.2019, v platném znění, 
ve věcech smluvních Bc. Pavlínou Jagošovou, místostarostkou města

IČ:00291471, DIČ:CZ00291471, Bankovní spojení: xxxx

zastoupené společností EDUHA, s.r.o.

se sídlem Studentské náměstí 1535, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupenou Ing. Liborem Karáskem - jednatelem, která zastupuje Město Uherské Hradiště na základě Příkazní smlouvy ze dne 9.12.2019, v platném znění, ve věcech technických zastupuje Ing. Michal Habarta, technický ředitel, tel: xxxx, e-mail: xxxxx

IČ:27680657, DIČ:CZ27680657

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost: ZESS, a.s.

se sídlem: Boršice č.ev. 89, 687 09 Boršice

IČO: 15547906, DIČ: CZ15547906

bankovní spojení: ČSOB – xxxx

zastoupená: Dagmar Dvouletá, předsedkyně představenstva

(dále jen jako „Zhotovitel")

II. Prohlášení stran

- Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 01.11.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení opravy a udržovacích prací bytu č.17 v bytovém domě č.p.744, ul. Jana Žižky, Uherské Hradiště (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“).

- Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

III. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v důsledku dodatečně vyžádaných a odsouhlasených víceprací, doložené položkovými rozpočty zhotovitele. Jedná se zejména o úpravy bytové elektroinstalace a změny obkladů.

- Cena těchto víceprací činí 29 535,25 Kč (slovy: dvacet devět tisíc pět set třicet pět korun českých, dvacet pět haléřů) bez DPH. DPH činí 15% tohoto základu, tj. 4 430,29 Kč (slovy čtyři tisíce čtyři sta třicet korun českých, dvacet devět haléřů)

- Na základě výše uvedeného se mění Smlouva následovně:

- Původní znění dle Smlouvy:

- čl. VII, odst. 1

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 294 312,96,- Kč (slovy: dvě stě devadesát čtyři tisíc tři sta dvanáct korun českých, devadesát šest haléřů) bez DPH.

- čl. VII, odst. 3

DPH činí 15 % ze základu 294 312,96,- Kč, tj. 44 146,94,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc sto čtyřicet šest korun českých, devadesát čtyři haléřů).

- čl. VIII, odst. 1

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení Díla ve výši 338 459,90,- Kč, včetně DPH.

- Znění dle dodatku č. 1 Smlouvy:

- čl. VII, odst. 1

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 323 848,21 Kč (slovy: tři sta dvacet tři tisíc osm set čtyřicet osm korun českých, dvacet jedna haléřů) bez DPH.

- čl. VII, odst. 3

DPH činí 15 % ze základu 323 848,21 Kč, tj. 48 577,23 Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc pět set sedmdesát sedm korun českých, dvacet tři haléřů).

- čl. VIII, odst. 1

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení Díla ve výši 372 425,44 Kč, včetně DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Příloha dodatku: Položkový rozpočet víceprací

V Uherském Hradišti dne 28.11.2023		V Boršicích dne…………

Za Objednatele                                                    Za Zhotovitele

Otisk razítka                                                      Otisk razítka

Bc. Pavlína Jagošová v.r.                                    Dagmar Dvouletá v.r.