DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. D/PS/2023/009

uzavřený dle §1724-§1788, §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to opravy a udržovacích prací bytů č.28 a č.35 v bytovém domě č.p.745, ul. Jana Žižky, Uherské Hradiště.

## I. Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupené Ing. Stanislavem Blahou – starostou, zastoupeným na základě Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro správce - přílohou č. 3 Příkazní smlouvy ze dne 9.12.2019, v platném znění, 
ve věcech smluvních Bc. Pavlínou Jagošovou, místostarostkou města

IČ:00291471, DIČ:CZ00291471, Bankovní spojení: xxxx

zastoupené společností EDUHA, s.r.o.

se sídlem Studentské náměstí 1535, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupenou Ing. Liborem Karáskem - jednatelem, která zastupuje Město Uherské Hradiště na základě Příkazní smlouvy ze dne 9.12.2019, v platném znění, ve věcech technických zastupuje Ing. Michal Habarta, technický ředitel, tel: xxxx, e-mail: xxxx

IČ:27680657, DIČ:CZ27680657

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost: ZESS, a.s.

se sídlem: Boršice č.ev. 89, 687 09 Boršice

IČO: 15547906, DIČ: CZ15547906

bankovní spojení: ČSOB – xxxx

zastoupená: Dagmar Dvouletá, předsedkyně představenstva

(dále jen jako „Zhotovitel")

II. Prohlášení stran

- Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 01.11.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení opravy a udržovacích prací bytů č.28 a č.35 v bytovém domě č.p.745,
ul. Jana Žižky, Uherské Hradiště (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“).

- Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

III. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v důsledku dodatečně vyžádaných a odsouhlasených víceprací, doložené položkovými rozpočty zhotovitele. Jedná se zejména o úpravy bytové elektroinstalace (byt č. 35) a změny obkladů (byt č. 28).

- Cena těchto víceprací činí 24 800,42 Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc osm set korun českých, čtyřicet dva haléřů) bez DPH. DPH činí 15% tohoto základu, tj. 3 720,06 Kč (slovy tři tisíce sedm set dvacet korun českých, šest haléřů)

- Na základě výše uvedeného se mění Smlouva následovně:

- Původní znění dle Smlouvy:

- čl. VII, odst. 1

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 724 793,37,- Kč (slovy: sedm set dvacet čtyři tisíc sedm set devadesát tři korun českých, třicet sedm haléřů) bez DPH.

- čl. VII, odst. 3

DPH činí 15 % ze základu 724 793,37,- Kč, tj. 108 719,01,- Kč (slovy: jedno sto osm tisíc sedm set devatenáct korun českých, jeden haléř).

- čl. VIII, odst. 1

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení Díla ve výši 833 512,38,- Kč, včetně DPH.

- Znění dle dodatku č. 1 Smlouvy:

- čl. VII, odst. 1

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 749 593,79 Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc pět set devadesát tři korun českých, sedmdesát devět haléřů) bez DPH.

- čl. VII, odst. 3

DPH činí 15 % ze základu 749 593,79 Kč, tj. 112 439,07 Kč (slovy: jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet devět korun českých, sedm haléřů).

- čl. VIII, odst. 1

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení Díla ve výši 862 032,86 Kč, včetně DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Příloha dodatku: Položkový rozpočet víceprací

V Uherském Hradišti dne 28.11.2023		V Boršicích dne…………

Za Objednatele                                                    Za Zhotovitele

Otisk razítka                                                         Otisk razítka

Bc. Pavlína Jagošová v.r.                                      Dagmar Dvouletá v.r.