DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

ČÍSLO SD/2023/0968

Objednatel	Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou	Název firmy: Zeleň-služby kom. spol.

Mírové náměstí 19	adresa: Pražská 187, Hodkovice n. M.

PSČ: 466 01	PSČ: 463 42

IČ: 262 340 	                           IČ: 025 45 322

DIČ:CZ00262340

číslo účtu: 121-451/0100	kontaktní osoba: Michal Trojan

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 	tel.: 775 076 872

kontaktní osoba: Štěpánka Gaislerová                    e-mail: Zelen.Sluzby@seznam.cz

tel.: 483 357 186

e-mail: gaislerova@mestojablonec.cz

I.

Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku číslo 1 ke smlouvě  je změna  rozsahu prací ve smyslu navýšení počtu vysazovaných stromů o 7 ks. Výkaz výměr je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Stromy budou vysazeny v následujících lokalitách:

- Ul. Průběžná – 3 ks topolu osika

- Ul. Široká – 3 ks buku cv. Black Swan

- Ul. Žitná – 1 ks javoru amurského.

Konkrétní umístění bylo vyznačeno v terénu za účasti zástupce objednatele a dodavatele. Dodavatel obdržel mapové snímky s vyznačeným průběhem inženýrských sítí.

II. Cena za dílo

Cena za dílo se mění. Za dohodnuté vícepráce se  cena mění tak, že se  navyšuje o 65 527,00 Kč (zhotovitel není plátce DPH).

III. Termín plnění

Termín plnění díla se mění. V návaznosti na dohodnuté vícepráce je po dohodě prodloužen termín dokončení díla do 30.4.2024.

IV. Další ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy  nedotčená dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č.1 ke smlouvě  je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž každý z účastníků obdrží jeden oboustranně podepsaný originál dodatku.

- Dodatek č.1 ke smlouvě shora uvedené se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran, a  účinným dnem zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany si řádně přečetly znění tohoto dodatku č.1 ke smlouvě  a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Objednatel:						            Zhotovitel:

V Jablonci nad Nisou:                                                           V Hodkovicích n. M.:

…………………………….……………                                 …………………………….……………

Ing. Štěpánka Gaislerová                                                              Michal Trojan

Pověřená vedením odboru městské ekologie                                komplementář

………………………………………

Bc. Jitka Krausová

Správce rozpočtu

Příloha č. 1