## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 643

- uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

#### SMLUVNÍ STRANY

## Zhotovitel:

| - Zhotovitel: | - Kypta – Stavoservis s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Ke střílně 311, 330 08 Zruč - Senec |
| Statutární orgán: | Vratislav Kypta |
| IČO / DIČ: | 25213750/CZ25213750 |
| - Společnost zapsaná v: | - OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9017 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 27-9164800267/0100 |
| Kontaktní osoba: | Vratislav Kypta |
| - Tel.: | 602426665 |
| - Email: | stavoservis@kypta.cz |

dále jen „Zhotovitel“

## Objednatel:

| Objednatel: | Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 |
| --- | --- |
| Sídlo: | Vejprnická 56, 318 00 Plzeň |
| Jednající: | Ing. Jaroslav Černý, ředitel SOUE |
| IČO / DIČ: | 69456330/CZ69456330 |
| Bankovní spojení | 4841910277/0100 |

dále jen „Objednatel“

Mění se:

#### TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

- Zahájení stavebních prací:	 15.8.2023.

Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 14.8..2023 k převzetí staveniště – zahájení prací neprodleně po předání staveniště.

Dokončení stavebních prací:	nejpozději do 30.11.2023.

z důvodu pozastavení stavebních prací v souvislosti s organizací akcí SVČ Radovánek.

- V Plzni dne 31. 10. 2023			                     		V Plzni dne 31. 10. 2023

za objednatele:  					            za zhotovitele:

........................................... 			            ……….............................................

Ing. Jaroslav Černý				        	Vratislav Kypta

Ředitel					           jednatel společnosti

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň		       Kypta – Stavoservis s.r.o.

Vejprnická 56, Plzeň