### Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 1159/2023/5P-2023/X

uzavřená podle § 2586 násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 122 ze dne 7. 8. 2023 (vypsané dne 24. 7. 2023) a dle §27 a §31 zákona č. 134/2016  Sb. v platném znění na realizaci akce „Rekonstrukce kantýny se zázemím v areálu Hotelové školy a Gymnázia Radlická, Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice.“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 		Hotelová škola a Gymnázium Radlická

se sídlem:          		Radlická 591/115,

158 00 Praha 5 - Jinonice

Zastoupený:       			ředitelem Ing. Milanem Novotným

IČO:                  			60446242

Bankovní  spojení:

Tel.:

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel :      		AUSTIS stavební s.r.o.

se sídlem:              		K Austisu 680,

154 00 Praha 5 – Slivenec

zastoupený:           		Ing. Petrem Alexanderem

IČO:                     		28184343

DIČ:                    		CZ28184343

Bankovní spojení:

Tel.:

Email:

dále jen „zhotovitel“

Na základě žádosti Zhotovitele a na základě zjištěných víceprací smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I.

Stávající znění čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ smlouvy se doplňuje o následující odstavec s tím, že ostatní body článku II. zůstávají beze změny:

VÍCEPRÁCE

Provedení nových minerálních podhledů. Vybourání degradované betonové podlahy a provedení nové betonové mazaniny s výztužnými vlákny včetně separační fólie a dilatačních pásů.

II.

Stávající znění čl. IV. CENA  DÍLA bod 1 smlouvy znějící:

1.  Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 7. 8. 2023 jako cena nejvýše přípustná a činí:

základní cena  bez DPH                                                                              2 654 336,77 Kč

DPH 21 %                                                                                                     557 410,80  Kč

Celková cena včetně DPH	                                                                    3 211 747,57 Kč

se ruší a nahrazuje následujícím novým zněním čl. IV. CENA  DÍLA bod 1  takto:

Původní cena dle smlouvy:

základní cena  bez DPH                                                                            2 654 336,77 Kč

DPH 21 %                                                                                                   557 410,80  Kč

Celková cena včetně DPH	                                                                      3 211 747,57 Kč

Vícepráce:

cena bez DPH												 			      +293 139,50 Kč

DPH 21 %															 	        +61 559,30 Kč

cena včetně DPH  													     +354 698,80 Kč

Nová cena (po přičtení víceprací):

základní cena bez DPH                                              		     2 947 476,27Kč

DPH 21 %                                                                   		       618 970,10Kč

Celková cena včetně DPH	                                       			   3 566 446,37Kč

Ostatní ujednání čl. IV. Cena díla bod 2. zůstává beze změny.

III.

- Platnost Dodatku nastává okamžikem podpisu Dodatku č. 1 smluvními stranami.

- Ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění a jsou nadále platná a účinná.

- Dodatek se vyhotovuje ve třech autorizovaných stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Obě smluvní strany připojují své podpisy jako důkaz své svobodné vůle a prohlašují, že tak činí bez jakéhokoliv donucení a nátlaku.

- Zhotovitel souhlasí s tím, že Hotelová škola a Gymnázium Radlická může o předmětné smlouvě vč. všech dodatků poskytovat informace v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím v plném znění.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.1 v registru smluv dle  zákona č. 340/2015., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru ( zákon o registru) zajistí Hotelová škola 
a Gymnázium Radlická.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o dodatek č. 1 – změna rozsahu prací a navýšení ceny díla

V Praze dne :15. 11. 2023			                	V Praze dne :15. 11. 2023

…………………..          	               			   ……………………

objednatel						             zhotovitel

zast. Ing Milanem Novotným                                                zast. Ing. Petrem Alexanderem

ředitelem školy      						jednatelem společnosti

.………………….

správce rozpočtu objednatele

Kateřina Markupová