SMLOUVA  O  DÍLO  
dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění 

(zákon č. 89/2012 Sb.)
Smluvní strany
Objednatel:
Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany, Raisova 1,
příspěvková organizace



783 01  OLOMOUC - Nemilany


IČO:

75029511




bank. spojení:


zastoupený:  
Mgr. Eva Kaněčková, ředitelka školy

tel.:

585 416 821

e-mail:  
zsnemilany.red@seznam.cz
Zhotovitel:     Arteco group s. r. o.

Růžová 183


783 49  LUTÍN


IČO:

03115968


DIČ:

CZ03115968


bank. spojení:
Fio banka CZ, č. ú.: 2500629701/2010


zastoupený:
Ing. Lenka Janáčková


tel.:

724 952 450


e-mail:

milan.janacek@seznam.cz

uzavírají dne 7.4. 2017 tuto smlouvu o dílo:
„ZŠ Slavonín Zolova 2, Oprava šatny zaměstnanců‘‘
I.
Předmět plnění
Předmětem plnění je: Předmětem díla je provedení stavebních úprav – oprava parketové podlahy, zhotovení sádrokartonové příčky s nadsvětlíkem, oprava omítek a stropu, elektroinstalace, vody a odpadů, obklad, malby. 
II.

Doba a místo plnění
Termín zahájení stavebních prací:
1. 7. 2016
Termín ukončení stavebních prací:
21. 7. 2016
Místo plnění:



ZŠ Slavonín, Zolova 2
III.
Cena díla

Celková cena díla na základě rozpočtu stavby činí 99 661 Kč bez DPH. Cena celkem s 21% DPH činí 120 590 Kč. 

IV.
Platební a fakturační podmínky – smluvní pokuta
Dohodou smluvních stran se sjednává povinnost objednatele zaplatit sjednanou cenu do 14 dnů po vystavení daňového dokladu - faktury zhotovitelem.

Zaplacením se rozumí připsání fakturované částky na účet zhotovitele. V případě nedodržení platebního termínu - data splatnosti faktury za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok ve výši 0,1% z nezaplacené částky, za každý den prodlení s platbou. Prodlení se počítá od prvního dne po datu splatnosti do dne, kdy byla platba připsána na účet zhotovitele. V případě nedodržení ukončení stavebních prací ve stanoveném termínu zaplatí zhotovitel objednavateli smluvní úrok ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den z prodlení. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli náklady spojené s přípravou nebo rozpracovaností díla.

V.

Prohlášení o režimu přenesené daňové povinnosti

Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR  ze dne 9. 11. 2011 (viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

VI.
Základní vztahy objednatele a zhotovitele
1. Objednatel se zavazuje zajistit před zahájením prací veškeré náležitosti ve vztahu k příslušnému stavebnímu úřadu a dotčeným orgánům státní správy a z porušení této povinnosti nese sám majetkovou nebo jinou odpovědnost.


2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli vyklizené staveniště prosté práv třetích osob do termínu zahájení prací. Objednatel je odpovědný za porušení práv třetích osob. Do doby, dokud nebude staveniště vyklizené, není zhotovitel povinen provádět předmětné dílo. O dobu prodlení na straně objednatele se prodlužuje doba provádění díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a navrhnout možná opatření. 

Do dosažení dohody o změně provádění díla je zhotovitel oprávněn zhotovení díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.

3. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli plynulé provádění prací po celý den i ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.

4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít. Odmítne-li podepsat protokol o předání díla, má se za to, že dílo bylo převzato posledním dnem lhůty, jak je stanovena ve výzvě k předání. 

5. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provádění technického dozoru po dobu provádění prací.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do tří dnů po převzetí díla objednatelem.

7. V případě prodlení zhotovitele s prováděním díla z viny objednatele, prodlužuje se termín dokončení díla o tuto dobu prodlení.

8. Případné vícepráce požadované objednatelem budou provedeny pouze na základě písemné objednávky a písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného zástupci obou smluvních stran. 

9. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 48 měsíců ode dne písemného převzetí díla objednatelem, k čemuž bude zhotovitelem vyzván tři dny předem. 
VII.

Provedení díla
Dílo bude předáno objednateli předávacím protokolem. Převzetím díla přebírá objednatel odpovědnost za způsob jeho užívání a za případně vzniklé škody.

Objednatel se stává vlastníkem díla až po zaplacení jeho celé ceny (viz čl. IV).

VIII.
Jiná ujednání

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností se považuje:

a) zhotovitelem

· prodlení zhotovitele s dodáním díla    
· porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V.
b) objednatelem
·  prodlení objednatele s plněním povinností dle čl. V.
·  porušení povinnosti objednatele dle čl. IV.
IX.
Závěrečná ujednání
1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky.

4. Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. 
V Olomouci dne 7.4.2017



V Olomouci dne.7.4.2017
Zhotovitel:


                                   Objednatel:
Arteco group s. r. o.




ZŠ a MŠ Olomouc – Nemilany, Raisova 1
Ing. Lenka Janáčková




Mgr. Eva Kaněčková

jednatel 





ředitelka školy
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