Dodatek č.1 (89/2023) ke Smlouvě o dílo 8/342/2023 -

NPU-342/87569/2023

ÚOP Loket – oprava stropu 2NP a aktivace táhel CN, TGM č.p. 133

uzavřený dle § 2623 a násl. a podpůrně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo

Oddíl I - Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: 430000-60039011/0710

zastoupený Mgr. Romanou Riegerovou, ředitelkou územního odborného pracoviště v Lokti

adresa pro doručování: Kostelní 81, 357 33 Loket

(dále jen „Objednatel“)

a

BOLID M, s.r.o.

Sídlem Voršilská 2085/3, 110 00 PRAHA 1

OZ: Mariánské Lázně 353 01, Husova 654/36

IČO: 26347741   DIČ: CZ26347741

zastoupená Petrem Stránským, prokuristou společnosti BOLID M s.r.o.

Bankovní spojení: ČSOB pobočka ML

Číslo účtu: 177635095/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 (89/2023) se mění ustanovení smlouvy o dílo č. 8/342/2023 v následujících oddílech:

ODDÍL II - PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla jsou i nadále stavební úpravy objektu čp 133 v Lokti, tak jak je specifikováno ve smlouvě o dílo a v položkovém rozpočtu k této smlouvě. Na základě nových zjištění, které bylo možné provést až v rámci vlastní realizace díla, se rozsah stavebních úprav tímto dodatkem č. 1 upravuje následovně. Strop místnosti ve 2.NP bude nově řešen za pomoci SDK podhledu s požární odolností. Opravy omítek na schodišti a chodbě budou provedeny ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo. K těmto změnám byl vypracován rozdílový rozpočet více a méně prací. Tento rozpočet je nedílnou přílohou k tomuto dodatku č.1 (8/342/2023.

ODDÍL III - ČAS PLNĚNÍ

III.1.  	Termín zahájení realizace dílčí části díla 	nezměněno

Termín pro dokončení dílčí části díla		nezměněno do 15. 12. 2023

ODDÍL IV - CENA DÍLA

Cena díla se tímto dodatkem č.1 mění následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo:			163 191,00 Kč bez DPH

Cena méně práce:					- 51 300,00 Kč bez DPH

Cena více práce	  				153 938,00 Kč bez DPH

Nová cena díla dle dodatku č. 1:		265 829,00 Kč bez DPH

DPH 21%		  55 824,00 Kč

Cena celkem:          		321 652,00 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 8/342/2023 (NPU-342/87569/2023)  zůstávají v platnosti a beze změny.

V Lokti dne 11.12.2023					V Mariánských Lázních dne 12. 12. 2023

Za objednatele:                                                                                 	Za zhotovitele:

Mgr. Romana Riegerová                                                                    	Petr Stránský, prokurista společnosti BOLID M s.r.o.

…………………………..					…………………………..

Příloha: položkový rozpočet