**Smlouva o dílo**

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,

kterou uzavírají

1. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, M. Horákové 1720  
   se sídlem M. Horákové 1720, 397 01 Písek,  
   za níž jedná Mgr. Miloslav Machač, ředitel školy  
   (dále jen "objednatel")

a

Václav Kříženecký TRUHLÁŘSTVÍ  
 sídlem Smrkovice, Polní 179, 397 01 Písek  
za níž jedná Václav Kříženecký  
(dále jen "zhotovitel")

I.  
Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě, na vlastní nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo, které spočívá ve zhotovení a instalaci nábytku a zařízení (dále jen dílo), v rozsahu položkového rozpočtu (Specifikace nabídky), který je nedílnou přílohou této smlouvy, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

II.  
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:  
   Termín zahájení prací: dnem podpisu smlouvy o dílo  
   Termín dokončení prací: 31.10. 2016
2. Zhotovitel provede dílo v sídle objednatele na adrese T. Šobra 2070, 3967 01 Písek.

III.

Cena za dílo

1. Cena za dílo v rozsahu dle této smlouvy:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bez DPH | DPH | Celkem včetně DPH |
| Cena | 161.700,- | 0,- | 161.700,- |

Poznámka: doplní zhotovitel

IV.  
Platební podmínky

1. Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:  
   - záloha ve výši 50% smluvní ceny bude uhrazena na základě dodané zálohové faktury  
   - fakturace a následná úhrada bude provedena po protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad nedodělků z přejímky díla, kdy bude vystavena konečná faktura, ve které bude vyúčtováno zbylých 50% ceny díla.   
   - splatnost faktur bude vždy 15 dnů od jejich doručení do sídla objednatele,  
   - objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
2. Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:  
   - Faktury poskytovatele musejí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů.  
   - V příloze bude přiložen položkový rozpočet.
3. Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

V.

Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, t. j. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, včetně norem a podzákonných právních předpisů. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele.
3. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

VI.

Závazky objednatele

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli prostory instalace díla ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla dle požadavku zhotovitele.

VII.

Převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před termínem předání.
2. Dílo vymezené čl. I. této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzeným protokolárním předáním objednateli.
3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Případné definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
4. Zhotovované dílo je od počátku výstavby ve vlastnictví objednatele. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel.

VIII.

Záruka na dílo

1. Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 2 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve výši 10000,-(desettisíckorunčeských) za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 30 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele.

IX.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli pokutu za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla 0,05% ze smluvní ceny za každý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s proplacením faktur dle čl. V. této smlouvy ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich vzájemný zápočet.

X.

Ostatní podmínky smlouvy

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:
   * kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy,
   * upozorňovat na zjištěné nedostatky,
   * dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.
2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, jiných věcech určených do objektu díla nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva musí být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v registru smluv dle platné legislativy.

XI.

Vzájemný styk a doručování

1. Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovným nebo doručena kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené výše nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečnosti nastane dříve.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:  
   - prodlení zhotovitele delší než 3 dny se zahájením prací,  
   - soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal,  
   - soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla,  
   - zhotovitel bude v likvidací, na jeho majetek byl prohlášen konkurz, proti zhotoviteli bylo zahájeno a probíhá insolvenční řízení,  
   - zhotovitel nepředložil objednateli pojistnou smlouvu dle této smlouvy.

XIII.

Zvláštní ujednání

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody.
3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

V Písku dne 19.8. 2016 V Písku dne 19.8. 2016

............................................................. .............................................................

objednatel zhotovitel